|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации округа  от 30.01.2025 № 111  «УТВЕРЖДЕНА  постановлением  Администрации округа  от 07.10.2024 № 1022 |

Муниципальная программа

«Экологическая программа

по предотвращению загрязнения окружающей среды

на территории Сокольского муниципального округа»

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- государственной [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=123470&field=134&date=22.03.2024)ой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322;

- государственной [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=123470&field=134&date=21.03.2024)ой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326;

- государственной программой Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 07.10.2019 № 938;

- стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;

- стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

2. К приоритетным направлениями целям государственной политики, определенным указанным правовыми актами в сфере реализации муниципальной программы, являются:

- обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов округа;

- обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | С.А. Рябинин, первый заместитель главы Сокольского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление природопользования и сельского хозяйства) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Архангельский»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов округа;  - Обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Экологическое благополучие» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=123470&field=134&date=21.03.2024) Российской Федерации «Охрана окружающей среды»  Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=123470&field=134&date=21.03.2024) Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: Обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов округа | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приобретенных и высаженных деревьев в населенных пунктах | единица | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Управление природопользования и сельского хозяйства |
| 1.2. | Доля обустроенных контейнерных площадок от общего количества контейнерных площадок | процент | 34,2 | 2024 | 67,5 | 100 | - | - | - | - | Управление природопользования и сельского хозяйства |
| Цель 2: Обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество человек, принявших участие вмероприятиях по экологическому информированию иобразованию | человек | 27000 | 2023 | 22500 | 22800 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | Управление природопользования и сельского хозяйства |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Озеленение территорий округа» | Управление природопользования и сельского хозяйства | 2025-2030 | Создание условий для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха |
| 1.2. | Муниципальный проект «Ликвидация несанкционированных свалок» | Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кад-ников» | 2025-2030 | Создание условий для рекультивации объектов размещения отходов, подле-жащих рекультивации после завер-шения их эксплуатации |
| 1.3. | Муниципальный проект «Обустройство контейнерных площадок» | Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол»,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Архангельский»,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий»,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» | 2025-2030 | Обустройство контейнерных площа-док в соответствии с требования санитарно-эпидемиологического законодательства |
| 1.4. | Муниципальный проект «Экологическое информирование и образование населения» | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства | 2025-2030 | Формирование основ экологической культуры населения округа |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Приведено в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество приобретенных и высаженных деревьев в населенных пунктах | единица | Фактическое количество высаженных в населенных пунктах округа деревьев (саженцев), которые были приобретены в рамках муниципальной программы в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период |  | Кi - количество приобретенных деревьев (саженцев), высаженных в населенных пунктах округа отчетном периоде, ед.  n – количество акций по высадке деревьев (саженцев), проведенных в населенных пунктах округа в отчетном периоде, ед. | ведомственная отчетность | Управление природополь-зования и сельского хозяйства |
| 2. | Доля обустроенных контейнерных площадок от общего количества контейнерных площадок | процент | Отношение обустроенных контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок в округе в рамках стратегии 2.0 | Ежегодно, нарастающий итог | Д = (Кф / Кп) x 100% | Кф - фактическое количество обустроенных контейнерных площадок, нарастающим итогом, ед.  Кп – количество контейнерных площадок, всего в округе контейнерных площадок (всего - 120), ед. | Акт выполненных работ | Управление природополь-зования и сельского хозяйства,  Территориальные органы Администрации округа |
| 3. | Количество человек, принявших участие вмероприятиях по экологическому информирова-нию иобразованию | человек | Фактическое количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологическому информирова-нию и образованию, проведенных в округе в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | N = n | n - количество человек, принявших участие вмероприятиях по экологическому информированию иобразованию, проведенных в округе в отчетном периоде, чел. | ведомственная отчетность | Управление природопользо-вания и сельского хозяйства |

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Муниципальный проект «Озеленение территорий округа» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | результат проекта: приобретены саженцы для проведения мероприятий по озеленению территории округа | Озеленение территории округа | Мероприятия | закупка саженцев для проведения мероприятий по озеленению территории округа | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальный проект «Ликвидация несанкционированных свалок» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | результат проекта: разработана проектная документация на рекультивацию объектов размещения отходов (полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района), подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | Разработка проектной документации на рекультивацию объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после их эксплуатации | Мероприятия | закупка услуг по разработке документации на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района | 8144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальный проект «Обустройство контейнерных площадок» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | результат проекта: Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории полигона «Подъельное», подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» | Утилизация и переработка отходов | Мероприятия | Выполнение работ по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов г. Кадникове - 1 ед. | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | результат проекта: Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для накопления ТКО на территории территориальных органов «Воробьевский», «Двиницкий», «Пельшемский», Сокольского муниципального округа | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Обустройство контейнерных площадок «Воробьевский», «Двиницкий», «Пельшемский» - 14 ед. | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок в г. Соколе – 33 ед. | 1884,5 | 2061,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Архангельский» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок в территориаль-ном органе «Архангельский» - 1 ед. | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок в территориаль-ном органе «Двиницкий» - 1 ед. | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок в территориаль-ном органе «Пригородный» - 7 ед. | 478,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальный проект «Экологическое информирование и образование населения» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | результат проекта: выполнены мероприятия по экологическому информированию и образованию населения | Совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому воспитанию и просвещению | Мероприятия, включенные в план мероприятий межведомствен-ного характера | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по экологическому информирова-нию и образованию населения через конференции, семинары, выставки, фестивали, экологические игры, акции | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта «Озеленение территорий округа»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Озеленение территорий округа» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Екимова Е.В., главный специалист Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Создание условий для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по озеленению территории округа | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Создание условий для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: приобретены саженцы для проведения мероприятий по озеленению территории округа | единица | Озеленение территории округа | Мероприятия | закупка саженцев для проведения мероприятий по озеленению территории округа | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта № 1.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по озеленению территории округа | единица | Фактическое количество мероприятий по озеленению территории округа, проведенных в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | Оз = n | n - количество мероприятий по озеленению территории округа, проведенных в отчетном периоде, ед. | ведомственная отчетность | Управление природопользо-вания и сельского хозяйства |

Приложение 2 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта «Ликвидация несанкционированных свалок»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Ликвидация несанкционированных свалок» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2025 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Шилов Н.А., временно исполняющего обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Кадников» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Создание условий для рекультивации объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество разработанных проектных документаций с положительным заключением необходимых экспертиз | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Создание условий для рекультивации объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: разработана проектная документация на рекультивацию объектов размещения отходов (полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района), подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | единица | Разработка проектной документации на рекультиваци-ю объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после их эксплуатации | Мероприятия | закупка услуг по разработке документации на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта № 2.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество разработанных проектных документаций с положи-тельным заключением необходимых экспертиз | единица | Фактическое количество разработанных проектных документаций с положительным заключением необходимых экспертиз за отчетный период | Ежегодно, показатель за период | Дэ | Дэ - количество разработанных проектных документаций с положительным заключением необходимых экспертиз в отчетном периоде, ед. | документация на рекультивацию объектов размещения отходов (полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района) с положительным заключением необходимых экспертиз | Управление природопользования и сельского хозяйства,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» |

Приложение 3 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта «Обустройство контейнерных площадок»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Обустройство контейнерных площадок» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2026 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления природопользования и сельского хозяйства |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Смолкин А.А., зам. начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Сокол»,  Шилов Н.А., временно исполняющего обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Кадников»,  Хамитгалеев А.С., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа «Архангельский»,  Деиентьев С.Н., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа «Двиницкий»,  Скворцова И.П., исполняющий обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа «Пригородный» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Обустройство контейнерных площадок в соответствии с требования санитарно-эпидемиологического законодательства | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество территориальных органов Администрации округа, охваченных мероприятиями по обустройству контейнерных площадок | единица | - | 2024 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 2. | Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок), накопления твердых коммунальных отходов | единица | 41 | 2024 | 40 | 39 | - | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Обустройство контейнерных площадок в соответствии с требования санитарно-эпидемиологического законодательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории полигона «Подъельное», подведомствен-ной Территориаль-ному органу Администрации Сокольского муниципаль-ного округа Вологодской области – «Город Кадников» | единица | Утилизация и переработка отходов | Мероприятия | Выполнение работ по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов г. Кадникове - 1 ед. | 1 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | результат проекта: Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для накопления ТКО на территории территориаль-ных органов Сокольского муниципаль-ного округа «Воробьевский» «Двиницкий», «Пельшемский» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок на территории Сокольского муниципального округа «Воробьевский» «Двиницкий», «Пельшемский» – 14 ед. | 8 | 2024 | 14 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориаль-ному органу Администрации Сокольского муниципаль-ного округа Вологодской области – «Город Сокол» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок в г. Соколе - 33 ед. | 18 | 2024 | 17 | 16 | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомствен-ной Территориаль-ному органу Администрации Сокольского муниципаль-ного округа Вологодской области – «Архангельс-кий» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок в территориальном органе «Архангельский» - 1 ед. | 3 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомствен-ной Территориаль-ному органу Администрации Сокольского муниципаль-ного округа Вологодской области – «Двинцкий» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок в территориальном органе «Двиницкий» - 1 ед. | 3 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомствен-ной Территориаль-ному органу Администрации Сокольского муниципаль-ного округа Вологодской области – «Пригородный» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство контейнерных площадок в территориальном органе «Пригородный» - 7 ед. | 9 | 2024 | 7 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта № 3.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество территориаль-ных органов Администрации округа, охваченных мероприятия-ми по обустройству контейнерных площадок | единица | Фактическое количество территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа, охваченных мероприятиями по обустройству контейнерных площадок в отчетном году | Ежегодно, показатель за период | ТО = n | n - количество территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа, охваченных мероприятиями по обустройству контейнерных площадок в отчетном году, ед. | Ведомствен-ная отчет-ность, акты выполненных работ | Управление природопользо-вания и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО,  Территориальные органы Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области |

Приложение 4 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта «Экологическое информирование и образование населения»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Экологическое информирование и образование населения» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Екимова Е.В., главный специалист Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Формирование основ экологической культуры населения округа | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество мероприятий по экологическому образованию и информированию населения | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Формирование основ экологической культуры населения округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: выполнены мероприятия по экологическому информиров-анию и образованию населения | единица | Совершенство-вание форм и повышение эффективности работы по экологическо-му воспи-танию и просвещению | Мероприятия, включенные в план мероприятий межведом-ственного характера | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по экологическому информированию и образованию населения через конференции, семинары, выставки, фестивали, экологические игры, акции | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта № 4.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мероприятий по экологическому образованию и информирова-нию населения | единица | Фактическое количество мероприятий по экологическому образованию и информирова-нию населения, проведенных в отчетном году | Ежегодно, показатель за период | Мэ = n | n - количество мероприятий по экологическому образованию и информированию населения, проведенных в отчетном году, ед. | Ведомственная отчетность | Управление природопользо-вания и сельского хозяйства |