| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 24.12.2024 | № | 1339 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального окру-га на 2023 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |

В  соответствии  с  Порядком  разработки,  реализации  и оценки эффективности  муниципальных  программ  Сокольского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 03.11.2022 № 1181, АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Сокольского муници-пального района от 10.11.2022 № 1193, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа А.В. Лемехова.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                         В.А. Носков

Приложение

к постановлению Администрации округа

от 24.12.2024 № 1339

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации района

от 10.11.2022 № 1193

Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023 - 2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители программы | Администрация Сокольского муниципального округа, Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Сокол», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Кадников», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Архангельский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Воробьевский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Чучковский» |
| Подпрограммы программы | - подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»; - подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Цели программы | - обеспечение потребности округа в топливно-энергетических ресурсах |
| Задачи программы | - увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - увеличить уровень газификации населения природным газом |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - увеличение уровня газификации населения природным газом |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Всего 753392,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году –228479,2 тыс. руб. в 2024 году – 334333,1 тыс. руб. в 2025 году – 134958,2 тыс. руб. в 2026 году – 55622,1 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. Из них: - за счет средств бюджета округа 193086,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 25036,8 тыс. руб. в 2024 году – 59975,4 тыс. руб. в 2025 году – 95939,0 тыс. руб. в 2026 году – 12135,6 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета в виде субсидий 23641,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 23641,2 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета в виде субсидий 536664,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 179801,1 тыс. руб. в 2024 году – 274357,7 тыс. руб. в 2025 году – 39019,2 тыс. руб. в 2026 году – 43486,5 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников (средства семей) 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы к концу 2027 года ожидается: - обеспечение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня 71,4%; - увеличение уровня газификации населения природным газом до 50% |

I. Характеристика сферы реализации программы

Одним из приоритетов жилищной политики Сокольского муниципального округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступность коммунальных услуг для населения.

В настоящее время основными проблемами в сфере водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, уличного освещения являются:

- высокая изношенность инженерных сетей и объектов;

- низкий уровень внедрения новых технологий.

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, уличного освещения характеризуется высокой степенью износа оборудования, требуются реконструкция и капитальный ремонт отдельных объектов. Из-за ограниченных возможностей местного бюджета Администрация Сокольского муниципального округа не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации, капитального ремонта и нового строительства инженерных сетей и коммуникаций в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг. Финансирование мероприятий необходимо осуществлять за счет средств федерального, регионального бюджетов, бюджета округа, а также инвесторов.

Наблюдается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы коммунальных объектов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, которая отвечает стратегическим интересам округа и позволит:

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки коммунальных ресурсов потребителям;

- улучшить экологическое состояние на территории муниципального округа.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды и тепловой энергии в процессе транспортировки ресурсов до потребителей.

Развитие газификации округа осуществляется на основании перспективной схемы газификации и газоснабжения Сокольского округа Вологодской области, разработанной АО «Газпром промгаз», которой предусмотрен максимальный охват газоснабжения населенных пунктов. Схема газификации города Сокол разработана институтом «Гипрониигаз».

По состоянию на 01 января 2022 года уровень газификации Сокольского муниципального округа природным газом составляет 48,04%.

Уровень газификации оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие округа, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики округа в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены следующими документами:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247;

- постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 484 «О государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы»;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

III. Обоснование выделения и включения в состав программы подпрограмм и их обобщенная характеристика

Исходя из задач программы, предусматривается реализация мероприятий по двум подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» (приложение 1 к программе), целью которой является развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа.

Подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» (приложение 2 к муниципальной программе), целью которой является обеспечение потребности округа в природном газе.

IV. Финансовое обеспечение мероприятий программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

V. Сведения о показателях (индикаторах) программы

Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в таблице 1 к программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей (индикаторов) программы приведены в таблице 2 к программе.

- Таблица 1

- к программе

Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | № показателя | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год (отчет) | 2022 год (отчет) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1 | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 85,7 | 85,7 | 88* | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 2 | Увеличить уровень газификации населения природным газом | 1 | Увеличение уровня газификации населения природным газом | % | 48,04 | 48,16 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 49 | 50 |

*В соответствии с годовым отчетом по муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023 - 2027 годы» за 2023 год фактическое значение показателя составило 71,4%.

Таблица 2

к программе

Методика расчета показателей (индикаторов)  программы

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Доля населения Сокольского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Годовой, за отчетный период | U = (Вi / Вобщ) * 100% U – доля населения Сокольского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой . Вi - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой. Вобщ - численность населения округа на начало отчетного года. | Ведомственная информа-ция территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах, данные Вологдастата |
| Увеличение уровня газификации населения природным газом | % | Доля газификации населения Сокольского муниципального округа природным газом | Годовой, за отчетный период | U = (Вi / Вобщ) * 100% U – уровень газификации природным газом населения, %. Вi - количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации i-го объекта, ед. Вобщ – общее количество домовладений (квартир) в жилом фонде Сокольского муниципального округа | - Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда». - Данные Вологдастат. |

Приложение 1 к программе

Подпрограмма 1

«Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»

(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Администрация Сокольского муниципального округа, Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Сокол», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Кадников», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Архангельский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Воробьевский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Чучковский» |
| Цели подпрограммы 1 | развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы 1 | - выполнить мероприятия, направленные на обеспечение населения сжиженным газом; -выполнить мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов; - обеспечить строительство и ремонт объектов водо- и теплоснабжения и водоотведения; - обеспечить долю энергоэффективных источников света; - разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы; - подготовить объекты теплоэнергетики, находящиеся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период; - выполнить капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным углеводородным газом из резервуарных установок; - количество приобретенного оборудования для котельных; - количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения; - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг; - увеличение протяженности замены инженерных сетей; - количество построенных, приобретенных объектов теплоэнергетики; - количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры; - доля энергоэффективных источников света; - количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы; - количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период; - доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период; - количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения; - степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы 1 | 2023-2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе по годам | Всего 731743,6 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 228235,2 тыс. руб. в 2024 году – 330323,1 тыс. руб. в 2025 году – 134698,2 тыс. руб. в 2026 году – 38487,1 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. Из них: - за счет средств бюджета округа 191237,9 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 24792,9 тыс. руб. в 2024 году – 59565,4 тыс. руб. в 2025 году – 95679,0 тыс. руб. в 2026 году – 11200,6 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета в виде субсидий 23641,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году – 23641,2 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета в виде субсидий 516864,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 179801,1 тыс. руб. в 2024 году – 270757,7 тыс. руб. в 2025 году – 39019,2 тыс. руб. в 2026 году – 27286,5 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников (средства семей) 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | К концу реализации Подпрограммы 1 ожидается: - 19 многоквартирных домов обеспечено сжиженным газом из резервуарных установок; - приобретено оборудование для котельных; - построены и отремонтированы источники нецентрализованного водоснабжения; - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, на 464 человека; - увеличение протяженности замены инженерных сетей на 4,21 км; - построен один объект теплоэнергетики; - отремонтированы два объекта коммунальной инфраструктуры; - достижение доли 56,5% энергоэффективных источников света; - разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на 1 объект (в 2023 году); - 2 объекта теплоэнергетики подготовлены к работе в осенне-зимний период в 2023 году и 8 – в 2024 году; - достижение 100 % доли объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период; - 2 объекта централизованных систем водоснабжения отремонтированы в 2024 году; - достижение 100 % степени готовности объектов централизованных систем водоснабжения. |

I. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в таблице 1 к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в таблице 2 к подпрограмме 1.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Реализация проекта «Народный бюджет».

Участие в реализации проекта «Народный бюджет» является механизмом привлечения дополнительных финансовых средств областного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения. Участие в проекте обусловлено инициативой граждан, желающих принять непосредственное участие в реализации разработанного ими проекта, направленного на решение вопросов местного значения муниципального образования области.

Основное мероприятие 2 «Поставка сжиженного углеводородного газа населению».

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается организация поставки сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд и отопления уполномоченной организацией по регулируемым государством ценам.

Основное мероприятие 3 «Строительство, капитальный ремонт и приобретение объектов теплоэнергетики».

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение работ по подготовке объектов теплоэнергетики, находящиеся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период согласно государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы».

Основное мероприятие 4 «Поддержка коммунального хозяйства».

В рамках основного мероприятия 4 предусматривается выполнение работ по ремонту тепловых, водопроводных, канализационных сетей, сетей уличного освещения, покупка и установка оборудования для объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, уличного освещения.

Основное мероприятие 5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода»».

Одним из главных вопросов сохранения здоровья населения является обеспечение качественной питьевой водой. В рамках программы «Чистая вода» на территории округа предусматривается выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту систем водоснабжения.

Основное мероприятие 6 «Организация уличного освещения».

В рамках мероприятия предусматривается установка энергоэффективных источников света.

Основное мероприятие 7 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области».

В рамках мероприятия предусматривается выполнение работ по ремонту тепловых, водопроводных, канализационных сетей.

Таблица 1

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | № показателя | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчет 2021 год | Отчет 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Выполнить мероприятия, направленные на обеспечение населения сжиженным газом | 1. | Количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным углеводородным газом из резервуарных установок | усл. ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2. | Выполнить мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов | 1. | Количество приобретенного оборудования для котельных | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. | Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0 | 0 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечить строительство, выкуп и ремонт объектов водо- и теплоснабжения и водоотведения | 1. | Количество построенных, приобретенных объектов теплоэнергетики | усл. ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | усл. ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечить долю энергоэффективных источников света | 1. | Доля энергоэффективных источников света | % | 49,4 | 49,4 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56,5 |
| 5. | Разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы | 1. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подготовить объекты теплоэнергетики, находящиеся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | 1. | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | шт. | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнить капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | 1. | Количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. | Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

к подпрограмме 1

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок | усл. ед. | количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок по концу отчетного периода | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении, путем суммирования количества МКД Сокольского муниципального округа | на основании договоров, актов приёма-передачи, товарных накладных. |
| 2. | Количество приобретенного оборудования для котельных | шт. | количество приобретенных и установленных котлов отопления в рамках реализации подпрограммы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества приобретенных и установленных котлов отопления | акт приемки выполненных работ или акт приемки товара. |
| 3. | Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | количество отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения построенных и отремонтированных в рамках реализации подпрограммы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | акт приемки выполненных работ |
| 4. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | количество населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования численности населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг | на основании информации ресурсоснабжающей организации |
| 5. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | увеличение протяженности замены инженерных сетей | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования протяженности объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены ремонтные мероприятия | акт приемки выполненных работ |
| 6. | Количество построенных и выкупленных объектов теплоэнергетики | усл. ед. | количество построенных объектов теплоэнергетики в рамках реализации подпрограммы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества построенных объектов теплоэнергетики, введенных в эксплуатацию. | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, документы о приемке |
| 7. | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | усл. ед. | количество выполненных ремонтных мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры | акт приемки выполненных работ |
| 8. | Доля энергоэффективных источников света | % | доля энергоэффективных источников света | годовой, за отчетный период | доля энергоэффективных источников света = общее количество установленных энергоэффективных источников света /Общее количество светильников *100 | на основании отчетности, предоставленной территориальными органами |
| 9. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | шт. | количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов | акт приемки выполненных работ |
| 10. | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | шт. | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов | акт приемки выполненных работ |
| 11. | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | годовой, за отчетный период | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период = Общее число объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период /Общее число объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период *100 | акт приемки выполненных работ |
| 12. | Количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения | шт. | количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов | акт приемки выполненных работ |
| 13. | Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения | % | степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения | годовой, за отчетный период | Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения = Количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения/ Общее число объектов, которые планировалось отремонтировать*100 | акт приемки выполненных работ |

Приложение 2

к программе

ПОДПРОГРАММА 2

«Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»

(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 | Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Сокол» |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Администрация Сокольского муниципального округа, Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Кадников» |
| Цели подпрограммы 2 | обеспечение потребности округа в природном газе |
| Задачи подпрограммы 2 | - увеличить протяженность газовых сетей на территории Сокольского муниципального округа, оптимизировать загрузку существующих газовых сетей; - установить вентиляционные каналы (выполнить монтаж пристроенных дымоходов) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - протяженность построенных распределительных газовых сетей; - количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения; - количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы 2 | 2023-2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе по годам | Всего 21649,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 244,0 тыс. руб. в 2024 году – 4010,0 тыс. руб. в 2025 году – 260,0 тыс. руб. в 2026 году – 17135,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. Из них: - за счет средств местного бюджета 1849,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 244,0 тыс. руб. в 2024 году – 410,0 тыс. руб. в 2025 году – 260,0 тыс. руб. в 2026 году – 935,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета в виде субсидий 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета в виде субсидий 19800,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 3600,0 тыс. руб. в 2025 году – 16200,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников (средства семей) 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 | К концу реализации Подпрограммы 2 ожидается: - увеличение протяженности распределительных газовых сетей округа на 9,7 км; - увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения, на 471 домовладений; - ввод в эксплуатацию 487 вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) |

I. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в таблице 1 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в таблице 2 к подпрограмме 2.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 направлена на развитие существующей системы газоснабжения на территории Сокольского муниципального округа, строительство распределительных газовых сетей на территории округа, обеспечение доступа к системе газоснабжения природным газом новых потребителей.

Органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения Сокольского муниципального округа принимают участие в подпрограмме 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» в качестве исполнителей (соисполнителей) по следующим основным мероприятиям:

- Техническое обслуживание газового хозяйства.

- Проектирование и строительство распределительных газовых сетей.

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение работ по проектированию и строительству газовых сетей.

- Таблица 1

к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

|  | № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | № показателя | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год отчет | 2022 год отчет | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 1. | Увеличить протяженность газовых сетей на территории Сокольского муниципального округа, оптимизировать загрузку существующих газовых сетей | 1 | протяженность построенных распределительных газовых сетей |  | км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7,2 | 2,5 | 0 |  |
|  |  |  | 2 | количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, из них: |  | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 385/114 | 86 | 0 |  |
|  |  |  |  | МКД/квартиры |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12/114 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 373 | 86 | 0 |  |
|  | 2. | Установить вентиляционные каналы (выполнить монтаж пристроенных дымоходов) | 1 | количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) |  | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 487 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Таблица 2 к подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Времен-ные характеристики показателя (индика-тора) | Алгоритм формирования (формула) и методоло-гические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Ответствен-ный за сбор данных по показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Протяженность построенных распределительных газовых сетей | км | показатель отражает протяженность построенных распределительных газовых сетей в отчетном году | за год | П= П1об.+ П2об.+…+ Пiоб. | П - общая протяженность построенных распределительных газовых сетей, км; | Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда | км | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
|  |  |  |  |  |  | П1об.- построенных распределительных газовых сетей по 1-му объекту, км |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | П2об. - построенных распределительных газовых сетей по 2-му объекту, км |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пiоб.- построенных распределительных газовых сетей по i-му объекту, км |  |  |  |
| 2. | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | ед. | показатель отражает количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу | за год | К= К1+К2+….+Кi | К - общее количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу, ед. | Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда» | ед. | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
|  |  |  |  |  |  | К1 - количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации 1-го объекта, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | К2- количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации 2-го объекта, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кi- количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации i-го объекта, ед. |  |  |  |
| 3. | Количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) | ед. | показатель отражает количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) | за год | В= В1+В2+….+Вi | В – общее количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах), ед. | Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда» и информации терр. органов | ед. | Террито-риальный орган Администра-ции Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Сокол» |
|  |  |  |  |  |  | В1- количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия 1-го объекта, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В2- количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия 2-го объекта, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вi- количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия i-го объекта, ед. |  |  |  |