| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 14.02.2024 | № | 183 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Сокольского муниципального округа в 2024 году |  |  |  |  |  |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия паводковых вод, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Сокольского муниципального округа в период          весеннего половодья (паводка) 2024 года АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию Сокольского муници-пального округа и утвердить её состав (прилагается).

2. Начальникам территориальных органов Администрации Соколь-ского муниципального округа в пределах своих полномочий на подведомственной территории:

2.1. Организовать проведение мероприятий по защите населения, объектов экономики, инженерной инфраструктуры и жилого сектора от затопления и подтопления паводковыми водами, отработать порядок взаимодействия службами в случае чрезвычайной ситуации.

2.2. В населенных пунктах совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющими компаниями), организовать работы по уборке от снега и мусора внутридворовых территорий, очистке и дезинфекции выгребных ям, емкостей-накопителей стоков, не канализованных жилых и общественных зданий. Принять меры по очистке кровли зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек.

2.3. Совместно с заинтересованными организациями принять меры по сохранности автомобильных дорог, защите автодорожных сооружений от разрушения в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод.

2.4. Обеспечить контроль за своевременным вывозом твердых коммунальных отходов, снега и складированных материалов с территорий населенных пунктов, внутридомовых территорий, гаражных кооперативов и прибрежных территорий водных объектов, а также принять меры по ликвидации стихийных свалок.

2.5. Разработать в соответствие с конкретными условиями комплекс мероприятий по обеспечению готовности к паводку, обратив особое внимание на состояние объектов водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации и дренажных систем, скотомогильников, навозохранилищ, мест размещения складов пестицидов и агрохимикатов, горюче-смазочных материалов.

2.6. Усилить контроль за выполнением водоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны водоисточников и предотвращению загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами с территорий населенных пунктов, животноводческих хозяйств, складов агрохимикатов, ГСМ, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.7. Провести ревизию состояния герметизации артезианских скважин, разводящих сетей и водоразборных колонок.

2.8. Усилить контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений, расположенных в административных границах территориальных органов Администрации Сокольского муни-ципального округа.

2.9. Организовать работу по обеспечению безопасности эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, водоотведения, кладбищ, мест размещения твердых и жидких коммунальных отходов, скотомогильников, выгребных ям.

2.10. Определить территории и объекты, подлежащие дезинфекционной обработке в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

2.11. Запланировать финансовые средства на проведение дезинфекционных работ по ликвидации последствий паводка, а также средств на проведение заключительной дезинфекции, сплошной и барьерной дератизации в зоне затопления.

2.12. До начала прохождения весеннего половодья (паводка) 2024 года организовать:

2.12.1. Проведение разъяснительной работы с собственниками жилых домов и строений, которым угрожает подтопление талыми и паводковыми водами, о необходимости страхования имущества.

2.12.2. Транспортную доступность, в населенные пункты Сокольского муниципального округа, подверженные подтоплению и негативным явлениям паводка, а также обеспечить своевременную доставку медикаментов, продуктов питания, питьевой воды.

2.12.3. Заключить договоры (соглашения) для осуществления проведения спасательных и других работ, в том числе для перевозки населения, доставке продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости в населенные пункты отрезанные паводком на период весеннего половодья 2024 года.

2.13. Осуществить подворовый обход населения проживающего в зонах возможного подтопления, для выявления маломобильных групп граждан, а также предусмотреть их заблаговременную эвакуацию в безопасные районы.

2.14. С 1 апреля 2024 года организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки на территории Сокольского муниципального округа, особенно на территориях населенных пунктов, расположенных вблизи водных объектов, обеспечить своевременность и достоверность представления информации об обстановке в ЕДДС Сокольского муниципального округа.

2.15. Организовать информирование населения о прохождении паводка на территории Сокольского муниципального округа и качестве подаваемой в жилой сектор воды, выдачу информационных листовок и памяток о порядке поведения населения в предпаводковый и паводковый период, а также после спада воды.

2.16.  Предусмотреть дополнительные меры по обеспечению пожар-ной безопасности населенных пунктов Сокольского муниципального округа, а также наличие на местах первичных средств пожаротушения.

2.17. Во взаимодействии с руководителями подразделений 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области, филиала № 3 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» оценить готовность и обеспеченность имеющихся добровольных пожарных формирований (дружин, команд) территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа к ликвидации возможных пожаров в условиях половодья.

Провести тренировки с личным составом добровольных пожарных дружин (далее – ДПД) Сокольского муниципального округа по тушению пожара в населенном пункте, подверженному негативным явлениям паводка.

2.18. Рассмотреть возможность организации работы и обеспечения необходимым инструментом и техникой дополнительных ДПД на территории населенных пунктов, отрезанных паводком. Обеспечить обучение личного состава ДПД действиям по предназначению.

2.19. Уточнить порядок оповещения населения, проживающего в зонах возможного подтопления, о критических уровнях воды, обеспечить оповещение населения на территориях, где отсутствуют системы центрального оповещения.

2.20. Исключить предоставление и межевание земельных участков под строительство в границах зон ежегодного подтопления (затопления).

3. Руководителям МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МУП «Коммунальные системы», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола», МУП ЖКХ «Перспектива», а также рекомендовать руководителю ООО «Водоканал», обеспечивающим питьевое водоснабжение населения Сокольского муниципального округа:

3.1. Принять меры по предупреждению подтопления жилого и коммунального сектора, затоплению подвалов. Обеспечить прочистку и работу придомового дренажа для отвода талых и ливневых вод, работу ливневой и дренажной канализации.

3.2. Подготовить к использованию в зонах затопления водооткачивающую технику и резервные источники электропитания.

3.3. Обеспечить соблюдение режима водоохранных зон водных объектов и состояния гидротехнических сооружений в предпаводковый и паводковый период. Обследовать пояса зон санитарной охраны водоисточников и гидротехнических сооружений, очистить прибрежные зоны от мусора и отходов.

3.4. Создать необходимый запас реагентов и дезинфицирующих средств для обеспечения стабильной работы сооружений по очистке природных и сточных вод.

3.5. Увеличить кратность лабораторных исследований питьевой воды на водозаборах МУП «Коммунальные системы» и ООО «Водоканал» по микробиологическим показателям в рамках производственного контроля в случае ухудшения ее качества и в соответствие с графиком, согласованным с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском округах (далее - ТОУ Роспотребнадзора).

3.6. Обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода и водоотведения с проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети и последующим лабораторным контролем.

3.7. Обеспечить выполнения комплекса мероприятий профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей в сроки, согласованные с ТОУ Роспотребнадзора, эффективной работы водозаборных сооружений, очистных сооружений канализации, предотвращения сброса неочищенных сточных вод и водоемы. Разработать график промывки и дезинфекции водопроводных сетей по завершении паводкового периода.

3.8. Организовать работу аварийно-восстановительных бригад, оснастить их необходимым имуществом, оборудованием, инструментом и техникой. Создать запасы материальных и финансовых средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка.

3.9. В случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормативам, оборудовать объекты социально-бытового назначения, в том числе детские образовательные и лечебно-профилактические организации, установками финишной очистки воды, а также проработать альтернативные варианты обеспечения питьевой водой, в том числе автомашинами и питьевыми цистернами для подвозки её населению и в социально-значимые объекты.

3.10. В случаях возникновения аварийных ситуаций на объектах водоочистки и водопользования немедленно информировать территориальные органы Администрации Сокольского муниципального округа, государственные контрольные органы, а также ЕДДС Сокольского муниципального округа.

3.11. Разработать и организовать комплекс мероприятий по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения в паводковый период 2024 года.

3.12. Информировать население через средства массовой информации и Интернет-ресурсы о качестве и объемах подаваемой воды.

4. Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций и организаций, в собственности которых находятся гидротехнические сооружения (Вологодский район водных путей и судоходства Северо-Двинского ГБУ ФГУ «Севводпуть» гидроузел №4, МУП «Коммунальные системы»):

4.1. Провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, очистить от снега и наледей водопропускные и водосбросные сооружения.

4.2. Организовать проведение круглосуточных наблюдений за возможными местами образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды и объемами сбросов воды на водных объектах.

4.3. Не допускать залповых сбросов воды и обеспечить наполнение водохранилищ до проектных отметок к концу половодья.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и расположенных в административных границах Сокольского муниципального округа:

5.1. Разработать и осуществить в полном объеме мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования организаций в предпаводковый и паводковый период 2024 года.

5.2. Организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки.

5.3. Принять меры по очистке территорий предприятий, организаций, учреждений и прилегающих к ним территорий от строительных материалов, мусора, отходов и снега.

5.4. Создать аварийно-восстановительные бригады, оснастить их необходимым имуществом, оборудованием и инструментом. Создать запасы материальных и финансовых средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка.

5.5. Организовать взаимодействие по безаварийному пропуску паводковых вод и оперативную связь с противопаводковой комиссией  Сокольского муниципального округа через ЕДДС округа.

5.6. Обеспечить выделение в распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сокольского муниципального округа (по заявкам), автотранспортной и специальной техники, необходимых сил и средств, в целях ликвидации аварий и последствий весеннего паводка.

6. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства, расположенным в административных границах Сокольского муниципального округа:

6.1. Принять меры по исключению смыва талыми и паводковыми водами органических и минеральных удобрений, агрохимикатов и попаданию их в водоемы Сокольского муниципального округа. Предусмотреть завоз кормов на животноводческие фермы на период прохождения паводка.

6.2. Организовать страхование затопляемых сельскохозяйственных угодий.

7. Рекомендовать 3 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области (С.А. Крупинов), филиалу № 3 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» (А.С. Кихтянин) предусмотреть возможность выделения пожарной техники для откачки воды из подвальных помещений жилых домов, социально-значимых объектов и объектов бюджетной сферы.

8. Рекомендовать инспекторскому участку г. Сокол Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Вологодской области (Е.Я. Лавренко) предусмотреть возможность оказания помощи в жизнеобеспечении и эвакуации населения из зон затопления во время весеннего половодья.

9. Рекомендовать МО МВД России «Сокольский» (В.С. Харевич) в случаях проведения частичной эвакуации населения из зон подтопления (затопления) обеспечить охрану имущества и жилья эвакуированного населения.

10. Рекомендовать БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» (М.С. Коверова):

10.1. Организовать профилактическую иммунизацию против вирусных заболеваний групп повышенного риска заражения, а также по эпидемиологическим показателям на территориях, подвергаемых затоплению.

10.2. Спланировать мероприятия по перепрофилированию лечебных учреждений Сокольского муниципального округа под инфекционные стационары и оперативного оказания медицинской помощи, в случае массового распространения заболеваний острыми кишечными инфекциями, вспышек инфекционных заболеваний и выявления больных особо опасными инфекциями.

10.3. Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой обследования больных острыми кишечными инфекциями на ротавирусную, норовирусную инфекцию, криптоспоридиоз, лямблиоз и другие нозоформы с целью этиологической расшифровки заболеваний.

10.3. Обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций, обратив внимание на организацию дезинфекционных мероприятий.

Особое внимание обратить на подготовку фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Сокольского муниципального округа с временно ограниченным доступом в период половодья (паводка).

10.4. Обратить особое внимание на маломобильных граждан «группы риска» (люди с ограниченными возможностями здоровья, беременные, дети, пенсионеры и др.), предусмотреть меры по организации их медицинского обеспечения.

10.5. Организовать проведение необходимых мероприятий (вакцинация, диспансеризация и др.) для оказания своевременной медицинской помощи жителям населенных пунктов, отрезанных весенним половодьем (паводком).

11. Рекомендовать ТОУ Роспотребнадзора (М.Г. Тарышева):

11.1. Обеспечить оперативный эпидемиологический мониторинг за инфекционной заболеваемостью, проанализировать иммунологическую структуру населения Сокольского муниципального округа по инфекционным заболеваниям, имеющим высокий эпидемиологический потенциал распространения в условиях чрезвычайной ситуации.

11.2. Обеспечить оперативный анализ санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях риска в целях оценки прогнозирования ситуации и своевременного принятия комплекса профилактических, противоэпидемических мероприятий.

11.3. Обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в период прохождения паводковых вод на территории Сокольского муниципального округа.

11.4 Увеличить кратность лабораторных исследований питьевой воды и воды водоисточников по микробиологическим, химическим показателям в рамках контроля в случае ухудшения ее качества. Результаты исследований направлять в противопаводковую комиссию черед ЕДДС округа.

12. Управлению промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа (Н.П. Пузыревская):

12.1. Обеспечить контроль мероприятий в зонах санитарной охраны водозаборов и предотвращение загрязнения открытых источников водоснабжения сточными водами с территорий населенных пунктов, животноводческих комплексов, складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, других объектов, расположенных на территории Сокольского муниципального округа.

12.2. Организовать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования животноводческих ферм сельскохозяйственных предприятий, в период прохождения весеннего паводка, недопущению смыва органических и минеральных удобрений, средств химической обработки почвы и растений в водные объекты Сокольского муниципального округа.

13. Бюджетному учреждению защиты в чрезвычайных ситуациях Сокольского муниципального округа «Аварийно-спасательная служба» (Е.А. Дуничев) (далее - БУ защиты в ЧС СМО «АСС»):

13.1. На период весеннего половодья (паводка) обеспечить  своевременную, полную и достоверную передачу информации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Вологодской области и Ситуационный центр Губернатора Вологодской области, в том числе по формам донесений 2,3,4,5/ЧС, при ухудшении обстановки немедленно.

13.2. Обеспечить готовность личного состава БУ защиты в ЧС СМО «АСС», техники, оборудования к проведению поисково-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в период прохождения паводка.

13.3. Организовать мониторинг гидрологической обстановки на территории Сокольского муниципального округа.

14. Отделу по делам ГОЧС и ОБН Администрации Сокольского муниципального округа (И.Ю. Староверов):

14.1. Обеспечить сбор, анализ и обмен информацией о проводимых против паводковых мероприятий на территории Сокольского муниципального округа, своевременное представление информации в КЧС и ПБ округа, государственные контрольные органы, ТОУ Роспотребнадзора и другим заинтересованным лицам.

14.2. Провести корректировку Плана действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сокольского муниципального округа.

14.3. Определить состав сил и средств Сокольского муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий подтоплений и затоплений.

14.4. Обеспечить и проверить готовность пунктов временного размещения пострадавшего населения, расположенных на территории Сокольского муниципального округа (далее – ПВР округа) к развертыванию, в случае возникновения необходимости эвакуации людей, предусмотрев организацию подвоза питьевой воды и продуктов питания.

14.5. Организовать регулярное взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу предоставления достоверной информации населению о развитии паводковой ситуации, о качестве подаваемой воды в жилой сектор Сокольского муниципального округа.

15. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации Сокольского муниципального округа (Е.Н. Бобокина):

15.1. Определить торговые объекты доставляющие продукты питания и бутилированную воду в населенные пункты подверженные подтоплению (затоплению) в паводковый период.

15.2. Организовать обеспечение эвакуируемого населения горячим питанием (сухими пайками) и предметами первой необходимости на пунктах временного размещения Сокольского муниципального округа.

16. Начальнику отдела пресс-службы Администрации Сокольского муниципального округа (Е.Н. Дуничевой), главному редактору АНО «Редакция газеты «Сокольская правда» (А.М. Кулябин) размещать, в том числе и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях, в течение паводкового периода 2024 года, информационные сообщения о паводковой обстановке на территории Сокольского муниципального округа, а также памятки (листовки) о мерах безопасности в предпаводковый, паводковый период и после спада воды, правила и мероприятия по эвакуации при критическом подъеме воды, обеспечение пожарной безопасности и безопасности жилых помещений при проведении эвакуационных мероприятий, а также информации с номерами телефонов оперативных и экстренных служб Сокольского муниципального округа.

17. Населению Сокольского муниципального округа соблюдать меры предосторожности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические правила в предпаводковый, паводковый период, а также после спада воды.

18. Признать утратившим силу постановление Администрации Сокольского муниципального округа от 15.03.2023 № 362 «О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Сокольского муниципального района в 2023 году».

19. Контроль за выполнением постановления возложить на   первого заместителя главы Сокольского муниципального округа С.А. Рябинина.

20. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно -  телекоммуникаци-онной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                           Ю.А. Васин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации округа

от 14.02.2024 № 183

Состав

противопаводковой комиссии Сокольского муниципального округа

| С.А. Рябинин | - первый заместитель главы Сокольского муниципального округа, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| А.В. Лемехов | - заместитель главы Сокольского муниципального округа, заместитель председателя комиссии; |
| Н.Г. Дяченко | - главный специалист отдела по делам ГОЧС и ОБН Администрации Сокольского муниципального округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Е.Н. Бобокина | - заведующий отделом потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав потребителя Администрации Сокольского муниципального округа; |
| Е.А. Дуничев А.В. Балан | - начальник БУ защиты в ЧС СМО «АСС»; - директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»; |
| А.С. Кихтянин | - начальник филиала № 3 Казенного учреждения пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области» (по согласованию); |
| М.С. Коверова | - главный врач Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Сокольская ЦРБ» (по согласованию); |
| С.А. Крупинов | - начальник 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию); |
| Е.Я. Лавренко | - руководитель инспекторского участка г. Сокол Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию); |
| В.С. Харевич | - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сокольский» (по согласованию); |
| В.В. Полуяктов Н.П. Пузыревская | - заместитель начальника ОНД и ПР по Сокольскому и Усть – Кубинскому округам УНД Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию); - начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа; |
| И.Ю. Староверов | - начальник отдела по делам ГОЧС и ОБН Администрации Сокольского муниципального округа; |
| М.Г. Тарышева | - руководитель ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); |
| Ю.Ю. Мишагина | - главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области в Сокольском районе» (по согласованию); |
| Шумилова Г.И. | - заместитель главы Сокольского муниципального округа, начальник Финансово-экономического управления; |
| Начальники территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа. |  |