| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 13.02.2023 | № | 192 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Сокола на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ,  постановлением администрации города Сокола от 01.06.2016 № 294 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ на территории муниципального образования города Сокола» АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Сокола в 2018–2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Сокола от 29.03.2018 № 118, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа А.В. Лемехова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.11.2022, подлежит опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель

главы округа                                                                                          С.А. Рябинин

- Приложение

- к постановлению Администрации округа

- от 13.02.2023 № 192

«Утверждена

постановлением администрации

города Сокола

от   29.03.2018 № 118

«Формирование современной городской среды на территории города Сокола в 2018–2024 годы»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории города Сокола на 2018-2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Сокола, МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Соисполнители программы | - |
| Цель программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории города Сокола |
| Подпрограммы программы | - |
| Задачи программы | - повысить уровень благоустройства дворовых территорий города Сокола; - повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сокола; - повысить уровень благоустройства общественных территорий города Сокола; - обустроить места массового отдыха населения (городских парков) города Сокола; - сформировать эффективную многоуровневую систему мониторинга и предупреждения возможных угроз, преступлений, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности; - организовать благоустройство территорий города Сокола в части реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Сокола); - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; - количество благоустроенных общественных территорий города Сокола; - доля благоустроенных общественных территорий города Сокола от общего количества общественных территорий; - количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола; - доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола от общего количества таких мест; - количество дизайн-проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных с учетом результатов общественных суждений; - количество оборудованных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на Центральной и Прибрежной площадях в городе Соколе; - показатель реализации в городе Сокол мероприятий по цифровизации городского хозяйства. |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Объем бюджетных ассигнований мероприятий Программы составляет – 200893,6 тыс. рублей*, в том числе по годам реализации: в 2018 году – 19455,3 тыс. рублей; в 2019 году – 42468,2 тыс. рублей; в 2020 году – 26313,1 тыс. рублей; в 2021 году – 29119,7 тыс. рублей; в 2022 году – 37497,5 тыс. рублей; в 2023 году – 22164,9 тыс. рублей; в 2024 году – 23874,9 тыс. рублей Из них: - объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета города Сокола – 59687,7 тыс. рублей*, в том числе по годам реализации: в 2018 году – 1768,6 тыс. рублей; в 2019 году – 20931,2 тыс. рублей; в 2020 году –3293,0 тыс. рублей; в 2021 году –11389,8 тыс. рублей; в 2022 году – 17701,1 тыс. рублей; в 2023 году –2216,5 тыс. рублей; в 2024 году – 2387,5 тыс. рублей - прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств в виде субсидии из областного бюджета – 46539,0 тыс. рублей*, в том числе по годам реализации: в 2018 году – 6037,1 тыс. рублей; в 2019 году – 5439,2 тыс. рублей; в 2020 году – 9143,9 тыс. рублей; в 2021 году – 5953,1 тыс. рублей; в 2022 году – 6600,9тыс. рублей; в 2023 году – 6651,6 тыс. рублей; в 2024 году – 6713,2 тыс. рублей - прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета – 94666,9 тыс. рублей*, в том числе по годам реализации: в 2018 году – 11649,6 тыс. рублей; в 2019 году – 16097,8 тыс. рублей; в 2020 году – 13876,2 тыс. рублей; в 2021 году – 11776,8 тыс. рублей; в 2022 году – 13195,5тыс. рублей; в 2023 году – 13296,8 тыс. рублей; в 2024 году – 14774,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации Программы 2018-2024 годы планируется достижение следующих результатов: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий – до уровня 48 дворов (на 42 ед.); - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2024 года до уровня 4,8%; - увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Сокола) к концу 2024 года до уровня 22,2%; - сохранение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на уровне не менее 1 %; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в 2024 году по отношению к 2017 году – на 3 ед.; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Сокола от общего количества таких мест к концу 2024 года до уровня 15,6 %; - увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций в 2024 году по отношению к 2017 году – на 3 ед.; - - недопущение преступлений террористического, экстремистского характера, зарегистрированных на территории города Сокола; - увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, до уровня 15% к концу 2024 года; - увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в 2024 году по отношению к 2017 году – на 2 ед.; - увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола от общего количества таких мест к концу 2024 года до уровня 15,75%; - увеличение количества дизайн-проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных с учетом результатов общественных суждений в 2024 году по отношению к 2017 году – на 2 ед.; - увеличение количества оборудованных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на Центральной и Прибрежной площадях в городе Соколе до 3 единиц; - достижение уровня 100% значений результатов реализации в городе Сокол мероприятий по цифровизации городского хозяйства. |

*В течение срока реализации Программы объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению.

1. Общая характеристика проблем в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки реализации Программы

Сферой реализации Программы является деятельность по благоустройству территорий города Сокола Вологодской области, направленная на улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории города. В реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» принимают участие муниципальные образования в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. Город Сокол - монопрофильное муниципальное образование, входящее в состав Сокольского муниципального района, принимающее участие в данной Программе.

Плотная застройка городских территорий, увеличение транспортных потоков, сокращение площадей озеленения, все это приводит к снижению качества не только проживания, но жизнедеятельности в целом.

Жителями города Сокола востребованы места кратковременного отдыха, прогулок. На сегодня благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания в городе недостаточно.

В связи с увеличением количества личного транспорта горожан, созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных, демонтажем скамеек изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха. Назрела необходимость благоустройства дворовых территорий с устройством парковочных карманов, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Из-за высокой стоимости проведения работ по благоустройству дворовых территорий собственники помещений многоквартирных домов не проявляют активного участия в решении данного вопроса.

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие, поэтому вопрос содержания малых архитектурных форм на территории города Сокола в надлежащем состоянии является одним из важнейших.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

Численность населения города Сокола составляет 37191 человек (на 01.01.2017). В настоящее время на территории города Сокола расположено 1034 многоквартирных дома, в настоящее время требуется ремонт дворовых территорий 922 домов. Также на территории города Сокола насчитывается 25 наиболее посещаемых территорий общего пользования, из них 17 территорий, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

На момент принятия Программы сферу благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Сокола можно оценить по следующим показателям, представлены в таблице 1:

Таблица 1

Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Сокола

| Наименование показателя | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 15 | 21 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | 1,6 | 2,3 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 922 | 922 |
| Общее количество проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, чел. | 1166 | 1932 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города, % | 3,1 | 5,2 |
| Общая численность населения города, чел. | 37 391 | 37 191 |
| Благоустройство территорий общего пользования |  |  |
| Количество общественных территорий, ед. | 12 | 71 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 9 | 10 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 75 | 14,1 |
| Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий, % | 100 | 100 |
| Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |
| Количество мест массового отдыха населения (городских парков), ед. | 13 | 14 |
| Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. | 1 | 2 |
| Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких мест, % | 7,5 | 13,75 |
| Доля мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких мест, % | 92,5 | 86,25 |

На территории города Сокола имеется ряд проблем в вопросах благоустройства территорий: низкий уровень комплексного благоустройства территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется, в том числе, уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей, дворовая территория должна иметь: дорогу с твердым покрытием, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий города Сокола осуществлялось по отдельным видам работ и в недостаточных объемах. В связи с этим возникла необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

В 2017 году в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Сокола в 2017 году» проведены мероприятия по благоустройству 6 дворовых территорий и 1 наиболее посещаемой территории общего пользования.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству территории города Сокола.

В целях профилактики уличной преступности, правонарушений, Администрация города Сокола совместно с правоохранительными органами в городе Соколе осуществляют систематическую работу по развитию системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», но в настоящее время их количества недостаточно.

На территории Центральной и Прибрежной площадей в городе Соколе установлены  камеры видеонаблюдения с выводом изображения на мониторы дежурной части МО МВД России «Сокольский».

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб. Настоящая Программа предусматривает выполнение работ, направленных на обеспечение безопасности на территориях общего пользования. Работы по благоустройству территорий города должны приобрести не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов.

2. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации Программы, основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации Программы определены:

- государственной программой Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851 с изменениями;

- Постановлением Правительства Вологодской области от 18.08.2010 № 957 «О комплексном инвестиционном плане модернизации города Сокола Вологодской области»;

- паспортом приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденным Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 № 11;

- решением Совета города Сокола от 12.04.2010 № 93 «Об утверждении Комплексного плана модернизации моногорода Сокола Вологодской области».

Целью реализации мероприятий Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Сокола.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий города Сокола;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сокола;

- повысить уровень благоустройства общественных территорий города Сокола;

- обустроить места массового отдыха населения (городских парков) города Сокола;

- сформировать эффективную многоуровневую систему мониторинга и предупреждения возможных угроз, преступлений, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности;

- организовать благоустройство территорий города Сокола в части реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Сроки реализации Программы: 2018-2024 годы.

- 3. Характеристика основных мероприятий Программы

3.1. Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий города Сокола».

Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Сокола.

Основное мероприятие 2. «Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Сокола».

Целью мероприятия является привлечение граждан к участию в благоустройстве дворовых территорий города Сокола.

Основное мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий города Сокола».

Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства общественных территорий города Сокола.

Основное мероприятие 4 «Обустройство мест массового отдыха населения города Сокола».

Целью мероприятия является благоустройство мест массового отдыха населения города Сокола, что позволит создать более комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей города Сокола.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн.

Минимальный перечень работ и используемых материалов для благоустройства дворовых материалов указан в Приложении 1 к Программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включает в себя:

- обустройство автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- обустройство ливневой канализации;

- обустройство площадок для выгула животных;

- обустройство пешеходных дорожек;

- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными  группами населения (детские и (или) спортивные площадки);

- установка малых архитектурных форм;

- Основное мероприятие 5 «Цифровизация городского хозяйства».

- Целью мероприятия является проведение  мероприятий по внедрению цифровых технологий и платформенных решений (цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства:

- Мероприятие 5.1 - обустройство энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсветку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

- Мероприятие 5.2 - проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий;

- Мероприятие 5.3 - создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях.

- Мероприятие 5.4 - Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам

3.2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ определена в локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, в составе проектно-сметной документации, который участники Программы предоставляют в администрацию города Сокола (Приложение 2, 3 к Программе).

Перечень дворовых территорий города Сокола, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении 4 к Программе.

Перечень общественных территорий города Сокола, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении 5 к Программе.

Перечень мест массового отдыха населения города Сокола, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении 6 к Программе.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу на 2018-2024 годы осуществлялось в соответствии с постановлением администрации города Сокола от 17.08.2017 № 418 «Об утверждении Порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 2018-2024 годы дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования города Сокола в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Сокола» и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Сокола» (с изменениями).

При реализации программы возможно трудовое участие заинтересованных лиц. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте администрацией города Сокола, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

Начиная с 2020 года, на объектах благоустройства в рамках реализации Программы размещаются информационные щиты по макету согласно приложению 2 к письму Минстроя России от 06.08.2019 № 28557-ВЯ/04.

3.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники;

- озеленение территории посадка деревьев;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации на объекте благоустройства и для ее работников.

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий выражается в отношении количества многоквартирных домов, жители которых приняли участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с Программой.

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ.

3.4. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включенных в Программу, включают в себя текстовую часть (описание), графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Разработка дизайн-проектов обеспечивается участниками Программы и включает следующие этапы:

- осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- подготовка дизайн-проектов.

Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в Программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования включает в себя тестовое и визуальное описание проекта в том числе его концепцию и перечень элементов благоустройства (в том числе визуализированный), предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с локально сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. Дизайн-проекты предоставляются в администрацию города Сокола .

При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

Администрация города Сокола утверждает дизайн-проекты благоустройства объектов и перечня мероприятий, подлежащих реализации в текущем году, с учетом результатов общественных обсуждений.

В соответствии с  Постановлением Правительства Вологодской области № 1422 от 07.12.2020 года, с 1 января 2021 года администрацией города Сокола обеспечивается возможность голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещение государственных и муниципальных программ и иных материалов, вынесенных на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, обязательно. Гражданам предоставлена возможность направления своих предложений в электронной форме.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в Программу территории общего пользования администрацией города Сокола учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей.

Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городе Соколе федеральными, региональными, муниципальными программами  (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных в городе Соколе.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

- Город Сокол является монопрофильным муниципальным образованием, которое самостоятельно получает субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Сокола, всего –202623,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 94762,3 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 46586,8 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Сокола – 61274,3 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Сокола представлено в таблице 2.

Таблица 2

- Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Сокола (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения* (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО | 59687,7 | 1768,6 | 20931,2 | 3293,0 | 11389,8 | 17701,1 | 2216,5 | 2387,5 |
| ответственные исполнители: - администрация города Сокола, - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 59687,7 | 1 768,6 | 20931,2 | 3293,0 | 11389,8 | 17701,1 | 2216,5 | 2387,5 |

- *В течение срока реализации Программы объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета города Сокола (тыс. руб.) представлены в таблице 2.1 Приложения № 7 к Программе.

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета города Сокола, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей Программы представлена в таблице 3.

- Таблица 3

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета города Сокола, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей Программы (тыс. руб.)

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| всего | 200893,6 | 19455,3 | 42468,2 | 26313,1 | 29119,7 | 37497,5 | 22164,9 | 23874,9 |
| бюджет города Сокола | 59687,7 | 1 768,6 | 20931,2 | 3293,0 | 11389,8 | 17701,1 | 2216,5 | 2387,5 |
| областной бюджет | 46539,0 | 6037,1 | 5439,2 | 9143,9 | 5953,1 | 6600,9 | 6651,6 | 6713,2 |
| федеральный бюджет | 94666,9 | 11649,6 | 16097,8 | 13876,2 | 11776,8 | 13195,5 | 13296,8 | 14774,2 |

- *В течение срока реализации Программы объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета города Сокола, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических и физических  лиц на реализацию мероприятий муниципальной программы  (тыс. руб.) приведена в таблице 3.1 приложения № 8 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Разработка Программы и внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Сокола от 17.08.2017 № 418 «Об утверждении Порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 2018-2024 годы дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования города Сокола в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Сокола» и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Сокола» (с последующими изменениями).

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией города Сокола совместно с МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программой Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», заключенными между Департаментом строительства Вологодской области и муниципальным образованием город Сокол.

Администрация города Сокола совместно МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют затраты по программным мероприятиям, и с учетом этого целевые показатели Программы, для чего в установленном порядке готовят проект постановления администрации города Сокола о внесении изменений в Программу.

6. Контроль за ходом реализации Программы

1. Контроль над выполнением Программы осуществляет руководитель администрации города Сокола.

2. Обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения Программы Общественной комиссией включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

3. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4. МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации Программы. Годовой отчет передается на рассмотрение Руководителя администрации города Сокола, на которого возложен контроль за выполнением постановления.

- 7. Целевые показатели (индикаторы достижения цели и решения задач Программы, прогноз конечных результатов реализации Программы

В ходе выполнения Программы целевыми показателями (индикаторами) достижения целей  и решения задач определены:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Сокола);

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- количество благоустроенных общественных территорий города Сокола;

- доля благоустроенных общественных территорий города Сокола от общего количества общественных территорий;

- количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола;

- доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола от общего количества таких мест;

- количество дизайн-проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных с учетом результатов общественных обсуждений;

- количество оборудованных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на Центральной и Прибрежной площадях в городе Соколе;

- показатель реализации в городе Сокол мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Сведения о целевых показателях Программы представлены в Приложении № 9 к Программе.

Методика расчета целевых показателей представлена в приложении № 10 к Программе.

За период реализации Программы 2018-2024 годы планируется достижение следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий – до уровня 48 дворов (на 42 ед.);

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2024 года до уровня 4,8%;

- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Сокола) к концу 2024 года до уровня 22.2%;

- сохранение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на уровне не менее 1 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в 2024 году по отношению к 2017 году – на 3 ед.;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Сокола от общего количества таких мест к концу 2024 года до уровня 15,6 %;

- увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций в 2024 году по отношению к 2017 году – на 3 ед.;

- - недопущение преступлений    террористического, экстремистского характера, зарегистрированных на территории города Сокола;

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, до уровня 15% к концу 2024 года;

- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в 2024 году по отношению к 2017 году – на 2 ед.;

- увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола от общего количества таких мест к концу 2024 года до уровня 15,75%;

- увеличение количества дизайн-проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных с учетом результатов общественных суждений в 2024 году по отношению к 2017 году – на 2 ед ;

- увеличение количества оборудованных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на Центральной и Прибрежной площадях в городе Соколе до 3 единиц;

- достижение уровня 100% значений результатов реализации в городе Сокол мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

- 8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ на территории  муниципального образования города Сокола, утвержденным постановлением администрации города Сокола от 01.06.2016 № 294 (с изменениями).

Приложение № 1

к Программе

Минимальный перечень работ и используемых материалов

для благоустройства дворовых территорий

| № п/п | Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  |
| 1.1. | Асфальтобетонная смесь (проезд) Тип: Б Марка: II Размер: мелкозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.2. | Асфальтобетонная смесь Тип: Б Марка: II Размер: крупнозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.3. | Асфальтобетонная смесь (тротуар) Тип: Г Марка: II Размер: мелкозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.4. | Асфальтобетонная смесь Тип: Г Марка: II Размер: крупнозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.5. | Щебень Фракция: св. 40 до 70 мм Назначение: для дорожного строительства Шлаковый Требование к качеству: ГОСТ 3344-83 |  |
| 1.6. | Камни бортовые Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*30*15 Тип: БР соответствие Класс бетона: В30 Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 |  |
| 1.7. | Камни бортовые Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*20*8 Тип: БР соответствие Класс бетона: В22,5 Требования к качеству ГОСТ: 6665-91 |  |
| 1.8. | Песок Вид: природный Группа: средний Назначение: для строительных работ Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 |  |
| 1.9. | Битум Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 |  |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 2.1. |  | Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком движения Характеристики: Вес: 1 кг Мощность, Вт: 12 Световой поток, Лм: 960 Цветовая температура, К: 6500 Степень защиты, IP: 65 Размеры, мм: 300х300х100 Тип рассеивателя: матовый Тип монтажа: накладной Особенности: датчик движения |
| 2.2. |  | Светодиодный светильник «ВАРТОН» антивандальный с микроволновым датчиком Характеристики: Мощность, Вт: 10 Световой поток, Лм: 1000 Цветовая температура, К: 4000 Степень защиты, IP: 65 Размеры, мм: 185*70 Тип рассеивателя: матовый Тип монтажа: накладной Особенности: микроволновый датчик |
| 2.3. |  | Светильник уличный консольный Galad светодиодный Характеристики: Мощность, Вт: 80 Вт Световой поток, Лм: 8000 Цветовая температура, К: 4700-5300 Степень защиты, IP: 65 Тип монтажа: установка на консоль 48-50 мм Материал корпуса: алюминий Материал плафона: пластик прозрачный (светопроницаемый) Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов) Класс защиты: I |
| 3. | Установка скамеек |  |
| 3.1. |  | Скамья «Трапеция» №17 Характеристики: Материал: хвойный брус сорт А сечением 60*40 мм, стальной прокат, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение. Длина: 1,5 - 2,0 м. Вес: 25 кг (1.5 м). Ширина: 70 см, Высота: 50 см, Высота сиденья: 45 см. |
| 3.2. |  | Скамейка «Дунай» № 12 Характеристики: Материал: хвойный брус сорт А сечением 60*40 мм, стальная труба 40*2,0 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение. Длина: 1,5 - 2,0 м. Вес: 42 кг (2 м). Ширина: 59 см, Габаритная высота: 80 см, Высота сиденья: 46 см. |
| 4. | Установка урн |  |
| 4.1. |  | Урна уличная Характеристики: Материал: металл Окраска: эмаль Объем: 25 л |
| 4.2. |  | Урна уличная Характеристики: Материал: металл Окраска: эмаль Объем: 50 л |

Приложение № 2

к Программе

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Единичные расценки на ремонт дворовых проездов |  |  |  |
| 1.1. | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | колодец | 1 | 2850,00 |
| 1.2. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой толщиной 5см (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 12 км) | м2 | 1 | 39,00 |
| 1.3. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 12 км) | м3 | 1м2х0,1м | 119,00 |
| 1.4. | Разработка грунта с погрузкой на автосамосвал толщиной 10 см (с перевозкой на расстояние до 12 км) | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 1.5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 20 см | м3 | 1м2х0,2м | 98,00 |
| 1.6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщиной 40 см (с доставкой на расстояние до 20 км) | м3 | 1м2х0,1м | 174,00 |
| 1.7. | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 8,00 |
| 1.8. | Устройство асфальтобетонного слоя из асфальтобетона толщиной 5 см (верхний слой асфальтобетона марки II,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 470,00 |
| 1.9. | Устройство асфальтобетонного слоя из асфальтобетона толщиной 5 см (асфальтобетон марки II,тип Г)-тротуар | м2 | 1 | 453,00 |
| 1.10. | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 12 км) | пог.м | 1 | 230,00 |
| 1.11. | Установка бортового камня | пог.м | 1 | 944,00 |
| 2. | Единичные расценки на обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1. | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 1 | 36,01 |
| 2.2. | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 1 | 22,17 |
| 2.3. | Опора СВ-110-5 | шт | 1 | 9 700,0 |
| 2.4. | Фотоэлемент | шт | 1 | 179,0 |
| 2.5. | Светильник светодиодный ЖКХ VARTON | шт | 1 | 2969,0 |
| 2.6. | Выключатель одноклавишный | шт | 1 | 79,0 |
| 2.7. | Труба гофра д.16мм | м | 1 | 7,0 |
| 2.8. | Труба полипропиленовая д.20мм | м | 1 | 19,0 |
| 2.9. | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 | 1420,0 |
| 2.10. | Светильник светодиодный LED | шт | 1 | 5613,31 |
| 2.11. | Кронштейн для светильников | шт | 1 | 203,40 |
| 2.12. | Провод СИП 2*16 | м | 1 | 32,0 |
| 2.13. | Провод СИП 4*16 | м | 1 | 61,0 |
| 2.14. | Провод СИП 4*25 | м | 1 | 70,0 |
| 2.15. | Коробка распределительная | шт | 1 | 25,0 |
| 2.16. | Клипса | шт | 1 | 2,0 |
| 2.17. | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 1 | 1,9 |
| 2.18. | Рейка DIN 100см | шт | 1 | 8,0 |
| 2.19. | Шина нулевая | шт | 1 | 47,0 |
| 3. | Единичные расценки на скамейки |  |  |  |
| 3.1. | Скамья без спинки «Трапеция» | шт | 1 | 4655,0 |
| 3.2. | Скамья со спинкой | шт | 1 | 5784,0 |
| 3.3. | Скамья со спинкой «Дунай» | шт | 1 | 9120,0 |
| 4. | Единичные расценки на урны |  |  |  |
| 4.1. | Урна наземная объемом 25 л | шт | 1 | 1500,0 |
| 4.2. | Урна наземная объемом 50 л | шт | 1 | 2000,0 |

Приложение № 3

к Программе

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |  | Количество | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Единичные расценки на оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |  |  |
| 1.1. | Горка мини, высота спуска 0,9 м | шт | 1 |  | 37262,0 |
| 1.2. | Горка большая, высота спуска 1,5м | шт | 1 |  | 74762,0 |
| 1.3. | Карусель 4-х местная «Малыш» «вращающаяся платформа» | шт | 1 |  | 43150,0 |
| 1.4. | Карусель чаша «Малыш» | шт | 1 |  | 76275,0 |
| 1.5. | Качели на пружине «Попугай» | шт | 1 |  | 24675,0 |
| 1.6. | Качели на пружине «Конь» | шт | 1 |  | 20625,0 |
| 1.7. | Качели на пружине «Пикап» | шт | 1 |  | 24675,0 |
| 1.8. | Качели на пружине «Мотоцикл» | шт | 1 |  | 20625,0 |
| 1.9. | Песочница пластиковая 4-х гранная | шт | 1 |  | 13025,0 |
| 1.10. | Песочница 6-ти гранная пластиковая | шт | 1 |  | 40087,0 |
| 1.11. | Детский городок, высота горки 1,2 м | шт | 1 |  | 300600,0 |
| 1.12. | Детский домик | шт | 1 |  | 89775,0 |
| 1.13. | Детский спортивно-развивающий комплекс | шт | 1 |  | 136450,0 |
| 1.14. | Брусья гимнастические | шт | 1 |  | 25537,0 |
| 1.15. | Физкультурный комплекс | шт | 1 |  | 69850,0 |
| 1.16. | Детский городок | шт | 1 |  | 742000,0 |
| 2. | Единичные расценки на озеленение |  |  |  |  |
| 2.1. | Ель колючая (финская) зеленая от 30 см | шт | 1 |  | 400,0 |
| 2.2. | Ель колючая (финская) от 60 см до 1м | шт | 1 |  | 1200,0 |
| 2.3. | Лиственница европейская от 30 см до 50см | шт | 1 |  | 400,0 |
| 2.4. | Лиственница европейская от 50 см до 80см | шт | 1 |  | 800,0 |
| 2.5. | Лиственница европейская от 80 см до 1,2 м | шт | 1 |  | 1500,0 |
| 2.6. | Туя западная | шт | 1 |  | 500,0 |
| 2.7. | Можжевельник обыкновенный от 20 см до 35 см | шт | 1 |  | 250,0 |
| 2.8. | Можжевельник обыкновенный от 40 см до 70 см | шт | 1 |  | 350,0 |
| 2.9. | Амарант трехцветный | шт | 1 |  | 25,0 |
| 2.10. | Астра однолетняя от 30 см до 35 см | шт | 1 |  | 15,0 |
| 2.11. | Бархатцы прямостоячие от 25 см до 30 см | шт | 1 |  | 20,0 |
| 2.12. | Бегония вечноцветущая 20 см | шт | 1 |  | 20,0 |
| 2.13. | Георгины от 20 см до 25 см | шт | 1 |  | 25,0 |
| 2.14. | Петуния многоцветковая 35 см | шт | 1 |  | 30,0 |
| 2.15. | Сальвия блестящая от 25 до 30 см | шт | 1 |  | 30,0 |
| 2.16. | Подсолнух однолетний от 40 см до 80 см | шт | 1 |  | 50,0 |
| 2.17. | Целозия метельчатая 20 см | шт | 1 |  | 20,0 |
| 3. | Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок |  |  |  |  |
| 3.1. | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | колодец | 1 |  | 2850 |
| 3.2. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой толщиной 5см (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 12 км) | м2 | 1 |  | 39,00 |
| 3.3. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 12км) | м3 | 1м2х0,1м |  | 119,0 |
| 3.4. | Разработка грунта с погрузкой на автосамосвал толщиной 10 см (с перевозкой на расстояние до 12 км) | м3 | 1м2х0,1м |  | 139,0 |
| 3.5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 20 см | м3 | 1м2х0,2м |  | 98,0 |
| 3.6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщиной 40 см (с доставкой на расстояние до 20 км) | м3 | 1м2х0,1м |  | 174,0 |
| 3.7. | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн |  | 8,0 |
| 3.8. | Устройство асфальтобетонного слоя из асфальтобетона толщиной 5 см (верхний слой асфальтобетона марки II ,тип Б) - проезжая часть | м2 | 1 |  | 470,0 |
| 3.9. | Устройство асфальтобетонного слоя из асфальтобетона толщиной 7 см (асфальтобетона марки II,тип Г) -тротуар | м2 | 1 |  | 493,0 |
| 3.10. | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 12 км) | пог.м | 1 |  | 230,0 |
| 3.11. | Установка бортового камня | пог.м | 1 |  | 944,0 |

Приложение № 4

к Программе

Перечень дворовых территорий города Сокола,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах*

| № п/п | Месторасположение территории | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год | Ремонт дворовых территорий не запланирован |
|  | 2019 год |  |
| 1. | г. Сокол, ул. Советская, д.78 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
|  | 2020 год |  |
| 2. | г. Сокол, ул. Советская, д.62 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 3. | г. Сокол, ул. Советская, д.64 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 4. | г. Сокол, ул. Советская, д.66 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 5. | г. Сокол, ул. Советская, д.68 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 6. | г. Сокол, ул. Советская, д.70 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 7. | г. Сокол, ул. Советская д.72 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
|  | 2021 год |  |
| 8. | г. Сокол, ул. Советская, д. 74 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 9. | г. Сокол, ул. Советская, д. 82 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 10. | г. Сокол, ул. Советская, д. 84 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 11. | г. Сокол, ул. Шатенево, д.77 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 12. | г. Сокол, ул. Шатенево, д.75 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 13. | г.Сокол, ул. Архангельская, д.39 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
|  | 2022 год |  |
| 14. | г. Сокол, ул. Советская д. 50 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 15. | г. Сокол, ул. Советская, д. 54 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 16. | г. Сокол, ул. Советская д. 56 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 17. | г. Сокол, ул. Советская д. 58 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 18. | г. Сокол, ул. Советская д. 60 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 19 | г. Сокол, ул. Мусинского д. 22 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 20 | г. Сокол, ул. Советская д. 46 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 21 | г. Сокол, ул. Советская д. 48 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 22 | г. Сокол, ул. Советская д. 92 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 23 | г. Сокол, ул. Островского д.38 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 24 | г. Сокол, ул. Островского д.40 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
|  | 2023 год |  |
| 25. | г. Сокол, ул. Советская д.71 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 26. | г. Сокол, ул. Советская д.71а | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 27. | г. Сокол, ул. Советская д.69 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 28 | г. Сокол, ул. Наб Свободы д.64 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 29 | г. Сокол, ул. Наб Свободы,д.67 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 30 | г. Сокол, ул. Наб Свободы д.58 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 31 | г. Сокол, ул. Наб Свободы,д.52 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
|  | 2024 год |  |
| 32 | г. Сокол, ул.Архангельская д.52 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 33 | г. Сокол, ул.Архангельская д.60 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 34 | г. Сокол, ул. Советская д.59 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 35 | г. Сокол, ул. Продольная д.18 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 36 | г. Сокол, ул. Наб. Свободы, д.50 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 37 | г. Сокол, ул. Шатенево, д.69 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 38 | г. Сокол, ул. Лесная, д. 6 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 39 | г. Сокол, ул. Гражданская, д. 2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 40 | г. Сокол, ул. Интернатная д.5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 41 | г. Сокол, ул. 40 лет Октября д. 10 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 42 | г. Сокол, ул. Интернатная д.7 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |

* - перечень дворовых территорий, на которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству в 2018-2024 годах, подлежит корректировке после уточнения объемов средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Сокола

Приложение № 5

к Программе

Перечень общественных территорий

города Сокола, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах*

| № п/п | Месторасположение территории | Площадь территории, тыс. м2 | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  |  |
| 1. | Благоустройство территории Центральной площади города Сокола, В том числе: | 18,5 |  |
|  | I этап - благоустройство территории Центральной площади города Сокола напротив дома № 71 по ул. Советская | 8,6 | - устройство покрытия площади из тротуарной плитки; - устройство дорожек и тротуаров из тротуарной плитки и гранитной крошки; - посадка деревьев и кустарников; - установка малых архитектурных форм; - устройство уличного освещения территории; - установка камеры видеонаблюдения |
|  | I I этап - благоустройство территории Центральной площади города Сокола от дома № 71 по ул. Советская до дома № 50 по ул. Набережная Свободы | 9,9 | - устройство дорожек и тротуаров из тротуарной плитки и гранитной крошки; - посадка деревьев и кустарников; - установка малых архитектурных форм; - устройство уличного освещения территории. |
| 2019 год |  |  |  |
| 2. | Благоустройство территории Набережной реки Сухона города Сокола ( I этап-от дома № 69 по ул. Набережная Свободы до берега реки Сухоны ) | 15,2 | - устройство дорожек, тротуаров и площадок из тротуарной плитки и гранитной крошки; - посадка деревьев и кустарников; - установка малых архитектурных форм; - устройство освещения площади. |
| 3. | Благоустройство территории сквера «Романтик» в городе Соколе (по ул. Орешкова от дома № 9 до пересечения с ул. Мичурина) | 8,7 | устройство дорожек и тротуаров из тротуарной плитки и гранитной крошки; - посадка деревьев и кустарников; - установка малых архитектурных форм; - устройство освещения площади. |
|  |  | 2020 год |  |
| 4. |  |  | Мероприятий по благоустройству общественных территорий не запланировано. |
|  |  | 2021 год |  |
| 5. | Благоустройство общественной территории микрорайона Шатенево в городе Соколе | 1,7 | Мероприятий по благоустройству общественных территорий не запланировано. |
|  |  | 2022 год |  |
| 6. |  |  | Мероприятий по благоустройству общественных территорий не запланировано. |

*- перечень общественных территорий города Сокола, на которых в 2018-2024 годах планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежат корректировке после уточнения объемов средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Сокола.

Приложение № 6

к Программе

Перечень места массового отдыха населения (городских парков)

города Сокола, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

| № п/п | Месторасположение территории | Площадь территории, тыс. м2 | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  |  |
| 1. | Благоустройство территории Центрального сквера на ул. Орешкова в городе Соколе (от ул. Советская до дома № 9 по ул. Орешкова) | 10,6 | - устройство дорожек и тротуаров из тротуарной плитки и гранитной крошки; - посадка деревьев и кустарников; - установка малых архитектурных форм; - устройство освещения площади. |
|  | 2019 год |  |  |
| 2. |  |  | - Мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) не запланировано. |
|  | 2020 год |  |  |
| 3. |  |  | Мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) не запланировано. |
| 2021 год |  |  |  |
| 4. |  |  | Мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) не запланировано. |
| 2022 год |  |  |  |
| 5. |  |  | Мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) не запланировано. |
| 2023 год |  |  |  |
| 6. |  |  | Мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) не запланировано. |
| 2024 год |  |  |  |
| 7. |  |  | Мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) не запланировано. |

**- перечень мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола, на которых в 2018-2024 годах планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежат корректировке после уточнения объемов средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Сокола.

- Приложение № 7

- Таблица 2.1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета города Сокола (тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы / основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Сокола на 2018-2024 годы» |  | 59687,7 | 1768,6 | 20931,2 |  | 3293,0 |  |  |  | 11389,8 |  |  | 17701,1 | 2216,5 |  |  | 2387,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий города Сокола | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 22235,9 | 0,0 | 19155,1 |  | 3080,8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | 1.1Благоустройство дворовых территорий города Сокола, согласно Перечню дворовых территорий города Сокола, подлежащих благоустройству (приложение 4 к Программе) | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 22235,9 | 0,0 | 19155,1 |  | 3080,8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий г.Сокола | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования г.Сокола |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| # Основное мероприятие 3 : | # Благоустройство общественных территорий города Сокола. | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 12511,6 | 1444,6 | 1687,2 |  | 0,0 |  |  |  | 9379,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Обеспечение мероприятий по благоустройству общественной территории городе Соколе | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 12511,6 | 1444,6 | 1687,2 |  | 0,0 |  |  |  | 9379,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4: | # Обустройство мест массового отдыха населения города Сокола, подлежащих благоустройству (приложение 6 к Программе) | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 324,2 | 324,1 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Обустройство мест массового отдыха населения города Сокола, подлежащих благоустройству (приложение 6 к Программе) | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 324,2 | 324,1 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Подготовка документации на реализацию проектов по формированию современной городской среды | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 663,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 663,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы и строительного контроля на реализацию проектов по строительству, реконструкции и ремонту дворовых и общественных территорий | Ответственный исполнитель подпрограммы: -администрация города Сокола; соисполнитель: -МКУ «Управление ЖКХ г.Сокола» | 663,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 663,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие F2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 23952,4 | 0,0 | 88,8 | 212,2 |  |  |  | 2010 |  | 17037,4 |  |  |  | 2216,5 | 2387,5 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий (софин-е) | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 8565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1762,0 |  | 2199,6 |  |  |  | 2216,5 | 2387,5 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий (областные средства) | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 101,0 | 0,0 | 88,8 | 0,0 |  |  |  | 12,2 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по благоустройству общественных территорий г.Сокола | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 212,2 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий (дополнительный результат) | Ответственный исполнитель подпрограммы: - администрация города Сокола; соисполнитель: - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». | 14837,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 235,8 |  |  | 14837,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |

Приложение № 8

Таблица 3.1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района,

бюджета города Сокола, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических и физических  лиц

на реализацию мероприятий муниципальной программы  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы/ основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Сокола на 2018-2022 годы» | всего | 200893,6 | 19455,3 | 42468,2 | 26313,1 | 29119,7 | 37497,5 | 22164,9 | 23874,9 |
|  |  | бюджет города Сокола | 59687,7 | 1 768,6 | 20931,2 | 3293,0 | 11389,8 | 17701,1 | 2216,5 | 2387,5 |
|  |  | областной бюджет | 46539,0 | 6037,1 | 5439,2 | 9143,9 | 5953,1 | 6600,9 | 6651,6 | 6713,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 94666,9 | 11649,6 | 16097,8 | 13876,2 | 11776,8 | 13195,5 | 13296,8 | 14774,2 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий города Сокола. | всего | 47001,7 | 0,0 | 23020,8 | 23980,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 22235,9 | 0,0 | 19155,1 | 3080,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8000,2 | 0,0 | 976,3 | 7023,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 16765,6 | 0,0 | 2889,4 | 13876,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий города Сокола | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: | Благоустройство общественных территорий города Сокола. | всего | 43829,9 | 15890,6 | 18559,5 | 0,0 | 9379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 12511,6 | 1444,6 | 1687,2 | 0,0 | 9379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 9552,8 | 5291,7 | 4261,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 21765,5 | 9154,3 | 12611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Обустройство мест массового отдыха населения города Сокола, подлежащих благоустройству (приложение 6 к Программе) | всего | 3564,9 | 3564,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 324,3 | 324,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 745,3 | 745,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2495,3 | 2495,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: | Подготовка документации на реализацию проектов по формированию современной городской среды | всего | 663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы и строительного контроля на реализацию проектов по строительству, - реконструкции и ремонту дворовых и общественных территорий | всего | 663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие F | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | всего | 105833,6 | 0,0 | 887,8 | 2332,2 | 19740,0 | 36833,8 | 22164,9 | 23874,9 |
|  |  | бюджет города Сокола | 23952,4 | 0,0 | 88,8 | 212,2 | 2010,0 | 17037,4 | 2216,5 | 2387,5 |
|  |  | областной бюджет | 28240,6 | 0,0 | 201,8 | 2120,0 | 5953,1 | 6600,9 | 6651,6 | 6713,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 53640,6 | 0,0 | 597,2 | 0,0 | 11776,9 | 13195,5 | 13296,8 | 14774,2 |
|  | Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | всего | 89236,7 | 0,0 | 0,0 | 1818,9 | 19382,0 | 21996,0 | 22164,9 | 23874,9 |
|  |  | бюджет города Сокола | 8565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1762,0 | 2199,6 | 2216,5 | 2387,5 |
|  |  | областной бюджет | 27627,8 | 0,0 | 0,0 | 1818,9 | 5843,2 | 6600,9 | 6651,6 | 6713,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 53043,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11776,8 | 13195,5 | 13296,8 | 14774,2 |
|  | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего | 1061,1 | 0,0 | 887,8 | 51,1 | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 101,0 | 0,0 | 88,8 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 362,9 | 0,0 | 201,8 | 51,1 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 597,2 | 0,0 | 597,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение мероприятий по благоустройству общественных территорий г.Сокола | всего | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий (дополнительный результат) | всего | 15073,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,8 | 14837,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Сокола | 15073,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,8 | 14837,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* - подлежат корректировке после уточнения объемов средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Сокола

Приложение № 9

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактическое |  |  | плановое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повысить уровень благоустройства дворовых территорий города Сокола | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 19 | 30 | 37 | 48 |
|  |  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 4,8 |
|  |  | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Сокола) | % | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 6.0 | 8,4 | 13,8 | 17,1 | 22,2 |
| 2. | Повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сокола | доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% |
| 3. | Повысить уровень благоустройства общественных территорий города Сокола | количество благоустроенных общественных территорий города Сокола | ед. | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | доля благоустроенных общественных территорий города Сокола от общего количества общественных территорий | % | 75 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 15,1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  |  | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | % | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | - | - | - | - | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Обустроить места массового отдыха населения (городских парков) города Сокола | количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких мест | % | 7,5 | 13,75 | 14,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
|  |  | количество дизайн-проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных с учетом результатов общественных обсуждений | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Сформировать эффективную многоуровневуюсистему мониторинга и предупреждения возможных угроз, преступлений, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности. | количество оборудованных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на Центральной и Прибрежной площадях в городе Соколе | ед. | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Организовать благоустройство территорий города Сокола в части реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства | показатель реализации в городе Сокол мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №10

к Программе

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | количество благоустроенных дворовых территорий нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая, показатель на дату | фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая отчетность по благоустройству дворовых территорий |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | отношение благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | годовая, показатель на дату | Дбд = (Бдт / Кдт) x 100 | Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период |
|  |  |  |  |  |  | Кдт - общее количество дворовых территорий |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Сокола) | % | отношение населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города Сокола | годовая, показатель на дату | Днб = (Нбд / Чн) x 100 | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период |
|  |  |  |  |  |  | Чн - общая численность населения города Сокола на начало отчетного года (по данным Вологдастата) |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | отношение количества многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов | годовая, показатель на дату | Дту = (Кду / Кд) x 100 | Кду - количество домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период |
|  |  |  |  |  |  | Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий города Сокола | Ед. | количество благоустроенных общественных территорий города Сокола нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая, показатель на дату | фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий города Сокола нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая отчетность по благоустройству общественных территорий города Сокола |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий города Сокола от общего количества общественных территорий | % | отношение благоустроенных общественных территорий города Сокола к общему количеству таких территорий | годовая, показатель на дату | Дбт = (Бмт / Кт) x 100 | Бмт - количество благоустроенных общественных территорий города Сокола за отчетный период |
|  |  |  |  |  |  | Кт - общее количество общественных территорий |
| 7. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | % | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | годовая, показатель на дату | Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | - |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Соколе | ежеквартально, показатель на дату | Dn = Ny/Nx*100 | Ny - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Соколе, чел. предоставленная администрацией города Сокола. N – количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Соколе, на начало отчетного года чел. (по данным Вологдастата) |
| 9 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола | Ед. | количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая, показатель на дату | Фактические данные о количестве благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая отчетность по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола |
| 10. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких мест | % | отношение благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола к общему количеству таких мест | годовая, показатель на дату | Дбм = (Бмо / Км) x 100 | Бмо - количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола за отчетный период Км - общее количество мест массового отдыха населения (городских парков) города Сокола |
| 11. | Количество дизайн-проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных с учетом результатов общественных обсуждений | % | количество дизайн-проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных с учетом результатов общественных обсуждений нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая, показатель на дату | фактические данные о количестве дизайн-проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных с учетом результатов общественных обсуждений нарастающим итогом с момента реализации Программы | - |
| 12. | Количество оборудованных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на Центральной и Прибрежной площадях в городе Соколе | Ед. | количество оборудованных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на Центральной и Прибрежной площадях в городе Соколе нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая, показатель на дату | фактические данные о количестве камер видеонаблюдения на Центральной и Прибрежной площадях в городе Соколе нарастающим итогом с момента реализации Программы | - |
| 13. | Показатель реализации в городе Сокол мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | % | отношение количества мероприятий по цифровизации городского хозяйства, фактически реализованных в отчетном году за счет предусмотренных Программой средств к количеству мероприятий по цифровизации городского хозяйства, реализация которых запланирована в отчетном году за счет предусмотренных Программой средств | годовая, показатель на дату | Пр = (М факт / М план) x 100 | Пр – показатель реализации в городе Сокол мероприятий по цифровизации городского хозяйства М факт – количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства, фактически реализованных в отчетном году за счет предусмотренных Программой средств, ед. М план - количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства, реализация которых запланирована в отчетном году за счет предусмотренных Программой средств, ед. |

»