| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 13.05.2024 | № | 499 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального окру-га на 2023 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |

В  соответствии  с  Порядком  разработки,  реализации  и оценки эффективности  муниципальных  программ  Сокольского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 03.11.2022 № 1181, АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Сокольского муници-пального района от 10.11.2022 № 1193, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа А.В. Лемехова.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                           Ю.А. Васин

|  | Приложение к постановлению Администрации округа от 13.05.2024 № 499 «УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района от 10.11.2022 № 1193 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023 - 2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители программы | Администрация Сокольского муниципального округа, Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Архангельский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Воробьевский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Чучковский» |
| Подпрограммы программы | - подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»; - подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Цели программы | - обеспечение потребности округа в топливно-энергетических ресурсах |
| Задачи программы | - увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - увеличить уровень газификации населения природным газом |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - увеличение уровня газификации населения природным газом |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Всего 747599,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году –228479,2 тыс. руб. в 2024 году – 340761,0 тыс. руб. в 2025 году – 122736,6 тыс. руб. в 2026 году – 55622,1 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. Из них: - за счет средств бюджета округа 203112,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 25036,8 тыс. руб. в 2024 году – 70489,5 тыс. руб. в 2025 году – 95450,1 тыс. руб. в 2026 году – 12135,6 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета в виде субсидий 23641,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 23641,2 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета в виде субсидий 520845,6 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 179801,1 тыс. руб. в 2024 году – 270271,5 тыс. руб. в 2025 году – 27286,5 тыс. руб. в 2026 году – 43486,5 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников (средства семей) 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы к концу 2027 года ожидается: - обеспечение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня 71,4%; - увеличение уровня газификации населения природным газом до 50% |

I. Характеристика сферы реализации программы

Одним из приоритетов жилищной политики Сокольского муниципального округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступность коммунальных услуг для населения.

В настоящее время основными проблемами в сфере водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, уличного освещения являются:

- высокая изношенность инженерных сетей и объектов;

- низкий уровень внедрения новых технологий.

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, уличного освещения характеризуется высокой степенью износа оборудования, требуются реконструкция и капитальный ремонт отдельных объектов. Из-за ограниченных возможностей местного бюджета Администрация Сокольского муниципального округа не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации, капитального ремонта и нового строительства инженерных сетей и коммуникаций в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг. Финансирование мероприятий необходимо осуществлять за счет средств федерального, регионального бюджетов, бюджета округа, а также инвесторов.

Наблюдается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы коммунальных объектов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, которая отвечает стратегическим интересам округа и позволит:

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки коммунальных ресурсов потребителям;

- улучшить экологическое состояние на территории муниципального округа.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды и тепловой энергии в процессе транспортировки ресурсов до потребителей.

Развитие газификации округа осуществляется на основании перспективной схемы газификации и газоснабжения Сокольского округа Вологодской области, разработанной АО «Газпром промгаз», которой предусмотрен максимальный охват газоснабжения населенных пунктов. Схема газификации города Сокол разработана институтом «Гипрониигаз».

По состоянию на 1 января 2022 года уровень газификации Сокольского муниципального округа природным газом составляет 48,04%.

Уровень газификации оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие округа, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики округа в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены следующими документами:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247;

- постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 484 «О государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы»;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

III. Обоснование выделения и включения в состав программы подпрограмм и их обобщенная характеристика

Исходя из задач программы, предусматривается реализация мероприятий по двум подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» (приложение 1 к программе), целью которой является развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа.

Подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» (приложение 2 к муниципальной программе), целью которой является обеспечение потребности округа в природном газе.

IV. Финансовое обеспечение мероприятий программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

V. Сведения о показателях (индикаторах) программы

Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в таблице 1 к программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей (индикаторов) программы приведены в таблице 2 к программе.

- Таблица 1

- к программе

Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | № показателя | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год (отчет) | 2022 год (отчет) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1 | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 85,7 | 85,7 | 88* | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 2 | Увеличить уровень газификации населения природным газом | 1 | Увеличение уровня газификации населения природным газом | % | 48,04 | 48,16 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 49 | 50 |

*В соответствии с годовым отчетом по муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023 - 2027 годы» за 2023 год фактическое значение показателя составило 71,4%.

Таблица 2

к программе

Методика расчета показателей (индикаторов)  программы

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Доля населения Сокольского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Годовой, за отчетный период | U = (Вi / Вобщ) * 100% U – доля населения Сокольского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой . Вi - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой. Вобщ - численность населения округа на начало отчетного года. | Ведомственная информа-ция территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах, данные Вологдастата |
| Увеличение уровня газификации населения природным газом | % | Доля газификации населения Сокольского муниципального округа природным газом | Годовой, за отчетный период | U = (Вi / Вобщ) * 100% U – уровень газификации природным газом населения, %. Вi - количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации i-го объекта, ед. Вобщ – общее количество домовладений (квартир) в жилом фонде Сокольского муниципального округа | - Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда». - Данные Вологдастат. |

Приложение 1 к программе

Подпрограмма 1

«Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»

(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Администрация Сокольского муниципального округа, Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Архангельский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Воробьевский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Чучковский» |
| Цели подпрограммы 1 | развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы 1 | - выполнить мероприятия, направленные на обеспечение населения сжиженным газом; -выполнить мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов; - обеспечить строительство и ремонт объектов водо- и теплоснабжения и водоотведения; - обеспечить долю энергоэффективных источников света; - разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы; - подготовить объекты теплоэнергетики, находящиеся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период; - выполнить капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным углеводородным газом из резервуарных установок; - количество приобретенного оборудования для котельных; - количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения; - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг; - увеличение протяженности замены инженерных сетей; - количество построенных объектов теплоэнергетики; - количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры; - доля энергоэффективных источников света; - количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы; - количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период; - доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период; - количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения; - степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы 1 | 2023-2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе по годам | Всего 725950,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 228235,2 тыс. руб. в 2024 году – 336751,0 тыс. руб. в 2025 году – 122476,6 тыс. руб. в 2026 году – 38487,1 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. Из них: - за счет средств бюджета округа 201263,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 24792,9 тыс. руб. в 2024 году – 70079,5 тыс. руб. в 2025 году – 95190,1 тыс. руб. в 2026 году – 11200,6 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета в виде субсидий 23641,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году – 23641,2 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета в виде субсидий 501045,6 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 179801,1 тыс. руб. в 2024 году – 266671,5 тыс. руб. в 2025 году – 27286,5 тыс. руб. в 2026 году – 27286,5 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников (средства семей) 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | К концу реализации Подпрограммы 1 ожидается: -19 многоквартирных домов обеспечено сжиженным газом из резервуарных установок; - приобретено оборудование для котельных; - построены и отремонтированы источники нецентрализованного водоснабжения; - увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, на 464 человека; - увеличение протяженности замены инженерных сетей на 4,21 км; - построен один объект теплоэнергетики; - отремонтированы два объекта коммунальной инфраструктуры; - достижение доли 56,5% энергоэффективных источников света; - разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на 1 объект (в 2023 году); - 2 объекта теплоэнергетики подготовлены к работе в осенне-зимний период в 2023 году и 8 – в 2024 году; - достижение 100 % доли объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период; - 2 объекта централизованных систем водоснабжения отремонтированы в 2024 году; - достижение 100 % степени готовности объектов централизованных систем водоснабжения. |

I. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в таблице 1 к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в таблице 2 к подпрограмме 1.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Реализация проекта «Народный бюджет».

Участие в реализации проекта «Народный бюджет» является механизмом привлечения дополнительных финансовых средств областного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения. Участие в проекте обусловлено инициативой граждан, желающих принять непосредственное участие в реализации разработанного ими проекта, направленного на решение вопросов местного значения муниципального образования области.

Основное мероприятие 2 «Поставка сжиженного углеводородного газа населению».

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается организация поставки сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд и отопления уполномоченной организацией по регулируемым государством ценам.

Основное мероприятие 3 «Строительство объектов теплоэнергетики».

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение работ по подготовке объектов теплоэнергетики, находящиеся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период согласно государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы».

Основное мероприятие 4 «Поддержка коммунального хозяйства».

В рамках основного мероприятия 4 предусматривается выполнение работ по ремонту тепловых, водопроводных, канализационных сетей, сетей уличного освещения, покупка и установка оборудования для объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, уличного освещения.

Основное мероприятие 5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода»».

Одним из главных вопросов сохранения здоровья населения является обеспечение качественной питьевой водой. В рамках программы «Чистая вода» на территории округа предусматривается выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту систем водоснабжения.

Основное мероприятие 6 «Организация уличного освещения».

В рамках мероприятия предусматривается установка энергоэффективных источников света.

Основное мероприятие 7 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области».

В рамках мероприятия предусматривается выполнение работ по ремонту тепловых, водопроводных, канализационных сетей.

Основное мероприятие 8 «Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы».

В рамках мероприятия предусматривается разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | № показателя | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчет 2021 год | Отчет 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Выполнить мероприятия, направленные на обеспечение населения сжиженным газом | 1. | Количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным углеводородным газом из резервуарных установок | усл. ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2. | Выполнить мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов | 1. | Количество приобретенного оборудования для котельных | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. | Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0 | 0 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечить строительство и ремонт объектов водо- и теплоснабжения и водоотведения | 1. | Количество построенных объектов теплоэнергетики | усл. ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | усл. ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечить долю энергоэффективных источников света | 1. | Доля энергоэффективных источников света | % | 49,4 | 49,4 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56,5 |
| 5. | Разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы | 1. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подготовить объекты теплоэнергетики, находящиеся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | 1. | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | шт. | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнить капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | 1. | Количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. | Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

к подпрограмме 1

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок | усл. ед. | количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок по концу отчетного периода | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении, путем суммирования количества МКД Сокольского муниципального округа | на основании договоров, актов приёма-передачи, товарных накладных. |
| 2. | Количество приобретенного оборудования для котельных | шт. | количество приобретенных и установленных котлов отопления в рамках реализации подпрограммы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества приобретенных и установленных котлов отопления | акт приемки выполненных работ или акт приемки товара. |
| 3. | Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | количество отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения построенных и отремонтированных в рамках реализации подпрограммы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | акт приемки выполненных работ |
| 4. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | количество населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования численности населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг | на основании информации ресурсоснабжающей организации |
| 5. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | увеличение протяженности замены инженерных сетей | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования протяженности объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены ремонтные мероприятия | акт приемки выполненных работ |
| 6. | Количество построенных объектов теплоэнергетики | усл. ед. | количество построенных объектов теплоэнергетики в рамках реализации подпрограммы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества построенных объектов теплоэнергетики, введенных в эксплуатацию. | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию |
| 7. | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | усл. ед. | количество выполненных ремонтных мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры | акт приемки выполненных работ |
| 8. | Доля энергоэффективных источников света | % | доля энергоэффективных источников света | годовой, за отчетный период | доля энергоэффективных источников света = общее количество установленных энергоэффективных источников света /Общее количество светильников *100 | на основании отчетности, предоставленной территориальными органами |
| 9. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | шт. | количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов | акт приемки выполненных работ |
| 10. | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | шт. | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов | акт приемки выполненных работ |
| 11. | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | годовой, за отчетный период | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период = Общее число объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период /Общее число объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период *100 | акт приемки выполненных работ |
| 12 | Количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения | шт. | количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов | акт приемки выполненных работ |
| 13 | Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения | % | Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения | годовой, за отчетный период | Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения = Количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения/ Общее число объектов, которые планировалось отремонтировать*100 | акт приемки выполненных работ |

Приложение 2

к программе

ПОДПРОГРАММА 2

«Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»

(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 | Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Сокол» |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Администрация Сокольского муниципального округа, Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Кадников» |
| Цели подпрограммы 2 | обеспечение потребности округа в природном газе |
| Задачи подпрограммы 2 | - увеличить протяженность газовых сетей на территории Сокольского муниципального округа, оптимизировать загрузку существующих газовых сетей; - установить вентиляционные каналы (выполнить монтаж пристроенных дымоходов) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - протяженность построенных распределительных газовых сетей; - количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения; - количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы 2 | 2023-2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе по годам | Всего 21649,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 244,0 тыс. руб. в 2024 году – 4010,0 тыс. руб. в 2025 году – 260,0 тыс. руб. в 2026 году – 17135,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. Из них: - за счет средств местного бюджета 1849,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 244,0 тыс. руб. в 2024 году – 410,0 тыс. руб. в 2025 году – 260,0 тыс. руб. в 2026 году – 935,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета в виде субсидий 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета в виде субсидий 19800,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 3600,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 16200,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников (средства семей) 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2023 году – 0,0 тыс. руб. в 2024 году – 0,0 тыс. руб. в 2025 году – 0,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 | К концу реализации Подпрограммы 2 ожидается: - увеличение протяженности распределительных газовых сетей округа на 9,7 км; - увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения, на 471 домовладений; - ввод в эксплуатацию 487 вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) |

I. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в таблице 1 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в таблице 2 к подпрограмме 2.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 направлена на развитие существующей системы газоснабжения на территории Сокольского муниципального округа, строительство распределительных газовых сетей на территории округа, обеспечение доступа к системе газоснабжения природным газом новых потребителей.

Органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения Сокольского муниципального округа принимают участие в подпрограмме 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» в качестве исполнителей (соисполнителей) по следующим основным мероприятиям:

1. Техническое обслуживание газового хозяйства.

2. Строительство распределительного газопровода низкого давления и газопровода высокого давления. Мероприятие включает реализацию:

- мероприятия 2.1. «Газопровод низкого и высокого давления                     (г. Сокол, ул. Восточная; 1-я Западная; 2-я Западная; Заводская; Клубная; Луковецкая; Майская; Маяковского; Проходная; пер. Узкий; Южная; Череповецкая; Водников; 1-я Глушицкая; 2-я Глушицкая; 3-я Глушицкая; 4-я Глушицкая)»;

- мероприятия 2.2. «Газопровод низкого и высокого давления                     (г. Сокол, ул. Интернатная д. 36, 38, 40, 42, 44; Некрасова д. 63, 65; Труда            д. 25, 27, 29; Б. Садовая; Гоголя; Декабристов; Инициаторов; Ломоносова; Матросова; Симбирская; Новая; Торфяная; Пушкинская; Урицкого)»;

- мероприятия 2.3. «Газопровод низкого и высокого давления                    (г. Сокол, ул. Труда; Тургенева; Некрасова; пер. Малый; Пригородная; Юбилейная; 1-я Лентьевская; 2-я Лентьевская; Махренга; Новокуземкинская, пер. Новокуземкинский)»;

- мероприятия 2.4. «Газопровод низкого и высокого давления (г. Сокол, ул. пер. Станционный; пер. Юрия Лагунова; Грибоедова; Наб. Сухоны; Полевая; Чайковского)»;

3. Проектирование и строительство распределительных газовых сетей.

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение работ по проектированию и строительству распределительных газовых сетей.

- Таблица 1

к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

|  | № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | № показателя | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год отчет | 2022 год отчет | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 1. | Увеличить протяженность газовых сетей на территории Сокольского муниципального округа, оптимизировать загрузку существующих газовых сетей | 1 | протяженность построенных распределительных газовых сетей |  | км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7,2 | 2,5 | 0 |  |
|  |  |  | 2 | количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, из них: |  | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 385/114 | 86 | 0 |  |
|  |  |  |  | МКД/квартиры |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12/114 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 373 | 86 | 0 |  |
|  | 2. | Установить вентиляционные каналы (выполнить монтаж пристроенных дымоходов) | 1 | количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) |  | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 487 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Таблица 2 к подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Времен-ные характеристики показателя (индика-тора) | Алгоритм формирования (формула) и методоло-гические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Ответствен-ный за сбор данных по показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Протяженность построенных распределительных газовых сетей | км | показатель отражает протяженность построенных распределительных газовых сетей в отчетном году | за год | П= П1об.+ П2об.+…+ Пiоб. | П - общая протяженность построенных распределительных газовых сетей, км; | Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда» и терр. органов | км | Террито-риальный орган Администрации Сокольского муниципаль-ного округа Вологодской области – «город Сокол», МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
|  |  |  |  |  |  | П1об.- построенных распределительных газовых сетей по 1-му объекту, км |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | П2об. - построенных распределительных газовых сетей по 2-му объекту, км |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пiоб.- построенных распределительных газовых сетей по i-му объекту, км |  |  |  |
| 2. | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | ед. | показатель отражает количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу | за год | К= К1+К2+….+Кi | К - общее количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу, ед. | Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда» и терр. органов | ед. | Террито-риальный орган Администрации Сокольского муниципаль-ного округа Вологодской области – «город Сокол», МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
|  |  |  |  |  |  | К1 - количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации 1-го объекта, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | К2- количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации 2-го объекта, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кi- количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации i-го объекта, ед. |  |  |  |
| 3. | Количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) | ед. | показатель отражает количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) | за год | В= В1+В2+….+Вi | В – общее количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах), ед. | Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда» и информации терр. органов | ед. | Террито-риальный орган Администра-ции Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Сокол» |
|  |  |  |  |  |  | В1- количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия 1-го объекта, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В2- количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия 2-го объекта, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вi- количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия i-го объекта, ед. |  |  |  |