Приложение

к постановлению

Администрации округа

от 11.03.2024 № 285

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 30.11.2022 № 1253

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на

территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сокольского муниципального округа в лице МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»; |
| Соисполнители программы | - территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Сокол»; - территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа «Город Кадников» |
| Подпрограммы программы | - |
| Цели программы | - создание современной, комфортной городской среды на территории города Сокола, города Кадникова (далее - г. Сокол, г. Кадников);  - повышение уровня благоустройства территорий г. Сокола, г. Кадникова |
| Задачи программы | - повысить уровень благоустройства дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова;  - повысить уровень вовлеченности заинтере-сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова;  - повыситьуровень благоустройства общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова;  - повысить уровень вовлеченности заинтере-сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территории, г. Сокола, г. Кадникова; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Сокола, г. Кадникова);  - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова;  - количество благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова;  - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова;  - количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет»;  - количество обустроенных детских и спортивных площадок города Сокола и города Кадникова;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих г. Соколе, г. Кадникове |
| Сроки реализации программы | 2023 – 2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Всего, составляет 133408,5 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  в 2023 году – 53982,7 тыс. руб.;  в 2024 году – 64425,8 тыс. руб.;  в 2025 году – 7500,0 тыс. руб.;  в 2026 году – 7500,0 тыс. руб.;  в 2027 году – 0,0 тыс. руб.;  Из них:  1) за счет средств бюджета Сокольского муниципального округа – 47297,6 руб., том числе по годам:  в 2023 году – 17235,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 15062,1 тыс. рублей  в 2025 году – 7500,0 тыс. руб.;  в 2026 году – 7500,0 тыс. руб.  в 2027 году – 0,0 тыс. руб.  2) за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 27101,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 13823,2 тыс. руб.;  в 2024 году – 13278,4 тыс. руб.;  в 2025 году – 0,0 тыс. руб.  в 2026 году – 0,0 тыс. руб.  в 2027 году – 0,0 тыс. руб.  3) за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 59009,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 22924,1 тыс. руб.;  в 2024 году – 36085,3 тыс. руб.;  в 2025 году – 0,0 тыс. руб.  в 2026 году – 0,0 тыс. руб.  в 2027 году – 0,0 тыс. руб.  4) за счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 0,0 тыс. руб.  в 2026 году – 0,0 тыс. руб.  в 2027 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы к концу 2027 года ожидается:  1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова на 38 единиц;  2) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова до уровня 4,7 %;  3) увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Сокольского округа) г. Сокола, г. Кадникова до уровня 23,7 %;  4) сохранение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова к 2027 году не менее 1 %;  5) увеличение количества благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова на 2 единицы;  6) увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова до уровня 19,2 %;  7) количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» - 2 ед.  8) обустройство детских и спортивных площадок – 6 ед.  9) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих г. Соколе, г. Кадникове до уровня 25 % |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» принимают участие муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. На территории Сокольского муниципального округа расположено 2 городских населенных пункта г. Сокол и г. Кадников с численностью населения свыше 1000 человек.

Сферой реализации Программы является деятельность по благоустройству территорий г. Сокола и г. Кадникова Сокольского муниципального округа Вологодской области, направленная на улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории городов.

Плотная застройка городских территорий, увеличение транспортных потоков, сокращение площадей озеленения, все это приводит к снижению качества не только проживания, но жизнедеятельности в целом.

Жителями городов Сокола и Кадникова востребованы места кратковременного отдыха, прогулок. На сегодня благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания в городах недостаточно.

В связи с увеличением количества личного транспорта горожан, созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных, демонтажем скамеек изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха. Имеется необходимость благоустройства дворовых территорий с устройством парковочных карманов, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Из-за высокой стоимости проведения работ по благоустройству дворовых территорий собственники помещений многоквартирных домов не проявляют активного участия в решении данного вопроса.

По внешнему облику г. Сокола и г. Кадникова оценивается его статус и социально-экономическое развитие, поэтому вопрос содержания малых архитектурных форм на территории городов в надлежащем состоянии является одним из важнейших.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

Численность населения г. Сокола составляет 34298 человек, г. Кадникова составляет 4022 человек (на 01.01.2022).

В настоящее время на территории г. Сокола расположено 1034 многоквартирных дома, требуется ремонт дворовых территорий 922 домов. Также на территории г. Сокола насчитывается 21 наиболее посещаемая территория общего пользования, из них 17 территорий, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

На территории г. Кадникова расположено 215 многоквартирных домов, требуется ремонт дворовых территорий 40 домов. Также на территории г. Кадникова насчитывается всего 5 общественных территорий, благоустройство 5 общественных территорий не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

На территории г. Кадникова имеется ряд проблем в вопросах благоустройства территорий: низкий уровень комплексного благоустройства территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

 Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется, в том числе, уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей, дворовая территория должна иметь: дорогу с твердым покрытием, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий г. Сокола и г. Кадникова осуществлялось по отдельным видам работ и в недостаточных объемах. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству территории г. Сокола и г. Кадникова. Работы по благоустройству территорий городов должны приобрести не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов.

2. Приоритеты социально-экономического развития в сфере

реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства территории г. Сокола и г. Кадникова определены в соответствии со следующими документами:

- государственной программой Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851 (с последующими изменениями);

- [стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030](consultantplus://offline/ref=B71EDD089BEA45C507A361B16E14797A3EECF97D77ABB6B2978CE349A90E5368564C9BC1D1A097FD7890CDCDtFKFL) годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247;

- паспортом приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденным Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 № 11;

- решением Совета города Сокола от 12.04.2010 № 93 «Об утверждении Комплексного плана модернизации моногорода Сокола Вологодской области».

1. Характеристика основных мероприятий Программы

3.1. Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий города Сокола, города Кадникова».

Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Сокола, города Кадникова.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий города Сокола, города Кадникова».

Целью мероприятия является благоустройство общественных территорий города Сокола, города Кадникова, что позволит создать более комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей.

Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий», в том числе:

- мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий»;

- мероприятие 3.2. «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»;

- мероприятие 3.3. «Обустройство детских и спортивных площадок»;

- мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий (дополнительные средства)».

Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Сокола.

Основное мероприятие 4 «Реализация проекта «Народный бюджет».

Целью мероприятия является благоустройство общественных территорий г. Сокола.

Минимальный перечень работ по благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн.

Минимальный перечень работ и используемых материалов для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов приведен в Приложении 1 к Программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включает в себя:

- обустройство автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- обустройство ливневой канализации;

- обустройство площадок для выгула животных;

- обустройство пешеходных дорожек;

- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки);

- установку малых архитектурных форм.

Перечень дворовых территорий г. Сокола, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах, представлен в приложении 2 к Программе.

Перечень дворовых территорий г. Кадникова, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах, представлен в приложении 3 к Программе.

Перечень общественных территорий г. Сокола, подлежащих благоустройству в 2023-2024 годах, представлен в приложении 4 к Программе.

Перечень общественных территорий г. Кадникова, подлежащих благоустройству в 2023-2024 годах, представлен в приложении 5 к Программе.

Перечень детских площадок г. Сокола, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах представлен в приложении 6 к Программе.

Перечень детских площадок г. Кадникова, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах представлен в приложении 7 к Программе.

3.2. Администрация Сокольского муниципального округа в лице МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»:

- несет ответственность за реализацию Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

- определяет формы и методы управления реализацией Программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- предоставляет отчеты, предусмотренные Программой и иными нормативными правовыми актами в рамках государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;

- обеспечивает завершение до конца текущего года реализацию Программы на текущий год;

- осуществляет проверку полноты предоставляемых соисполнителями Программы документов;

- участвует в подготовке аукционной документации на право заключения муниципального контракта;

- принимает участие в приемке выполненных работ;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- вносит в Администрацию Сокольского муниципального округа проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- вносит в Администрацию Сокольского муниципального округа предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

- Администрация Сокольского муниципального округа на основании предложений соисполнителей Программы вправе:

исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

3.3. В ходе выполнения Программы территориальный орган «Город Сокол», территориальный орган «Город Кадников»:

- определяет территорию благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов;

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми федеральными, региональными, муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных в г. Соколе, г. Кадникове;

- разрабатывает сметную документацию на выполнение работ и получает положительное заключение автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта в случаях, установленных действующим законодательством;

- готовит аукционную документацию и проведение аукциона, заключает контракт на выполнение работ по благоустройству территории в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- передает в Администрацию Сокольского муниципального округа сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, всю имеющуюся техническую документацию, дизайн-проект благоустройства общественных территорий и дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова;

- изготавливает и размещает информационные щиты на объектах благоустройства в рамках реализации Программы по макету согласно приложению 2 к письму Минстроя России от 06.08.2019 № 28557-ВЯ/04;

- направляет в адрес Администрации Сокольского муниципального округа решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- даёт предложения МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» о внесении изменений в Программу;

- вносит предложения в Администрацию Сокольского муниципального округа по разработке проектов правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

-  представляет в Администрацию Сокольского муниципального округа мероприятия по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых включены в Программу;

- принимает участие в приемке выполненных работ;

- размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории Сокольского муниципального округа в учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.4. При реализации программы возможно трудовое участие заинтересованных лиц. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте Сокольского муниципального округа, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

3.5. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники;

- озеленение территории посадка деревьев;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации на объекте благоустройства и для ее работников.

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий выражается в отношении количества многоквартирных домов, жители которых приняли участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с Программой.

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ.

3.6. При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в Программу территории общего пользования администрацией города Сокола учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей.

Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городе Соколе федеральными, региональными, муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных в городе Соколе.

3.7. При реализации Программы возможно трудовое участие заинтересованных лиц. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) дома (ов) обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) дома(ов), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте администрации Сокольского муниципального округа, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-видео материалов.

1. Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования приведено в приложении 10 к Программе.

5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении 8 к Программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) Программы приведена в приложении 9 к Программе.

Приложение 1

к Программе

Минимальный перечень работ и используемых материалов

для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории |
| **1.** | **Ремонт дворовых проездов** |
| 1.1. | Асфальтобетонная смесь (проезд)  Тип: Б  Марка: II  Размер: мелкозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.2. | Асфальтобетонная смесь  Тип: Б  Марка: II  Размер: крупнозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.3. | Асфальтобетонная смесь (тротуар)  Тип: Г  Марка: II  Размер: мелкозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.4. | Асфальтобетонная смесь  Тип: Г  Марка: II  Размер: крупнозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.5. | Щебень  Фракция: св. 40 до 70 мм  Назначение: для дорожного строительства  Шлаковый  Требование к качеству: ГОСТ 3344-83 |
| 1.6. | Камни бортовые  Размер (длина\*высота\*ширина), см.: 100\*30\*15  Тип: БР соответствие  Класс бетона: В30  Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 |
| 1.7. | Камни бортовые  Размер (длина\*высота\*ширина), см.: 100\*20\*8  Тип: БР соответствие  Класс бетона: В22,5  Требования к качеству ГОСТ: 6665-91 |
| 1.8. | Песок  Вид: природный  Группа: средний  Назначение: для строительных работ  Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 |
| 1.9. | Битум  Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие  Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 |
| **2.** | **Обеспечение освещения дворовых территорий** |
| 2.1. | Описание: Картинки по запросу Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком движения  Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком движения  Характеристики:  Вес: 1 кг  Мощность, Вт: 12  Световой поток, Лм: 960  Цветовая температура, К: 6500  Степень защиты, IP: 65  Размеры, мм: 300х300х100  Тип рассеивателя: матовый  Тип монтажа: накладной  Особенности: датчик движения |
| 2.2. | Описание: C:\Users\Gw\Desktop\Снимок.JPG  Светодиодный светильник «ВАРТОН» антивандальный с микроволновым датчиком Характеристики:  Мощность, Вт: 10  Световой поток, Лм: 1000  Цветовая температура, К: 4000  Степень защиты, IP: 65  Размеры, мм: 185\*70  Тип рассеивателя: матовый  Тип монтажа: накладной  Особенности: микроволновый датчик |
| 2.3. | Описание: https://avselectro.ru/upload/images/577b5d9a350fe/91137b4ce13bb82ad5df7fb23c3cd0a9.png  Светильник уличный консольный Galad светодиодный  Характеристики:  Мощность, Вт: 80 Вт  Световой поток, Лм: 8000  Цветовая температура, К: 4700-5300  Степень защиты, IP: 65  Тип монтажа: установка на консоль 48-50 мм  Материал корпуса: алюминий  Материал плафона: пластик прозрачный (светопроницаемый)  Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов)  Класс защиты: I |
| **3.** | **Установка скамеек** |
| 3.1. | Скамья «Трапеция» №17  Характеристики:  Материал: хвойный брус сорт А сечением 60\*40 мм, стальной прокат, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение.  Длина: 1,5 - 2,0 м.  Вес: 25 кг (1.5 м).  Ширина: 70 см,  Высота: 50 см,  Высота сиденья: 45 см. |
| 3.2. | Скамейка «Дунай» № 12  Характеристики:  Материал: хвойный брус сорт А сечением 60\*40 мм, стальная труба 40\*2,0 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение.  Длина: 1,5 - 2,0 м.  Вес: 42 кг (2 м).  Ширина: 59 см,  Габаритная высота: 80 см,  Высота сиденья: 46 см. |
| **4.** | **Установка урн** |
| 4.1. | Урна уличная  Характеристики:  Материал: металл  Окраска: эмаль  Объем: 25 л |
| 4.2. | Урна уличная  Характеристики:  Материал: металл  Окраска: эмаль  Объем: 50 л |

Приложение 2

к Программе

Перечень дворовых территорий г. Сокола,

подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории | Виды работ |
| **2023 год** | | |
| 1. | г. Сокол, ул. Советс-кая, д. 71 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 2. | г. Сокол, ул. Советс-кая, д. 71а | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 3. | г. Сокол, ул. Советс-кая, д. 69 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 4. | г. Сокол, ул. Набе-режная Свободы, д. 64 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 5. | г. Сокол, ул. Набе-режная Свободы, д. 67 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 6. | г. Сокол, ул. Набе-режная Свободы, д. 58 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| **2024 год** | | |
| 1. | г. Сокол, ул. Набе-режная Свободы, д. 62 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 2. | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 52 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 3. | г. Сокол, ул. Набе-режная Свободы, д. 50 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 4. | г. Сокол, ул. Советс-кая, д. 51 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 5. | г. Сокол, ул. Советс-кая, д. 55 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 6. | г. Сокол, ул. Советс-кая, д. 59 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| **2025 год** | | |
| 1. | г. Сокол, ул. Набе-режная Свободы, д. 54 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 2. | г. Сокол, ул. Кирова, д. 44 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 3. | г. Сокол, ул. Кирова, д. 42/4 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 4. | г. Сокол, ул. Кирова, д. 38 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 5. | г. Сокол, ул. Архан-гельская, д. 52 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 6. | г. Сокол, ул. Архан-гельская, д. 60 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 7. | г. Сокол, ул. Лесная, д. 6 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| **2026 год** | | |
| 1. | г. Сокол, ул. Продоль-ная, д. 18 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 2. | г. Сокол, ул. Шате-нево, д. 69 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 3. | г. Сокол, ул. Граж-данская, д. 2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 4. | г. Сокол, ул. Интер-натная, д. 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 5. | г. Сокол, ул. Интер-натная, д. 7 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 6. | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 10 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| **2027 год** | | |
| 1. | - | - |

\* - перечень дворовых территорий, на которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству в 2023-2027 годах, подлежит корректировке после уточнения объемов средств федерального, областного бюджетов, местного бюджета

Приложение 3

к Программе

Перечень дворовых территорий г. Кадникова, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории | Виды работ |
| **2023 год** | | |
| 1. | - | - |
| **2024 год** | | |
| 2. | - | - |
| **2025 год** | | |
| 3. | - | - |
| **2026 год** | | |
| 4. | г. Кадников, ул. Парковая, д. 35, 37 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| **2027 год** | | |
| 5. | г. Кадников, ул. Коммунистов, д. 4, 6, 8 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |

\* - перечень дворовых территорий, на которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству в 2023-2027 годах, подлежит корректировке после уточнения объемов средств федерального, областного бюджетов, местного бюджета

Приложение 4

к Программе

Перечень общественных территорий г. Сокола, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Месторасположение территории | Площадь территории, кв. м | Виды работ |
| 1. | 2023 | парк им. Лощилова | 8688 | Устройство освещения |
| 2. | 2023 | парк им. Мамонова и Орешкова | 7289 | Устройство освещения |
| 3. | 2024 | - | - | - |
| 4. | 2025 | - | - | - |
| 5. | 2026 | - | - | - |
| 6. | 2027 | - | - | - |

\*- перечень общественных территорий г. Сокола, на которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству в 2023-2027 годах, подлежит корректировке после уточнения объемов средств местного бюджета

Приложение 5

к Программе

Перечень общественных территорий г. Кадникова, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Месторасположение территории | Площадь территории, кв. м | Виды работ |
| 1. | 2023 | - | - | - |
| 2. | 2024 | - | - | - |
| 3. | 2025 | - | - | - |
| 4. | 2026 | - | - | - |
| 5. | 2027 | - | - | - |

\*- перечень общественных территорий г. Кадникова, на которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству в 2023-2027 годах, подлежит корректировке после уточнения объемов средств

Приложение 6

к Программе

Перечень детских и спортивных площадок г. Сокола, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Месторасположение территории | Площадь территории, кв. м | Виды работ |
| 1. | 2023 | - | - | - |
| 2. | 2023 | - | - | - |
| 3. | 2024 | - парк им. Лощилова | 8688 | Установка спортивного и детского игрового инвентаря |
| 2024 | ул. Шатенево, 43 | н/д | Установка спортивного и детского игрового инвентаря |
| 2024 | ул. Советская, д. 111А | н/д | Установка спортивного и детского игрового инвентаря |
| 2024 | ул. Советская, 95 | н/д | Установка спортивного и детского игрового инвентаря |
| 2024 | ул. Мусинского (д/п «Сказка») | 378 | Установка спортивного и детского игрового инвентаря |
| 4. | 2025 | - | - | - |
| 5. | 2026 | - | - | - |
| 6. | 2027 | - | - | - |

\*- перечень детских и спортивных площадок г. Сокола, на которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству в 2023-2027 годах, подлежит корректировке после уточнения объемов средств местного бюджета

Приложение 7

к Программе

Перечень детских и спортивных площадок г. Кадникова, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Месторасположение территории | Площадь территории, кв. м | Виды работ |
| 1. | 2023 | - | - | - |
| 2. | 2023 | - | - | - |
| 3. | 2024 | Пушкинский парк | 5300 | Установка спортивного и детского игрового инвентаря |
| 4. | 2025 | - | - | - |
| 5. | 2026 | - | - | - |
| 6. | 2027 | - | - | - |

\*- перечень детских и спортивных площадок г. Кадникова, на которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству в 2023-2027 годах, подлежит корректировке после уточнения объемов средств местного бюджета

Приложение 8

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | № показателя | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | |
| базовый 2021 год  (отчет) | 2022 год  (отчет) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повысить уровень благоустройства дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | 1. | количество благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | ед. | 21 | 32 | 38 | 44 | 51 | 58 | 59 |
| 2. | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | 1,7 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 4,7 |
| 3. | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Сокола, г. Кадникова) | % | 8,0 | 11,3 | 14,5 | 17,3 | 20,5 | 23,3 | 23,7 |
| 2. | Повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | 1. | доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% |
| 3. | Повыситьуровень благоустройства общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | 1. | количество благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | ед. | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | 11,5 | 11,5 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 3. | количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 4. | количество благоустроенных детских и спортивных площадок г. Сокола и г. Кадникова | ед. | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 4. | Повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территории, г. Сокола г. Кадникова | 1. | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Соколе, г. Кадникове | % | 10 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Приложение 9

к Программе

Методика расчета показателей (индикаторов) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. из­м. | Определение пока­зателя (индика­тора) | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | Показатели, исполь­зуемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | ед. | количество благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая, показатель на дату | фактические дан­ные о количестве благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова нарастающим итогом с момента реализации Программы | годовая отчетность по благоустройству дворовых территорий | информация, предоставленная территориальными органами «Город Сокол», «Город Кадников» |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | отношение благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова к общему коли­честву дворо­вых террито­рий | годовая, пока­затель на дату | Дбд = (Бдт / Кдт) x 100 | Бдт – количество бла­гоустроенных дворо­вых территорий г. Сокола, г. Кадникова нарастающим итогом с момента реализации Программы | информация, предоставленная территориальными органами «Город Сокол», «Город Кадников» |
| Кдт – общее количе­ство дворовых терри­торий г. Сокола, г. Кадникова (Кдт=1249 (г. Сокол+г. Кадников) |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Сокола, г. Кадникова) | % | отношение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустро­енными дворо­выми террито­риями, к общей численности населения г. Сокола, г. Кадникова | годовая,  пока­затель на дату | Днб = (Нбд / Чн) x 100  нарастающим итогом с момента реализации Программы | Нбд – количество на­селения, проживаю­щего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми террито­риями на конец отчетного периода | информация, предоставленная территориальными органами «Город Сокол», «Город Кадников» |
| Чн – общая числен­ность населения г. Сокола, г. Кадникова на начало отчетного года (по данным Вологдастата) |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | отношение количества многоквартирных домов, принявших трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова, к общему количеству многоквартирных домов | годовая, показатель на дату | Дту = (Кду / Кд) x 100 | Кду – количество многоквартирных домов г. Сокола, г. Кадникова, принявших участие в выполнении работ за отчетный период | информация, предоставленная территориальными органами «Город Сокол», «Город Кадников» |
| Кд – общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | ед. | количество благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова с нарастающим итогом с момента реализации Программы | ежеквартально, показатель на дату | фактические данные о количестве благоустроенных муниципальных территорий г. Сокола, г. Кадникова общего пользования в период реализации Программы нарастающим итогом | ежеквартальная отчетность по благоустройству муниципальных общественных территорий | информация, предоставленная территориальными органами «Город Сокол», «Город Кадников» |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | отношение благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова к общему количеству общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | ежеквартально, показатель на дату | Дбт = (Бмт / Кт) x 100%  нарастающим итогом с момента реализации Программы | Бмт – количество благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова в период реализации Программы | информация, предоставленная территориальными органами «Город Сокол», «Город Кадников» |
| Кт – общее количество территорий общего пользования г. Сокола, г. Кадникова, на момент начала реализации Программы (21 - территория г. Сокол, 5 – территорий г. Кадников) |
| 7. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | суммарное количество объектов, реализованных на территории г. Сокола, г. Кадникова в рамках проекта «Народный бюджет» | ежегодно, показатель за период | отчетный период (без нарастающего итога) |  | Акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости КС-3 |
| 8. | Количество благоустроенных детских и спортивных площадок г. Сокола и г. Кадникова | ед. | суммарное количество благоустроенных детских и спортивных площадок г. Сокола, г. Кадникова | ежегодно, показатель за период | Фактические данные о количестве благоустроенных детских и спортивных площадок за отчетный год |  | Акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости КС-3 |
| 9. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих г. Соколе, г. Кадникове | % | отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих г. Соколе и в г. Кадникове | годовая, показатель на дату | Dn = Ny/N x 100% | Ny – количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Соколе и в г. Кадникове, чел.  N – количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих г. Соколе и в г. Кадникове, чел. | информация, предоставленная территориальными органами «Город Сокол», «Город Кадников» |