|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа

«Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе»

(далее – муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596;

Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года № 286;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=100009&field=134&date=24.12.2023) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории округа в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках соответствующих структурных элементов мероприятия направлены на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - «Комфортная и безопасная среда для жизни».

1. Паспорт

муниципальной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Сокольского муниципального округа Лемехов Александр Викторович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сокольского муниципального округа в лице МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа;  - Управление образования Сокольского муниципального округа;  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Сокол» (далее – территориальный орган «Город Сокол»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Кадников» (далее – территориальный орган «Город Кадников»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Архангельский» (далее - территориальный орган «Архангельский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Биряковский» (далее - территориальный орган «Биряковский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Воробьевский» (далее – территориальный орган «Воробьевский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Двиницкий» (далее – территориальный орган «Двиницкий»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пельшемский» (далее – территориальный орган «Пельшемский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пригородный» (далее – территориальный орган «Пригородный»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Чучковский» (далее – территориальный орган «Чучковский»);  - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола»;  - отделение ГИБДД МО МВД России «Сокольский» (по согласованию). |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения  Цель 2 Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа  Цель 3 Сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа «Развитие транспортной системы» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 муниципальной программы: «Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,6 | 2023 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Цель 2 муниципальной программы: «Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 2. | Снижение числа дорожно-транспортных  происшествий по отношению к 2023 году | % | 72,9 | 2023 | 72 | 71,5 | 71 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 3. | Снижение числа дорожно-транспортных  происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | % | 250 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| 4. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Цель 3 муниципальной программы: «Сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 5. | Снижение числа лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к 2023 году | % | 84 | 2023 | 82,5 | 81,5 | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77,5 | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» (по согласованию) |
| 6. | Транспортный риск | чел. | 3,8 | 2023 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» (по согласованию) |
| 7. | Социальный риск | чел. | 13,3 | 2023 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» (по согласованию) |

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа» | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»  Территориальный орган «Город Сокол»  Территориальный орган «Город Кадников»  Территориальный орган «Архангельский»  Территориальный орган «Биряковский»  Территориальный орган «Воробьевский»  Территориальный орган «Двиницкий»  Территориальный орган «Пельшемский»  Территориальный орган «Пригородный»  Территориальный орган «Чучковский» | 2025 – 2030 гг. | Обеспечение сохранности существующей  дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 2025 – 2030 гг. | Выполнение функций в сфере дорожной деятельности |
| 1.3 | Комплекс проектных мероприятий «Приобретение специализированной техники» | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 2025-2030 г.г. | Содержание улично-дорожной сети |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение  дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» (по согласованию)  Управление образования Сокольского муниципального округа  Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа | 2025-2030 г.г. | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы (Приложение)

Приведена в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

1. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

Приведена в приложении 2 к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | снижение числа дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2023 году | % | динамика дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2023 году | за год | I = Nдтп/Nдтп2023  \*100% | NДТП - число дорожно-транспортных происшествий в отчетном году | Ведомственный отчет | происшествия | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| NДТП2023 - 690 |
| 2. | снижение числа лиц,  погибших и  пострадавших в  дорожно-  транспортных  происшествиях по  отношению к 2023 году | % | динамика числа  погибших и  пострадавших в  результате ДТП по отношению к 2023 году | за год | I = Nпп/N2023\* 100% | Nпп - число лиц,  погибших и  пострадавших в  результате дорожно-  транспортных  происшествий в  отчетном году | Ведомственный отчет | человек | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| N2023 - 690 |
| 3. | транспортный риск | Чел. | число лиц, погибших  в дорожно-  транспортных  происшествиях, на 10 тыс.  транспортных  средств | за год | I = Nп/ТС\*10000 | Nп - число лиц, погибших  в дорожно-транспортных  происшествиях | Ведомственный отчет | человек/ единиц | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| ТС – количество зарегистрированных транспортных средств |
| 4. | социальный риск | Чел. | Количество  погибших в  дорожно-  транспортных  происшествиях  человек на 100 тыс.  населения | за год | I = Nп\*100000/Nнас | Nп - число лиц, погибших  в дорожно-транспортных  происшествиях | Ведомственный отчет | человек/ единиц | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| Nнас – общее количество  населения округа в  отчетном году |
| 5. | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | % | динамика числа  дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | за год | I = N/N2023\*100% | N - число ДТП с  участием  несовершеннолетних в отчетном году | Ведомственный отчет | человек | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| N2023 - 16 |
| 6. | доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций. Обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | удельный вес числа обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями, от их общей численности | за год | I = N/Nобщ\*100% | N – число обучающихся  1-х классов  общеобразовательных  организацией,  обеспеченных  световозвращающими  приспособлениями | Ведомственный отчет | человек | Управление образование Сокольского муниципального округа |
| Nобщ - число  обучающихся 1-х  классов общеобразовательных организаций |
| 7. | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | за год | I = фактическая протяженность отремонтированных автомобильных общего пользования местного значения | х | Сметная документация | км | Территориальные органы Администрации округа;  МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |

Приложение 1 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта: «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа ВО |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | единица | 2,6 | 2023 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отремонтированные автомобильные дороги общего пользования местного значения | единица | Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Мероприятия | Закупка работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 2,6 | 2023 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. из­м. | Определение пока­зателя (индика­тора) | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | Показатели, исполь­зуемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | годовая | фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | Сметная документация |

Приложение 2 к муниципальной программе

**Паспорт комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Исполнитель мероприятий | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Период реализации | 2025 - 2030 гг. |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Обеспечено выполнение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 2025 - 2030 гг. | Осуществление текущей деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности | Обеспечено содержание МК У «Управление ЖКХ г. Сокола» в полном объеме ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий (Приложение к программе)

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.

Приложение 3 к муниципальной программе

**Паспорт комплекса процессных мероприятий: «Приобретение специализированной техники»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Исполнитель мероприятий | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Период реализации | 2025 - 2030 гг. |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Приобретение специализированной техники | 2025 - 2030 гг. | Приобретение специализированной техники | Количество приобретенной техники | ед. | 5 | 2024 | 2 | 2 | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий (Приложение к программе)

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.

Приложение 4 к муниципальной программе

**Паспорт комплекса процессных мероприятий: «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| Исполнитель мероприятий | ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |
| Период реализации | 2025 - 2030 гг. |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Профилактика и предупреждение  дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей | 2025 - 2030 гг. | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа | Снижение числа дорожно-транспортных  происшествий по отношению к 2023 году | % | 72,9 | 2023 | 72 | 71,5 | 71 | 70,5 | 70,0 | 69,5 |
| Снижение числа лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к 2023 году | % | 84 | 2023 | 82,5 | 81,5 | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий (Приложение к программе)

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.