Приложение

к постановлению Администрации округа

от         №

«Утверждена

постановлением Администрации района

от  22.09.2020 № 858

Адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Сокольского муниципального округа на 2020 - 2024 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Сокольского муниципального округа на 2020 - 2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сокольского муниципального округа в лице МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители | Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пельшемское» (по согласованию); Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Архангельское» (по согласованию); Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «г. Сокол» (по согласованию); Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «г. Кадников» (по согласованию); Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Сокольского муниципального округа (далее - Комитет) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Сокольского муниципального округа |
| Цели программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 12133,10 кв.м. и обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 715 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2017 года аварийным и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Задачи программы | -обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу или реконструкции; - ликвидация 47 аварийных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Срок реализации программы | Начало - 2020 год, окончание - 31 декабря 2024года |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Объем бюджетных ассигнований мероприятий программы составляет 981398,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году 14669 тыс. рублей; в 2021 году 52081,7 тыс. рублей; в 2022 году 60080,3 тыс. рублей; в 2023 году 178928,4 тыс. рублей; в 2024 году 675639,2 тыс. рублей. Из них: - объем бюджетных ассигнований за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидии бюджету района 434176,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году 14073,8 тыс. рублей; в 2021 году 49997,0 тыс. рублей; в 2022 году 57413,3 тыс. рублей; в 2023 году 112415,9 тыс. рублей; в 2024 году 200276,1 тыс. рублей. - объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии бюджету района 547173 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году 586,4 тыс. рублей; в 2021 году 2082,2 тыс. рублей; в 2022 году 2664,1 тыс. рублей; в 2023 году 66477,2 тыс. рублей; в 2024 году 475363,1 тыс. рублей. - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района 49,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году 8,8 тыс. рублей; в 2021 году 2,5 тыс. рублей; в 2022 году 2,9 тыс. рублей; в 2023 году 35,3 тыс. рублей; в 2024 году 0,00 тыс. рублей; - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселений 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году 0,0 тыс. рублей; в 2021 году 0,0 тыс. рублей; в 2022 году 0,0 тыс. рублей; в 2023 году 0,0 тыс. рублей; в 2024 году 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снос 47 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площадью 12133,1 кв. м; - обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 715 человек, проживающих в аварийных жилых домах |

I. Общая характеристика сферы реализации программы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Сокольского муниципального округа, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и демографию, снижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих на территории Сокольского муниципального округа.

Данная Программа обеспечит реализацию права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодном для постоянного проживания.

Федеральным законом  от 21.07.2007 № 185-ФЗ предусмотрена необходимость до 31 декабря  2024 года расселить все многоквартирные дома, признанные до 01 января 2017 года в установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  или  реконструкции в связи с физическим износом. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сокольского муниципального округа будет осуществляться в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда».

Программа предусматривает переселение в Сокольском муниципальном округе до 31.12.2024 года  715 человек, проживающих в  47 многоквартирных аварийных домах, расположенных  на  территории территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пельшемское», территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Архангельское», территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «г. Сокол», территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «г. Кадников».

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление  финансовой поддержкой Фонда в рамках выполнения настоящей Программы, приведен в приложении 1 к Программе.

II. Приоритеты политики в сфере ликвидации аварийных домов, признанных              до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и                      подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Приоритеты муниципальной политики в сфере ликвидации аварийных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, установлены на федеральном, региональном и муниципальных уровнях следующими документами:

- Конституция Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

-Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по строительному развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16);

- федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 №3;

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

- правила предоставления и распределения субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы №8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»;

- постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2019 № 322 «Об областной адресной программе № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы»;

- III. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанным до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы на 2020 - 2024 годы составляет 981 398,6 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства Фонда – 434 176,1 тыс. рублей;

2. Средства областного бюджета – 547 173 тыс. рублей;

3. Средства  бюджета района – 49,5 тыс. рублей;

4. Средства бюджета поселений – 0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств Фонда, средств областного бюджета, бюджета района приведены в таблице 1.

Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой.

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с

областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 – 2025 годы Программой, составляет:

2 этап (2020-2021 годы) – 35 375 рублей;

3 этап (2021-2022 годы) – 36 199 рублей;

4 этап (2022-2023 годы) – 41 873,00рублей;

5 этап (2023-2024 годы)  - 41 873,00  рублей;

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств Фонда, средств областного бюджета, бюджета района

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 14 073,8 | 49 997,0 | 57 413,3 | 112 415,9 | 200 276,1 |
| Администрация Сокольского муниципального района в лице МКУ СМР «Управление строительства и ЖКХ» | 14 073,8 | 49 997,0 | 57 413,3 | 112 415,9 | 200 276,1 |

- IV. Основные мероприятия Программы

Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер по сносу и переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда с социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

- выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень объектов Программы, на расселение которых направлены средства областной адресной муниципальной программы № 8, представлен в приложении № 2. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведен в приложении 3 к Программе.

В случае увеличения заявленной площади  приобретаемого (построенного) жилого помещения (квартиры)  приобретение (строительства) данного помещения определяется в соответствии с документацией об электронном аукционе.

- V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы, прогноз конечных результатов реализации программы

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) Программы

| Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу или реконструкции | Расселяемая площадь жилых помещений многоквартирных домов | м2 | 427,3 | 1519,2 | 800,0 | 6232,1 | 3094,3 | 0 |
|  | Количество переселяемых жителей | человек | 28 | 83 | 46 | 338 | 221 | 0 |
|  | Количество расселяемых жилых помещений | единиц | 11 | 31 | 19 | 139 | 97 | 0 |

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями  граждан, проживающих в аварийных жилых домах – 713 человек;

- сокращение площади аварийного жилищного фонда до 31.12.2024 на  12 133,10кв.м.

VI. Механизм реализации программы

Реализация Программы заключается в переселении граждан из аварийных многоквартирных домов, указанных в приложении  1 к Программе, и их сносе.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем руководителя Администрации Сокольского муниципального округа. По соответствующим мероприятиям осуществляет МКУ СМО  «Управление строительства и ЖКХ»,  органы местного самоуправления  городских и сельских поселений, на территории которых расположены аварийные многоквартирные дома (администрация сельского поселения Архангельское, администрация сельского поселения Пельшемское на основании соглашений о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищных отношений  от 25.12.2019).

В ходе реализации Программы ответственный исполнитель:

-осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

-обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы;

-разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- на основании предоставленных сведений от соисполнителей, разрабатывает и утверждает план переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом  в процессе их эксплуатации, включенных в Программу;

-проводит торги в целях определения застройщиков и (или) продавцов для приобретения жилых помещений, необходимых для переселения граждан;

-заключает муниципальные контракты на приобретение жилья с застройщиком, либо продавцом, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- подписывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100;

- при приобретении жилых помещений у застройщиков и (или) лиц,  не являющихся застройщиком подписывает акт приема-передачи квартиры;

-предоставляет в Департамент строительства области  в установленном порядке отчеты и информацию о реализации Программы.

Соисполнители Программы:

-формируют реестр ветхого и аварийного жилищного фонда с указанием зарегистрированных лиц и количества семей, вида собственности, основания признания жилья непригодным для проживания и обеспечивают внесение данных сведений в информационную систему «АИС Реформа ЖКХ» (занесение в систему «АИС Реформа ЖКХ»  за сельские поселения выполняет Ответственный исполнитель);

-муниципальные образования город Сокол и город Кадников, обеспечивают внесение сведений о ходе реализации Программы в информационную систему «АИС Реформа ЖКХ» с их корректировкой по мере обновления, в том числе обеспечивают при внесении таких сведений размещение скан-образов выданных разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных в рамках реализации Программы и (или) в которых осуществлялось приобретение жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), (за сельские поселения выполняет Ответственный исполнитель);

-  проводят работу с жителями с целью определения способа переселения;

- информируют участников Программы о порядке и условиях предоставления им жилых помещений в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- производят сбор заявлений, формируют и хранят личные дела участников Программы;

- направляют в адрес Ответственного исполнителя техническую документация для проведения  электронного аукциона;

- готовят проекты постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма (мены) участникам Программы в соответствии с действующим законодательством и подписывают их с гражданами, при необходимости заключают соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд  (за сельские поселения проекты готовит и подписывает Комитет). Комитет оформляет в муниципальную собственность района жилые помещения (в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам сельских поселений), приобретенные и (или) построенные за счет средств, предусмотренных Программой и передает муниципальное имущество (приобретенное и (или) построенное на территории города Сокола и города Кадникова) в соответствии с действующим законодательством в администрацию города Сокола и администрацию города Кадникова;

- разрабатывают проект организации работ по сносу аварийных домов, осуществляют снос  аварийный домов (за сельские поселения выполняет Ответственный исполнитель).

В случае отказа семей от переселения из жилых помещений дома, подлежащего сносу, выселение граждан производится в соответствии с действующим законодательством.

VII. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы округа Администрации Сокольского муниципального округа.

Текущий контроль (подготовка отчетов и информации) – Администрация Сокольского муниципального округа, в лице МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»

- Приложение  1

- к адресной программе

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

- расположенного на территории Сокольского муниципального района

- на 2020 - 2024 годы

- Перечень многоквартирных домов,

- признанных аварийными до 01 января 2017 года

| № | Наименование | Адрес многоквартирного дома |  |  | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 01 сентября 2025 года по программе переселения 2019-2025 гг. в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 01 сентября 2025 года (для расчета целевых показателей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | муниципального образования |  | Решение органа местного самоуправления/органа исполнительной власти субъекта РФ о признании многоквартирного дома аварийным |  |  |  |  |  |
|  |  |  | номер | дата | площадь, кв.м | количество человек | площадь, кв.м | количество человек |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по муниципальному образованию Сокольский муниципальный район |  |  |  |  |  | 717 |  | 717 |
|  |  |  |  |  | 12206,5 |  | 12206,5 |  |
| Итого по МО «Сокольский муниципальный район» |  |  |  |  | 453,8 | 28 | 453,8 | 28 |
| 1 | д Марковское | д. Марковское, ул. Осинки, д. 3 | 86 | 20.12.2012 (23.11.2012) | 108,9 | 9 | 108,9 | 9 |
| 2+ | д Марковское | д. Марковское, ул. Центральная, д. 9 | 88 | 20.12.2012 | 80,1 | 5 | 80,1 | 5 |
| 3+ | д Марковское | д. Марковское, ул. Южная, д. 3 | 119 | 28.12.2016 | 79,3 | 7 | 79,3 | 7 |
| 4+ | д Марковское | д. Марковское, ул. Южная, д. 7 | 85 | 20.12.2012 (23.11.2012) | 107,6 | 4 | 107,6 | 4 |
| 5+ | д Нестерово | д. Нестерово, д. 49 | 109 | 31.12.2013(06.12.2013) | 52,7 | 2 | 52,7 | 2 |
| 6+ | д Тырыково | д. Тырыково, д. 10 | 75 | 13.10.2014(30.09.2014) | 25,2 | 1 | 25,2 | 1 |
| Итого по ГП Кадников |  |  |  |  | 697,1 | 37 | 697,1 | 37 |
| 1+ | д Замошье | д. Замошье, ул. Мира, д. 18 | 266 | 31.12.2014 (28.11.2014) | 105,6 | 7 | 105,6 | 7 |
| 2+ | д Замошье | д. Замошье, ул. Мира, д. 20 | 303 | 30.12.2016 | 121,8 | 9 | 121,8 | 9 |
| 3+ | д Замошье | д. Замошье, ул. Школьная, д. 4 | №266 | 31.12.2014(28.11.2014) | 126,3 | 7 | 126,3 | 7 |
| 4+ | Кадников | г. Кадников, ул. Красная, д. 5 | 303 | 30.12.2016 | 121,6 | 6 | 121,6 | 6 |
| 5+ | Кадников | г. Кадников, ул. Красная, д. 35 | 213 | 29.12.2012(05.10.2012) | 221,8 | 8 | 221,8 | 8 |
| Итого по ГП Сокол |  |  |  |  | 11055,6 | 652 | 11055,6 | 652 |
| 1+ | Сокол | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8 | 74 | 01.03.2013(24.05.2012) | 460,6 | 16 | 460,6 | 16 |
| 2+ | Сокол | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55 | 55 | 29.01.2016 | 338,9 | 15 | 338,9 | 15 |
| 3+ | Сокол | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13 | 563 | 07.10.2016 | 510,4 | 35 | 510,4 | 35 |
| 4+ | Сокол | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 15 | 55 | 29.01.2016 | 186,1 | 10 | 186,1 | 10 |
| 5+ | Сокол | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 20 | 55 | 29.01.2016(13.02.2014) | 97,7 | 7 | 97,7 | 7 |
| 6+ | Сокол | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37 | 55 | 29.01.2016 | 489,4 | 30 | 489,4 | 30 |
| 7+ | Сокол | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32 | 55 | 29.01.2016 (31.03.2015) | 392,2 | 22 | 392,2 | 22 |
| 8+ | Сокол | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7 | 55 | 29.01.2016 | 301,1 | 18 | 301,1 | 18 |
| 9 | Сокол | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11 | 55 | 29.01.2016 | 289,3 | 23 | 289,3 | 23 |
| 10 | Сокол | г. Сокол, ул. Заводская, д. 10 | 563 | 07.10.2016 | 294,3 | 15 | 294,3 | 15 |
| 11 | Сокол | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. а | 55 | 29.01.2016(15.04.2013) | 463,7 | 21 | 463,7 | 21 |
| 12 | Сокол | г. Сокол, ул. Зеленая, д. 20 | 74 | 01.03.2013(13.11.2012) | 90,5 | 4 | 90,5 | 4 |
| 13 | Сокол | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13 | 55 | 29.01.2016 | 404,7 | 22 | 404,7 | 22 |
| 14 | Сокол | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24 | 55 | 29.01.2016 | 338,3 | 17 | 338,3 | 17 |
| 15 | Сокол | г. Сокол, ул. Калинина, д. 4 | 74 | 01.03.2013(13.11.2012) | 64 | 5 | 64 | 5 |
| 16 | Сокол | г. Сокол, ул. Калинина, д. 55 | 74 | 01.03.2013(07.12.2012) | 72,4 | 3 | 72,4 | 3 |
| 17 | Сокол | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4 | 249 | 15.11.2016 | 262,7 | 13 | 262,7 | 13 |
| 18 | Сокол | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3 | 74 | 01.03.2013 (05.07.2012) | 441,3 | 30 | 441,3 | 30 |
| 19 | Сокол | г. Сокол, ул. Литейная, д. 16 | 55 | 29.01.2016 (13.02.2014) | 86,7 | 3 | 86,7 | 3 |
| 20 | Сокол | г. Сокол, ул. Литейная, д. 18 | 55 | 29.01.2016(17.01.2014) | 239 | 12 | 239 | 12 |
| 21 | Сокол | г. Сокол, ул. Литейная, д. 27 | 55 | 29.01.2016 (31.03.2015) | 98,1 | 10 | 98,1 | 10 |
| 22 | Сокол | г. Сокол, ул. Молодежная, д. 16 | 362 | 29.06.2016 | 203,8 | 12 | 203,8 | 12 |
| 23 | Сокол | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 42 | 55 | 29.01.2016(23.07.2014) | 276 | 9 | 276 | 9 |
| 24 | Сокол | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44 | 55 | 29.01.2016(26.11.2014) | 406,4 | 30 | 406,4 | 30 |
| 25 | Сокол | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46 | 74 | 01.03.2013(17.12.2012) | 334,9 | 21 | 334,9 | 21 |
| 26 | Сокол | г. Сокол, ул. Новая, д. 10 | 55 | 29.01.2016(13.02.2014) | 338,3 | 13 | 338,3 | 13 |
| 27 | Сокол | г. Сокол, ул. Новая, д. 14 | 74 | 01.03.2013(13.08.2012) | 101,6 | 7 | 101,6 | 7 |
| 28 | Сокол | г. Сокол, ул. Новая, д. 22 | 55 | 29.01.2016(31.03.2015) | 200,9 | 10 | 200,9 | 10 |
| 29 | Сокол | г. Сокол, ул. Октябрьская, д. 10 | 55 | 29.01.2016 | 30,9 | 1 | 30,9 | 1 |
| 30 | Сокол | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1 | 55 | 29.01.2016 | 505,8 | 22 | 505,8 | 22 |
| 31 | Сокол | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 4, лит. б | 74 | 01.03.2013(24.05.2012) | 257,7 | 20 | 257,7 | 20 |
| 32 | Сокол | г. Сокол, ул. Советская, д. 38 | 563 | 07.10.2016 | 1968,3 | 142 | 1968,3 | 142 |
| 33 | Сокол | г. Сокол, пер. Средний, д. 14 | 55 | 29.01.2016(15.04.2013) | 95,9 | 8 | 95,9 | 8 |
| 34 | Сокол | г. Сокол, пер. Станционный, д. 5, лит. а | 55 | 29.01.2016(08.04.2014) | 92,4 | 5 | 92,4 | 5 |
| 35 | Сокол | г. Сокол, ул. Фрунзе, д. 7 | 55 | 29.01.2016 | 26,7 | 2 | 26,7 | 2 |
| 36 | Сокол | г. Сокол, ул. Интернатная, д.22 |  | 30.12.2016 | 294,6 | 19 | 294,6 | 19 |