УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации округа

от 25.10.2024 № 1105

Муниципальная программа

«Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе»

(далее – муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596;

Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года № 286;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=100009&field=134&date=24.12.2023) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в границах округа в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках соответствующих структурных элементов мероприятия направлены на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - «Комфортная и безопасная среда для жизни».

1. Паспорт

муниципальной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Сокольского муниципаль-ного округа Лемехов Александр Викторович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление промышленности, природополь-зования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа;  - Управление образования Сокольского муни-ципального округа;  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области – «Город Сокол» (далее – территориальный орган «Город Сокол»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области – «Город Кадников» (далее - территориальный орган «Город Кадников»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области «Архангельский» (далее - территориальный орган «Архангельский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области «Биряковский» (далее - территориальный орган «Биряковский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области «Воробьевский» (далее – территориальный орган «Воробьевский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Двиницкий» (далее – территориальный орган «Двиницкий»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области «Пельшемский» (далее – территориальный орган «Пельшемский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области «Пригородный» (далее – территориальный орган «Пригородный»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области «Чучковский» (далее – территориальный орган «Чучковский»);  - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Уменьшение количества дорожно-транспорт-ных происшествий и сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшест-вий на территории Сокольского муници-пального округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: «Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 18,8 | 2023 | 44,1 | 55,9 | 62,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| 2. | Снижение числа дорожно-транспортных  происшествий по отношению к 2023 году | % | 72,9 | 2023 | 72 | 71,5 | 71 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| 3. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| 4. | Снижение числа лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к 2023 году | % | 84 | 2023 | 82,5 | 81,5 | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77,5 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| 5. | Транспортный риск | чел. | 3,8 | 2023 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| 6. | Социальный риск | чел. | 13,3 | 2023 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа» | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»  Территориальный орган «Город Сокол»  Территориальный орган «Город Кадников»  Территориальный орган «Архангельский»  Территориальный орган «Биряковский»  Территориальный орган «Воробьевский»  Территориальный орган «Двиницкий»  Территориальный орган «Пельшемский»  Территориальный орган «Пригородный»  Территориальный орган «Чучковский» | 2025 – 2030 гг. | Обеспечение сохранности существующей  дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения |
| 1.2 | Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники» | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 2025-2030 г.г. | Содержание улично-дорожной сети |
| 1.3 | Муниципальный проект «Профилактика и предупреждение  дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» | Управление образования Сокольского муниципального округа  Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа | 2025-2030 г.г. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 2025 – 2030 гг. | Выполнение функций в сфере дорожной деятельности |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы (Приложение)

Приведена в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы приведена в приложении 2 к паспорту муниципальной программы

1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | за год | D = Dp/ Do\*100% | Dp – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в отчетном году (км) | Форма № 3-ДГ (мо) | % |
| Do – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |
| 2. | снижение числа дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2023 году | % | динамика дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2023 году | за год | I = Nдтп/Nдтп2023  \*100% | NДТП - число дорожно-транспортных происшествий в отчетном году | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | происшествия |
| NДТП2023 - 690 |
| 3. | доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | удельный вес числа обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями, от их общей численности | за год | I = N/Nобщ\*100% | N – число обучающихся  1-х классов  общеобразовательных  организацией,  обеспеченных  световозвращающими  приспособлениями | отчет Управления образования Сокольского муниципального округа | человек |
| Nобщ – число обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций |
| 4. | снижение числа лиц,  погибших и  пострадавших в  дорожно-  транспортных  происшествиях по  отношению к 2023 году | % | динамика числа  погибших и  пострадавших в  результате ДТП по отношению к 2023 году | за год | I = Nпп/N2023\* 100% | Nпп - число лиц,  погибших и  пострадавших в  результате дорожно-  транспортных  происшествий в  отчетном году | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | человек |
| N2023- 690 |
| 5. | транспортный риск | Чел. | число лиц, погибших  в дорожно-  транспортных  происшествиях, на 10 тыс.  транспортных  средств | за год | I = Nп/ТС\*10000 | Nп - число лиц, погибших  в дорожно-транспортных  происшествиях | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | человек/ единиц |
| ТС – количество зарегистрированных транспортных средств |
| 6. | социальный риск | Чел. | Количество  погибших в  дорожно-  транспортных  происшествиях  человек на 100 тыс.  населения | за год | I = Nп\*100000/Nнас | Nп - число лиц, погибших  в дорожно-транспортных  происшествиях | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | человек/ единиц |
| Nнас – общее количество  населения округа в  отчетном году |

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам , тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» | всего,  в том числе: | 98695,19002 | 98695,19002 | 60617,20328 | 60617,20328 | 60617,20328 | 60617,20328 | 439859,19316 |
| 2 | МБ | 72708,69002 | 72708,69002 | 60617,20328 | 60617,20328 | 60617,20328 | 60617,20328 | 387886,19316 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 25986,50000 | 25986,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51973,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Ответственный исполнитель  МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» | всего,  в том числе: | 3500,00000 | 6471,35417 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 23971,35417 |
| 2 | МБ | 3500,00000 | 3618,85417 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 21118,85417 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 2852,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2852,50000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Город Сокол» | всего,  в том числе: | 28077,98674 | 25106,63257 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53184,61931 |
| 2 | МБ | 2091,48674 | 1972,63257 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4064,11931 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 25986,50000 | 23134,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49120,50000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Город Кадников» | всего,  в том числе: | 1513,63112 | 1513,63112 | 1513,63112 | 1513,63112 | 1513,63112 | 1513,63112 | 9081,78672 |
| 2 | МБ | 1513,63112 | 1513,63112 | 1513,63112 | 1513,63112 | 1513,63112 | 1513,63112 | 9081,78672 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Архангельский» | всего,  в том числе: | 3079,53759 | 3079,53759 | 3079,53759 | 3079,53759 | 3079,53759 | 3079,53759 | 18477,22554 |
| 2 | МБ | 3079,53759 | 3079,53759 | 3079,53759 | 3079,53759 | 3079,53759 | 3079,53759 | 18477,22554 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Биряковский» | всего,  в том числе: | 616,69958 | 616,69958 | 616,69958 | 616,69958 | 616,69958 | 616,69958 | 3700,19748 |
| 2 | МБ | 616,69958 | 616,69958 | 616,69958 | 616,69958 | 616,69958 | 616,69958 | 3700,19748 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Воробьевский» | всего,  в том числе: | 1422,20087 | 1422,20087 | 1422,20087 | 1422,20087 | 1422,20087 | 1422,20087 | 8533,20522 |
| 2 | МБ | 1422,20087 | 1422,20087 | 1422,20087 | 1422,20087 | 1422,20087 | 1422,20087 | 8533,20522 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Двиницкий» | всего,  в том числе: | 795,96160 | 795,96160 | 795,96160 | 795,96160 | 795,96160 | 795,96160 | 4775,76960 |
| 2 | МБ | 795,96160 | 795,96160 | 795,96160 | 795,96160 | 795,96160 | 795,96160 | 4775,76960 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Пельшемский» | всего,  в том числе: | 436,67992 | 436,67992 | 436,67992 | 436,67992 | 436,67992 | 436,67992 | 2620,07952 |
| 2 | МБ | 436,67992 | 436,67992 | 436,67992 | 436,67992 | 436,67992 | 436,67992 | 2620,07952 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Пригородный» | всего,  в том числе: | 2845,99585 | 2845,99585 | 2845,99585 | 2845,99585 | 2845,99585 | 2845,99585 | 17075,97510 |
| 2 | МБ | 2845,99585 | 2845,99585 | 2845,99585 | 2845,99585 | 2845,99585 | 2845,99585 | 17075,97510 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Территориальный орган «Чучковский» | всего,  в том числе: | 828,92459 | 828,92459 | 828,92459 | 828,92459 | 828,92459 | 828,92459 | 4973,54754 |
| 2 | МБ | 828,92459 | 828,92459 | 828,92459 | 828,92459 | 828,92459 | 828,92459 | 4973,54754 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | всего,  в том числе: | 55557,57216 | 55557,57216 | 45557,57216 | 45557,57216 | 45557,57216 | 45557,57216 | 293345,43296 |
| 2 | МБ | 55557,57216 | 55557,57216 | 45557,57216 | 45557,57216 | 45557,57216 | 45557,57216 | 293345,43296 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Соисполнитель  Управление образования Сокольского муниципального округа | всего,  в том числе: | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 120,00000 |
| 2 | МБ | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 120,00000 |
| 3 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | ВБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа», в том числе | всего,  в том числе: | 71573,41286 | 71573,41286 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 317128,53020 |
| 2 | МБ | 45586,91286 | 45586,91286 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 265155,53020 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ОБ | 25986,500 | 25986,500 | - | - | - | - | 51973,0 |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | всего,  в том числе: | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 230972,55672 |
| 2 | МБ | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 230972,55672 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 4 | ОБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1 | Обеспечено содержание светофорных объектов | всего,  в том числе: | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| 2 | МБ | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Выполнен капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция)  автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | всего,  в том числе: | 28606,63257 | 28606,63257 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 71213,26514 |
| 2 | МБ | 5472,63257 | 5472,63257 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 24945,26514 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ОБ | 23134,000 | 23134,0 | - | - | - | - | 46268,000 |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего,  в том числе: | 2971,35417 | 2971,35417 | - | - | - | - | 5942,70834 |
| 2 | МБ | 118,85417 | 118,85417 | - | - | - | - | 237,70834 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 4 | ОБ | 2852,500 | 2852,500 | - | - | - | - | 5705,0 |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1 | Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники», в том числе | всего,  в том числе: | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 2 | МБ | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Приобретена специализированная техника | всего,  в том числе: | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 2 | МБ | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Муниципальный проект «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей», в том числе | всего,  в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 2 | МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 4 | ОБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1 | Выполнены мероприятия по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей | всего,  в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 2 | МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 3 | ФБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 4 | ОБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 5 | ВБ | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности», в том числе | всего,  в том числе: | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 102 610,66296 |
| 2 | МБ | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 102 610,66296 |
| 3 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Обеспечено выполнение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | всего,  в том числе: | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 102 610,66296 |
| 2 | МБ | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 102 610,66296 |
| 3 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА  
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление (подпрограмма) - | | | | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа» | | | | 71573,41286 | 71573,41286 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 |
| 1.1.1 | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | Содержание автомобильных  дорог общего пользования  местного значения  в границах Сокольского муниципального округа | Мероприятия: | Закупка работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 38478,64182 | 38478,64182 | 38478,64182 | 38478,64182 | 38478,64182 | 38478,64182 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 16,78430 | 16,78430 | 16,78430 | 16,78430 | 16,78430 | 16,78430 |
| 1.1.2. | Обеспечено содержание светофорных объектов | Содержание светофорных объектов | Мероприятия | Закупка работ по содержанию светофорных объектов | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 1.1.3 | Выполнен капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция)  автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция)  автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту, проектированию и строительству (реконструкции)  автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | 4508,71590 | 4508,71590 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| Осуществление дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия | Закупка работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 24097,91667 | 24097,91667 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 1.1.4 | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия | Закупка работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | 2971,35417 | 2971,35417 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 1.2. | Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники» | | | | 10000,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1 | Приобретена специализированная техника | Приобретение специализированной техники | Мероприятия | Закупка специализированной техники для реализации мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 1.3. | Муниципальный проект: «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» | | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|
| 1.3.1 | Выполнены мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей | Распространение светоотражателей среди дошкольников и учащихся младших классов | Мероприятия | Закупка образовательными организациями светоотражателей для распространения среди дошкольников и учащихся младших классов | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Субсидии бюджетным, автономным учреждениям |

Приложение 1

к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | км | 713,2 | 2024 | 713,2 | 713,2 | 713,2 | 713,2 | 713,2 | 713,2 |
| 2. | Количество светофорных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | единиц | 16 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,574 | 2023 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | км | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | Мероприятия | Закупка работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | 713,2 | 2024 | 713,2 | 713,2 | 713,2 | 713,2 | 713,2 | 713,2 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 2. | Обеспечено содержание светофорных объектов | единиц | Содержание светофорных объектов | Мероприятия | Закупка работ по содержанию светофорных объектов | 16 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция)  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, мостов и иных  транспортных инженерных  сооружений в границах  Сокольского муниципального округа | км | Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту, проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | 2,148 | 2023 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| Осуществление дорожной  деятельности в отношении  автомобильных дорог общего  пользования местного значения | Мероприятия | Закупка работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 4. | Обеспечено осуществление дорожной  деятельности в отношении  автомобильных дорог общего  пользования местного значения  для обеспечения подъездов к  земельным участкам,  предоставляемым отдельным  категориям граждан | км | Осуществление дорожной  деятельности в отношении  автомобильных дорог общего  пользования местного значения  для обеспечения подъездов к  земельным участкам,  предоставляемым отдельным  категориям граждан | Мероприятия | Закупка работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  для обеспечения подъездов к  земельным участкам,  предоставляемым отдельным  категориям граждан | 0,426 | 2023 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. из­м. | Определение пока­зателя (индика­тора) | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | Показатели, исполь­зуемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | км | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | годовая | фактическая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | х | Акты выполненных работ |
| 2. | Количество светофорных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | единиц | количество светофорных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | годовая | фактическое количество светофорных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | х | Акт выполненных работ |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | годовая | фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | Сметная документация |

Приложение

к паспорту муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Всего по проекту:** | 71573,41286 | 71573,41286 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 317128,53020 |
| 1.1 | Местный бюджет | 45586,91286 | 45586,91286 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 43495,42612 | 265155,53020 |
| 1.2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Областной бюджет | 25986,5000 | 25986,500 | - | - | - | - | 51973,0000 |
| 1.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача муниципального проекта: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 230972,55672 |
| 1.1.1 | Местный бюджет | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 38495,42612 | 230972,55672 |
| 1.1.2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1.1.3 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечено содержание светофорных объектов | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| 1.2.1 | Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| 1.2.2. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Выполнен капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция)  автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | 28606,63257 | 28606,63257 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 71213,26514 |
| 1.3.1 | Местный бюджет | 5472,63257 | 5472,63257 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 24945,26514 |
| 1.3.2. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Областной бюджет | 23134,000 | 23134,0 | - | - | - | - | 46268,000 |
| 1.3.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | 2971,35417 | 2971,35417 | - | - | - | - | 5942,70834 |
| 1.4.1 | Местный бюджет | 118,85417 | 118,85417 | - | - | - | - | 237,70834 |
| 1.4.2. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1.4.3 | Областной бюджет | 2852,500 | 2852,500 | - | - | - | - | 5705,0 |
| 1.4.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Приобретение специализированной техники»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Приобретение специализированной техники» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Никитин В.М., директор МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Содержание улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенной техники | единица | 5 | 2024 | 2 | 2 | - | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Содержание улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретена специализированная техника | единица | Приобретение специализированной техники | Мероприятия | Закупка специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | 5 | 2024 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. из­м. | Определение пока­зателя (индика­тора) | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | Показатели, исполь­зуемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество приобретенной техники | ед. | количество приобретенной техники | годовая | фактическое количество приобретенной техники | х | Акт приема-передачи техники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к паспорту муниципального проекта  4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Приобретение специализированной техники» | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Всего по проекту:** | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 1.1 | Местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 1.2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| *Задача муниципального проекта: Содержание улично-дорожной сети* | | | | | | | | |
| 1.1 | *Приобретена специализированная техника* | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 1.1.1 | Местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 1.1.2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 3

к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | % | 100 | 2023 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнены мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей | единиц | Распространение светоотражателей среди дошкольников и учащихся младших классов | Мероприятия | Закупка образовательными организациями светоотражателей для распространения среди дошкольников и учащихся младших классов | 490 | 2023 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Субсидии бюджетным, автономным учреждениям |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. из­м. | Определение пока­зателя (индика­тора) | | | | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | | | Показатели, исполь­зуемые в формуле | | Источник данных | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | | |
| 1. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | | % | динамика числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | | | | годовая | | I = N/N2023\*100% | | | N - число ДТП с участием несовершеннолетних в отчетном году; N2023- 16 | | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | | | |
| Приложение  к паспорту муниципального проекта  4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 | | всего | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | |
| 1 | **Всего по проекту:** | | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 120,0 | |
| 1.1 | Местный бюджет | | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 120,0 | |
| 1.2 | Федеральный бюджет | | | | - | - | - | | - | | - | - | | 0,0 | |
| 1.3 | Областной бюджет | | | | - | - | - | | - | | - | - | | 0,0 | |
| 1.4 | Внебюджетные источники | | | | - | - | - | | - | | - | - | | 0,0 | |
| Задача муниципального проекта: *Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Выполнены мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей* | | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 120,0 | |
| 1.1.1 | Местный бюджет | | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 120,0 | |
| 1.1.2 | Федеральный бюджет | | | | - | - | - | | - | | - | - | | 0,0 | |
| 1.1.3 | Областной бюджет | | | | - | - | - | | - | | - | - | | 0,0 | |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | | | | - | - | - | | - | | - | - | | 0,0 | |

Приложение 4

к муниципальной программе

Паспорт комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Исполнитель мероприятий | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Период реализации | 2025 - 2030 гг. |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача: Выполнение функций в сфере дорожной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено выполнение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 2025 - 2030 гг. | Осуществление текущей деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности | Обеспечено содержание МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в полном объеме ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий (Приложение к программе)

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности» | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия / источника финансового обеспечения\* | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности», всего, в том числе: | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 102610,66296 |
| 2 | МБ | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 102610,66296 |
| 3 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечено выполнение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола», всего, в том числе: | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 17101,77716 | 102610,66296 |
|  | МБ | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 17 101,77716 | 102 610,66296 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* | МБ - местный бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВБ - внебюджетные источники финансирования | | | | | | | |