Приложение

к постановлению Администрации округа

от 16.05.2025 № 615

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации округа

от 25.10.2024 № 1105

Муниципальная программа

«Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе»

(далее – муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596;

Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года № 286;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=100009&field=134&date=24.12.2023) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в границах округа в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках соответствующих структурных элементов мероприятия направлены на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - «Комфортная и безопасная среда для жизни».

1. Паспорт

муниципальной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Сокольского муниципального округа Лемехов Александр Викторович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа;  - Управление образования Сокольского муниципального округа;  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол» (далее – территориальный орган «Город Сокол»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» (далее – территориальный орган «Город Кадников»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Архангельский» (далее - территориальный орган «Архангельский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Биряковский» (далее - территориальный орган «Биряковский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Воробьевский» (далее – территориальный орган «Воробьевский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Двиницкий» (далее – территориальный орган «Двиницкий»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пельшемский» (далее – территориальный орган «Пельшемский»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пригородный» (далее – территориальный орган «Пригородный»);  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Чучковский» (далее – территориальный орган «Чучковский»);  - МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола». |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: «Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 18,8 | 2023 | 70,2 | 71,0 | 71,8 | 72,5 | 74,0 | 75,0 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| 2. | Снижение числа дорожно-транспортных  происшествий по отношению к 2023 году | % | 72,9 | 2023 | 72 | 71,5 | 71 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| 3. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| 4. | Снижение числа лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к 2023 году | % | 84 | 2023 | 82,5 | 81,5 | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77,5 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| 5. | Транспортный риск | чел. | 3,8 | 2023 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| 6. | Социальный риск | чел. | 13,3 | 2023 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | территориальные органы Администрации округа, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа» | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»  Территориальный орган «Город Сокол»  Территориальный орган «Город Кадников»  Территориальный орган «Архангельский»  Территориальный орган «Биряковский»  Территориальный орган «Воробьевский»  Территориальный орган «Двиницкий»  Территориальный орган «Пельшемский»  Территориальный орган «Пригородный»  Территориальный орган «Чучковский»  МКУ «Управление ЖКХ  г. Сокола» | 2025 – 2030 гг. | Обеспечение сохранности существующей  дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения |
| 1.2 | Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники» | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»  МКУ «Управление ЖКХ  г. Сокола» | 2025-2030 г.г. | Содержание улично-дорожной сети |
| 1.3 | Муниципальный проект «Профилактика и предупреждение  дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» | Управление образования Сокольского муниципального округа  Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа | 2025-2030 г.г. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 2025 – 2030 гг. | Выполнение функций в сфере дорожной деятельности |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы (Приложение)

Приведено в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы приведена в приложении 2 к паспорту муниципальной программы

1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | за год | D = Dp/ Do\*100% | Dp – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в отчетном году (км) | Форма № 3-ДГ (мо) | % |
| Do – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |
| 2. | снижение числа дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2023 году | % | динамика дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2023 году | за год | I = Nдтп/Nдтп2023  \*100% | NДТП - число дорожно-транспортных происшествий в отчетном году | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | происшествия |
| NДТП2023 - 690 |
| 3. | доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | удельный вес числа обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями, от их общей численности | за год | I = N/Nобщ\*100% | N – число обучающихся  1-х классов  общеобразовательных  организацией,  обеспеченных  световозвращающими  приспособлениями | отчет Управления образования Сокольского муниципального округа | человек |
| Nобщ – число обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций |
| 4. | снижение числа лиц,  погибших и  пострадавших в  дорожно-  транспортных  происшествиях по  отношению к 2023 году | % | динамика числа  погибших и  пострадавших в  результате ДТП по отношению к 2023 году | за год | I = Nпп/N2023\* 100% | Nпп - число лиц,  погибших и  пострадавших в  результате дорожно-  транспортных  происшествий в  отчетном году | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | человек |
| N2023– число лиц,  погибших и  пострадавших в  результате дорожно-  транспортных  происшествий в  2023 году - 91 человек |
| 5. | транспортный риск | Чел. | число лиц, погибших  в дорожно-  транспортных  происшествиях, на 10 тыс.  транспортных  средств | за год | I = Nп/ТС\*10000 | Nп - число лиц, погибших  в дорожно-транспортных  происшествиях | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | человек/ единиц |
| ТС – количество зарегистрированных транспортных средств на 1 января отчетного года |
| 6. | социальный риск | Чел. | Количество  погибших в  дорожно-  транспортных  происшествиях  человек на 100 тыс.  населения | за год | I = Nп\*100000/Nнас | Nп - число лиц, погибших  в дорожно-транспортных  происшествиях | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» | человек/ единиц |
| Nнас – общее количество  населения округа в  отчетном году |

Приложение 1 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта: «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | км | 713,2 | 2024 | 718,28 | 718,28 | 718,28 | 718,28 | 718,28 | 718,28 |
| 2. | Количество светофорных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | единиц | 16 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,574 | 2023 | 2,844 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | км | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | Мероприятия | Закупка работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сокольского муниципального округа | 713,2 | 2024 | 718,28 | 718,28 | 718,28 | 718,28 | 718,28 | 718,28 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 2. | Обеспечено содержание светофорных объектов | единиц | Содержание светофорных объектов | Мероприятия | Закупка работ по содержанию светофорных объектов | 16 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция)  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, мостов и иных  транспортных инженерных  сооружений в границах  Сокольского муниципального округа | км | Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту, проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сокольского муниципального округа | 0,77 | 2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 4. | Обеспечено осуществление дорожной  деятельности в отношении  автомобильных дорог общего  пользования местного значения | км | Осуществление дорожной  деятельности в отношении  автомобильных дорог общего  пользования местного значения | Мероприятия | Закупка работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1,378 | 2023 | 2,244 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 5. | Обеспечено осуществление дорожной  деятельности в отношении  автомобильных дорог общего  пользования местного значения  для обеспечения подъездов к  земельным участкам,  предоставляемым отдельным  категориям граждан | км | Осуществление дорожной  деятельности в отношении  автомобильных дорог общего  пользования местного значения  для обеспечения подъездов к  земельным участкам,  предоставляемым отдельным  категориям граждан | Мероприятия | Закупка работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  для обеспечения подъездов к  земельным участкам,  предоставляемым отдельным  категориям граждан | 0,426 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. из­м. | Определение пока­зателя (индика­тора) | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | Показатели, исполь­зуемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | км | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | годовая | фактическая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | х | Акты выполненных работ |
| 2. | Количество светофорных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | единиц | количество светофорных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | годовая | фактическое количество светофорных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | х | Акт выполненных работ |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | годовая | фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | Сметная документация |

Перечень объектов, подлежащих ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, приведен в таблице 1 к муниципальной программы.

Приложение 2 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта: «Приобретение специализированной техники»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Приобретение специализированной техники» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», Никитин В.М., директор МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Содержание улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенной техники | единица | 5 | 2024 | 3 | 2 | - | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Содержание улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретена специализированная техника | единица | Приобретение специализированной техники | Мероприятия | Закупка специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | 5 | 2024 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. из­м. | Определение пока­зателя (индика­тора) | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | Показатели, исполь­зуемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество приобретенной техники | ед. | количество приобретенной техники | годовая | фактическое количество приобретенной техники | х | Акт приема-передачи техники |

Приложение 3 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта: «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие дорожной сети в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | % | 100 | 2023 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено распространение светоотражателей среди учащихся младших классов | единиц | Распространение светоотражателей среди учащихся младших классов | Мероприятия | Закупка образовательными организациями светоотражателей для распространения среди учащихся младших классов | 490 | 2023 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Субсидии бюджетным, автономным учреждениям |
| Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | количество образовательных организаций, закупивших технические средства обучения | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Мероприятия | Закупка образовательными организациями технических средств обучения | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии бюджетным, автономным учреждениям |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. из­м. | Определение пока­зателя (индика­тора) | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | Показатели, исполь­зуемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | % | динамика числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2023 году | годовая | I = N/N2023\*100% | N - число ДТП с участием несовершеннолетних в отчетном году; N2023- 16 | данные ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» |

Приложение 4 к муниципальной программе

**Паспорт комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности казенных учреждений»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Исполнитель мероприятий | МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» |
| Период реализации | 2025 - 2030 гг. |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача: Выполнение функций в сфере дорожной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено выполнение деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» | 2025 - 2030 гг. | Осуществление текущей деятельности МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в части выполнения функций в сфере дорожной деятельности | Обеспечено содержание МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в полном объеме ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий (Приложение к программе)

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.

Таблица 1 к муниципальной программе

Перечень объектов, подлежащих ремонту, капитальному ремонту, реконструкции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Протя-  женность, км | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | | 2030 год | | |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | | областной бюджет | местный бюджет | | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия от пересечения улиц Советская – Куйбышева до пересечения улиц Советская – Советский проспект | 0,200 | 17579,00 | 732,45833 |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Ленинградской до Индустриального парка | 1,884 | 403193,10 | 16799,7125 |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Некрасова, участок от ул. Гражданской до БОУ СМР «СОШ № 3», в городе Соколе Вологодской области | 0,160 | 11326,0 | 471,91667 |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 4 | Ремонт тротуара на улице Кирова в городе Соколе | 0,200 |  |  | 17579,00 | 732,45833 |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия ул. Свердловская в городе Соколе | 0,200 |  |  |  |  | 17579,00 | | 732,45833 |  |  | |  |  | |  |  |
| 6 | Ремонт дорожного покрытия подъездов к земельным участкам на улице Юбилейная в городе Соколе | 0,100 | 2682,30 | 111,7625 |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ул. Махреньга в городе Соколе | 0,100 |  |  | 2682,30 | 111,7625 |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия участка автодороги Проезд по д. Большие Озерки | 0,100 |  |  |  |  | 2682,30 | | 111,7625 |  |  | |  |  | |  |  |
| **ИТОГО:** | | **2,944** | **434780,4** | **18115,85** | **20261,3** | **844,22083** | **20261,3** | | **844,22083** |  |  | |  |  | |  |  |