Приложение

 к постановлению

Администрации округа

от 28.01.2025 № 101

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации округа

от 08.10.2024 № 1033

Комплексная муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области»

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации комплексной муниципальной программы (далее – комплексная программа)

Приоритеты государственной политики в сфере реализации комплексной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112&dst=100009) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211&dst=100009) пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р;

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479937&dst=100014) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=103437) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Государственной программы Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26 октября 2020 года № 1267;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 247.

II. ПАСПОРТ

комплексной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплексной программы  | С.А. Рябинин, первый заместитель главы Сокольского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель комплексной программы | Управление промышленности, природополь-зования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление  промышленности,  природо-пользования и сельского хозяйства СМО ВО) |
| Соисполнители комплексной программы | - МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;- Управление образования Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление образования СМО;- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол»,- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников»,- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий»,- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный»,- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Чучковский» |
| Исполнители комплексной программы | - |
| Период реализации комплексной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели комплексной программы | цель 1: Обеспечение комплексного развития сельских территорий Сокольского муниципального округа,цель 2: Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

2. Показатели комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 комплексной программы: «Обеспечение комплексного развития сельских территорий Сокольского муниципального округа» |
| 1 | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | единица | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства СМО ВО,МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;Управление образования СМО |
| 2. | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | - | 2024 | 37,6 | - | - | - | - | - | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства СМО  |
| Цель 2 комплексной программы: «Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектары | 71,655 | 2024 | 65,713 | - | - | - | - | - | Территориальный орган Админис-трации СМО ВО – «Город Сокол»,Территориальный орган Админис-трации СМО ВО – «Город Кадников»,Территориальный орган СМО ВО – «Двиницкий»,Территориальный орган Админис-трации СМО ВО – «Пригородный,Территориальный орган Админис-трации СМО ВО– «Чучковский» |

3. Структура комплексной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации(год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства СМО ВО;МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;Управление образования СМО | 2025-2030 | 1. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях2. Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа |
| 1.2. | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства СМО ВО;Территориальный орган Администрации СМО ВО «город Сокол»;Территориальный орган Администрации СМО ВО «город Кадников»;Территориальный орган Администрации СМО ВО «Двиницкий»;Территориальный орган Администрации СМО ВО «Пригородный»;Территориальный орган Администрации СМО ВО «Чучковский». | 2025-2030 | Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |

4. Финансовое обеспечение комплексной программы

Приведено в приложении 1 к паспорту комплексной программы.

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части комплексной программы приведена в приложении 2 к паспорту комплексной программы.

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характерис-тики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, использу-емые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | единица | количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | - | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | Управление промышленности, природопользо-вания и сельского хозяйства СМО ВО |
| 2. | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектары | площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по обработке химическими способами предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, обработанных химическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | - | ведомствен-ная отчетность | Управление промышленности, природопользо-вания и сельского хозяйства СМО ВО |
| 3 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Квадратные метры | площадь жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации комплексной Программы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами. | сведения о государс-твенной регистрации права собствен-ности построен-ного (приобре-тенного) жилья | сведения о государствен-ной регистрации права собствен-ности построенного (приобретен-ного) жилья | Управление промышленности, природопользо-вания и сельского хозяйства СМО ВО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 к паспорту комплексной программы |
| 4. Финансовое обеспечение комплексной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения\* | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  всего  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области**  | **всего, в том числе:** |  **5 222,0**  |  |  **140 223,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **145 445,0**  |
| **2** | **МБ** |  **125,1**  |  |  **5 440,6**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **5 565,7**  |
| **3** | **ФБ** |  **96,4**  |  |  **109 683,5**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **109 779,9**  |
| **4** | **ОБ** |  **4 126,1**  |  |  **20 892,1**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **25 018,2**  |
| **5** | **ВБ** |  **874,4**  |  |  **4 206,8**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **5 081,2**  |
| 1 | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО | всего, в том числе: |  2 914,7  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **2 914,7**  |
| 2 | МБ |  102,0  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **102,0**  |
| 3 | ФБ |  96,4  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **96,4**  |
| 4 | ОБ |  1 841,9  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **1 841,9**  |
| 5 | ВБ |  874,4  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **874,4**  |
| 1 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» | всего, в том числе: |  -  |   | 140 223,0  |   |   |   |  **140 223,0**  |
| 2 | МБ |  -  |   | 5 440,6  |   |   |   |  **5 440,6**  |
| 3 | ФБ |  -  |   | 109 683,5  |   |   |   |  **109 683,5**  |
| 4 | ОБ |  -  |   | 20 892,1  |   |   |   |  **20 892,1**  |
| 5 | ВБ |  -  |   | 4 206,8  |   |   |   |  **4 206,8**  |
| 1 | Управление образования СМО | всего, в том числе: |  -  |   |  -  |   |   |   |  **-**  |
| 2 | МБ |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| 3 | ФБ |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| 4 | ОБ |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| 5 | ВБ |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «город Сокол» | всего, в том числе: |  120,5  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **120,5**  |
| 2 | МБ |  1,2  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **1,2**  |
| 3 | ФБ |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| 4 | ОБ |  119,3  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **119,3**  |
| 5 | ВБ |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «город Кадников» | всего, в том числе: | 1 250,0  |   |   |   |   |   |  **1 250,0**  |
| 2 | МБ | 12,5  |   |   |   |   |   |  **12,5**  |
| 3 | ФБ | 0,0  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ | 1 237,5  |   |   |   |   |   |  **1 237,5**  |
| 5 | ВБ | 0,0  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «Двиницкий» | всего, в том числе: | 421,3  |   |   |   |   |   |  **421,3**  |
| 2 | МБ | 4,2  |   |   |   |   |   |  **4,2**  |
| 3 | ФБ | 0,0  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ | 417,1  |   |   |   |   |   |  **417,1**  |
| 5 | ВБ | 0,0  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «Пригородный» | всего, в том числе: | 98,0  |   |   |   |   |   |  **98,0**  |
| 2 | МБ | 1,0  |   |   |   |   |   |  **1,0**  |
| 3 | ФБ | 0,0  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ | 97,0  |   |   |   |   |   |  **97,0**  |
| 5 | ВБ | 0,0  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «Чучковский» | всего, в том числе: | 417,5  |   |   |   |   |   |  **417,5**  |
| 2 | МБ | 4,2  |   |   |   |   |   |  **4,2**  |
| 3 | ФБ | 0,0  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ | 413,3  |   |   |   |   |   |  **413,3**  |
| 5 | ВБ | 0,0  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| **1** | **Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»** | **всего, в том числе:** |  |  |  **140 223,0**  |  |  |  |  **140 223,0**  |
| **2** | **МБ** |  |  |  **5 440,6**  |  |  |  |  **5 440,6**  |
| **3** | **ФБ** |  |  |  **109 683,5**  |  |  |  |  **109 683,5**  |
| **4** | **ОБ** |  |  |  **20 892,1**  |  |  |  |  **20 892,1**  |
| **5** | **ВБ** |  |  |  **4 206,8**  |  |  |  |  **4 206,8**  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | всего, в том числе: |   |   |  53 247,9  |   |   |   |  **53 247,9**  |
| 2 | МБ |   |   |  2 066,0  |   |   |   |  **2 066,0**  |
| 3 | ФБ |   |   |  41 651,2  |   |   |   |  **41 651,2**  |
| 4 | ОБ |   |   |  7 933,3  |   |   |   |  **7 933,3**  |
| 5 | ВБ |   |   |  1 597,4  |   |   |   |  **1 597,4**  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | всего, в том числе: |   |   |  16 902,7  |   |   |   |  **16 902,7**  |
| 2 | МБ |   |   |  655,8  |   |   |   |  **655,8**  |
| 3 | ФБ |   |   |  13 221,3  |   |   |   |  **13 221,3**  |
| 4 | ОБ |   |   |  2 518,5  |   |   |   |  **2 518,5**  |
| 5 | ВБ |   |   |  507,1  |   |   |   |  **507,1**  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | всего, в том числе: |   |   |  24 208,6  |   |   |   |  **24 208,6**  |
| 2 | МБ |   |   |  939,3  |   |   |   |  **939,3**  |
| 3 | ФБ |   |   |  18 936,1  |   |   |   |  **18 936,1**  |
| 4 | ОБ |   |   |  3 606,9  |   |   |   |  **3 606,9**  |
| 5 | ВБ |   |   |  726,3  |   |   |   |  **726,3**  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» по адресу Вологодская область Сокольский район д. Чекшино ,ул. Молодежная, д.10 | всего, в том числе: |   |   |  5 952,0  |   |   |   |  **5 952,0**  |
| 2 | МБ |   |   |  230,9  |   |   |   |  **230,9**  |
| 3 | ФБ |   |   |  4 655,7  |   |   |   |  **4 655,7**  |
| 4 | ОБ |   |   |  886,8  |   |   |   |  **886,8**  |
| 5 | ВБ |   |   |  178,6  |   |   |   |  **178,6**  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая ООШ» | всего, в том числе: |   |   |  25 350,0  |   |   |   |  **25 350,0**  |
| 2 | МБ |   |   |  983,6  |   |   |   |  **983,6**  |
| 3 | ФБ |   |   |  19 828,9  |   |   |   |  **19 828,9**  |
| 4 | ОБ |   |   |  3 777,0  |   |   |   |  **3 777,0**  |
| 5 | ВБ |   |   |  760,5  |   |   |   |  **760,5**  |
| 1 | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая основная общеобразовательная школа" | всего, в том числе: |   |   |  14 561,8  |   |   |   |  **14 561,8**  |
| 2 | МБ |   |   |  565,0  |   |   |   |  **565,0**  |
| 3 | ФБ |   |   |  11 390,3  |   |   |   |  **11 390,3**  |
| 4 | ОБ |   |   |  2 169,6  |   |   |   |  **2 169,6**  |
| 5 | ВБ |   |   |  436,9  |   |   |   |  **436,9**  |
|   | результат проекта: предоставлена мера поддержки для строительства (приобретения) жилья граждан , проживающих на сельских территориях | всего, в том числе: | 2914,7 |   |   |   |   |   |  **2 914,7**  |
|   | МБ | 102,0 |   |   |   |   |   |  **102,0**  |
|   | ФБ | 96,4 |   |   |   |   |   |  **96,4**  |
|   | ОБ | 1841,9 |   |   |   |   |   |  **1 841,9**  |
|   | ВБ | 874,4 |   |   |   |   |   |  **874,4**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  **-**  |
| **1** | **Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа»** | **всего, в том числе:** |  **2 307,3**  |  |  |  |  |  |  **2 307,3**  |
| **2** | **МБ** |  **23,1**  |  |  |  |  |  |  **23,1**  |
| **3** | **ФБ** |  **-**  |  |  |  |  |  |  **-**  |
| **4** | **ОБ** |  **2 284,3**  |  |  |  |  |  |  **2 284,3**  |
| **5** | **ВБ** |  **-**  |  |  |  |  |  |  **-**  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | всего, в том числе: |  120,5  |   |   |   |   |   |  **120,5**  |
| 2 | МБ |  1,2  |   |   |   |   |   |  **1,2**  |
| 3 | ФБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ |  119,3  |   |   |   |   |   |  **119,3**  |
| 5 | ВБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | всего, в том числе: |  1 250,0  |   |   |   |   |   |  **1 250,0**  |
| 2 | МБ |  12,5  |   |   |   |   |   |  **12,5**  |
| 3 | ФБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ |  1 237,5  |   |   |   |   |   |  **1 237,5**  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |   |   |   |   |  **-**  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | всего, в том числе: |  421,3  |   |   |   |   |   |  **421,3**  |
| 2 | МБ |  4,2  |   |   |   |   |   |  **4,2**  |
| 3 | ФБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ |  417,1  |   |   |   |   |   |  **417,1**  |
| 5 | ВБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | всего, в том числе: |  98,0  |   |   |   |   |   |  **98,0**  |
| 2 | МБ |  1,0  |   |   |   |   |   |  **1,0**  |
| 3 | ФБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ |  97,0  |   |   |   |   |   |  **97,0**  |
| 5 | ВБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | всего, в том числе: |  417,5  |   |   |   |   |   |  **417,5**  |
| 2 | МБ |  4,2  |   |   |   |   |   |  **4,2**  |
| 3 | ФБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |
| 4 | ОБ |  413,3  |   |   |   |   |   |  **413,3**  |
| 5 | ВБ |  -  |   |   |   |   |   |  **-**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к паспорту комплексной программы |
| ХАРАКТЕРИСТИКАнаправлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части комплексной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **2** | **Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»**  |  **2 914,7**  |  | **140 223,0**  |  |  |  |
| 1.1. | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшинов с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) | - |   |  53 247,9  |  -  |  -  |  -  |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.2 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |   |   |  24 208,6  |   |   |   |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.3 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |   |   |  16 902,7  |   |   |   |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.4 | результат проета:выполнен капитального ремонта здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» по адресу Вологодская область Сокольский район д. Чекшино ,ул. Молодежная, д. 10 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |   |   |  5 962,0  |   |   |   |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.5 | результат проекта: выполнение капитального ремонта здания БОУ СМР «Двиницкая ООШ» | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |   |   |  25 350,0  |   |   |   |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1,6 | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая ООШ" | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Организация работ по строительству пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая основная общеобразовательная школа" |  -  |   |  14 561,8  |  -  |  -  |  -  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| 1.7 | результат проекта: предоставлена мера поддержкидля строительства (преобретния ) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | улучшение жилищных условий граждан , проживающих на сельских территориях | Мероприятия | Субсидия гражданам на приобретение жилья |  **2 914,7**  |  |  |  |  |  |
| Социальная выплата гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат |
| **2.** | **Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа»** | **2 307,3**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 2.1. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» |  120,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.2. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» |  1 250,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.3. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» |  421,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.4. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» |  98,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.5. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» |  417,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |

Приложение 3

к паспорту комплексной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках комплексной программы планируются строительство, реконструкция, в том числе элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта | Срок ввода в эксплуатацию/ приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего, в том числе: |  х | х | х | х | 2914,7 |  | 140223,0 |   |   |   | 143137,7 |
| 2 | бюджет округа | х | х | х | х | 102,0  |  | 5440,6 |   |   |   | 5542,6 |
| 3 | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  | 109683,5 |   |   |   | 109683,5 |
| 4 | областной бюджет | х | х | х | х | 1938,3  |  | 20892,1 |   |   |   | 22830,4 |
| 5 | внебюджетные средства |  |  |  |  | 874,4 |  | 4206,8 |  |  |  | 5081,2 |
| 6 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» |
| 6.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 2,264 | 2027 |   |  | 53247,9 |   |   |   | 53247,9 |
| 6.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 3,115 | 2027 |   |  | 16902,7 |   |   |   | 16902,7 |
| 6.3 | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 3,131 | 2027 |   |  | 24208,6 |   |   |   | 24208,6 |
| 6.4 | Капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | капитальный ремонт | кв.м | 1910,6 | 2027 |   |  | 25350,0 |   |   |   | 25350,0 |
| 6.5 | Капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» | капитальный ремонт | кв.м | 653,3 | 2027 |   |  | 5952,0 |   |   |   | 5952,0 |
| 6.6 | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | строительство | кв.м | 1165 | 2027 |   |  | 14561,8 |   |   |   | 14561,8 |
| 6.7 | Приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | приобретение | кв.м | 37,6 | 2025 | 2914,7 |  |  |  |  |  | 2914,7 |
| M | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц |   | 7 |   |   |   |   | 7 |

Приложение 1 к комплексной программе

Паспорт муниципального проекта

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Современный облик сельских территорий» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта 1.: «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях» |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | км | - | - | - | - | 2,264 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино | км | - | - | - | - | 3,115 | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | км | - | - | - | - | 3,131 | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» | Кв.м | - | - | - | - | 1910,6 | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | - | - | - | - | 653,3 | - | - | -- |
| 6. | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | - | - | - | - | 1165,0 | - | - | - |
| Задача проекта 2: Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа  |
| 7 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | - | - | 37,6 | - | - | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта 1: «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях» |
| 1. | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 2 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 3 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 4 | результат проекта : капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая ООШ» | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 5 | Результат проекта : капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» по адресу Вологодская область Сокольский район д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 10 | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино сог-ласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 6. | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Организация работ по строительству пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| Задача проекта 2: Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа |
| 7. | Результат проекта : предоставлена мера поддержки для строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | МероприятияСоциальная выплата гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | - |  - | 37,6 | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных тепловых сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных водопроводных сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных водопроводных сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных канализационных сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных канализационных сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 4. | Капитальный ремонт здания школы в д. Чекшино | Кв.м | площадь здания школы в д. Чекшино, в отношении которой проведен капитальный ремонт | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей здания, в отношении которой проведен капитальный ремонт | Акты выполненных работ |
| 5. | Капитальный ремонт здания детского сада в д. Чекшино | Кв.м | площадь здания детского сада в д. Чекшино, в отношении которой проведен капитальный ремонт | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей здания, в отношении которой проведен капитальный ремонт | Акты выполненных работ |
| 6. | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий»  | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию |
| 7 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | площадь жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации комплексной программы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами. |  сведения о государственной регистрации права собственности построенного (приобретенного) жилья |

Приложение 2 к комплексной программе

Паспорт муниципального проекта

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |
| 1. | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 71,655 | 2024 | 65,713 |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |
| 1. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | 4,975 | 2024 | 3,433 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | 40,000 | 2024 | 35,600 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 3. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | 12,000 | 2024 | 12,000 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 4. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | 2,79 | 2024 | 2,79 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 5. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | 11,89 | 2024 | 11,89 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | площадь земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | отчетность Администрации Сокольского муниципального округа |