УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации округа

от 08.10.2024 № 1033

Комплексная муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области»

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации комплексной муниципальной программы (далее – комплексная программа)

Приоритеты государственной политики в сфере реализации комплексной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112&dst=100009) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211&dst=100009) пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р;

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479937&dst=100014) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=103437) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Государственной программы Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26 октября 2020 года № 1267;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муни-ципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 247.

II. ПАСПОРТ

комплексной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплексной программы  | С.А. Рябинин, первый заместитель главы Сокольского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель комплексной программы  | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее - Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМОВО) |
| Соисполнители комплексной программы  | - МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;- Управление образования Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее - Управление образования СМО;- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Город Сокол»,- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Город Кадников»,- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Двиницкий»,- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Пригородный»,- Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Чучковский» |
| Исполнители комплексной программы  | - |
| Период реализации комплекс-ной программы  | 2025 – 2030 годы |
| Цели комплексной программы  | цель 1: Обеспечение комплексного разви-тия сельских территорий Сокольского муниципального округацель 2: Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целя-ми развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельс-ких территорий» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

2. Показатели комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 комплексной программы: «Обеспечение комплексного развития сельских территорий Сокольского муниципального округа» |
| 1 | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО,МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»,Управление образования СМО |
| Цель 2комплексной программы: «Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектары | 71,655 | 2024 | 65,713 | - | - | - | - | - | Территориальный орган Админис-трации СМО ВО – «Город Сокол»,Территориальный орган Админис-трации СМО ВО – «Город Кадников»,Территориальный орган СМО ВО – «Двиницкий»,Территориальный орган Админис-трации СМО ВО – «Пригородный,Территориальный орган Админис-трации СМО ВО– «Чучковский» |

3. Структура комплексной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации(год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства СМО ВО;МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;Управление образования СМО | 2025-2030 | Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях |
| 1.2. | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» | Управление промышленности, природо-пользования и сельского хозяйства СМО ВО;Территориальный орган Администрации СМО ВО «город Сокол»;Территориальный орган Администрации СМО ВО «город Кадников»;Территориальный орган Администрации СМО ВО «Двиницкий»;Территориальный орган Администрации СМО ВО «Пригородный»;Территориальный орган Администрации СМО ВО «Чучковский». | 2025-2030 | Проведение мероприятий, направленных на предотвра-щение распространения сор-ного растения борщевик Сосновского |

4. Финансовое обеспечение комплексной программы

Приведено в приложении 1 к паспорту комплексной программы.

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части комплексной программы приведена в приложении 2 к паспорту комплексной программы.

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | единица | количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | - | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | Управление промышленности, природопользова-ния и сельского хозяйства СМО ВО |
| 2. | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектары | площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по обработке химическими способами предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, обработанных химическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | - | ведомствен-ная отчетность | Управление промышленности, природопользова-ния и сельского хозяйства СМО ВО |

Приложение 1

 к паспорту комплексной программы

|  |
| --- |
| 4. Финансовое обеспечение комплексной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения\* | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  всего  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области  | всего, в том числе: |  23,1  |  134 176,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  134 199,6  |
| 2 | МБ |  23,1  |  5 206,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5 229,2  |
| 3 | ФБ |  -  |  81 214,4  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81 214,4  |
| 4 | ОБ |  -  |  43 730,8  |  -  |  -  |  -  |  -  |  43 730,8  |
| 5 | ВБ |  -  |  4 025,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4 025,2  |
| 1 | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО | всего, в том числе: |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2 | МБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» | всего, в том числе: |  -  |  134 176,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  134 176,5  |
| 2 | МБ |  -  |  5 206,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5 206,1  |
| 3 | ФБ |  -  |  81 214,4  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81 214,4  |
| 4 | ОБ |  -  |  43 730,8  |  -  |  -  |  -  |  -  |  43 730,8  |
| 5 | ВБ |  -  |  4 025,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4 025,2  |
| 1 | Управление образования СМО | всего, в том числе: |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2 | МБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «город Сокол» | всего, в том числе: |  1,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,2  |
| 2 | МБ |  1,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,2  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «город Кадников» | всего, в том числе: |  12,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  12,5  |
| 2 | МБ |  12,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  12,5  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «Двиницкий» | всего, в том числе: |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4,2  |
| 2 | МБ |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4,2  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «Пригородный» | всего, в том числе: |  1,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,0  |
| 2 | МБ |  1,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,0  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | территориальный орган Администрации СМО ВО «Чучковский» | всего, в том числе: |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4,2  |
| 2 | МБ |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4,2  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | всего, в том числе: |  -  |  134 176,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  134 176,5  |
| 2 | МБ |  -  |  5 206,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5 206,1  |
| 3 | ФБ |  -  |  81 214,4  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81 214,4  |
| 4 | ОБ |  -  |  43 730,8  |  -  |  -  |  -  |  -  |  43 730,8  |
| 5 | ВБ |  -  |  4 025,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4 025,2  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшино | всего, в том числе: |  -  |  51 185,9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  51 185,9  |
| 2 | МБ |  -  |  1 986,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 986,0  |
| 3 | ФБ |  -  |  30 981,8  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30 981,8  |
| 4 | ОБ |  -  |  16 682,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  16 682,5  |
| 5 | ВБ |  -  |  1 535,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 535,6  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Чекшино | всего, в том числе: |  -  |  16 247,9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  16 247,9  |
| 2 | МБ |  -  |  630,4  |  -  |  -  |  -  |  -  |  630,4  |
| 3 | ФБ |  -  |  9 834,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  9 834,6  |
| 4 | ОБ |  -  |  5 295,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5 295,5  |
| 5 | ВБ |  -  |  487,4  |  -  |  -  |  -  |  -  |  487,4  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Чекшино | всего, в том числе: |  -  |  23 270,4  |  -  |  -  |  -  |  -  |  23 270,4  |
| 2 | МБ |  -  |  902,9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  902,9  |
| 3 | ФБ |  -  |  14 085,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 085,1  |
| 4 | ОБ |  -  |  7 584,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  7 584,3  |
| 5 | ВБ |  -  |  698,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  698,1  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» | всего, в том числе: |  -  |  5 604,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5 604,5  |
| 2 | МБ |  -  |  217,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  217,5  |
| 3 | ФБ |  -  |  3 392,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  3 392,3  |
| 4 | ОБ |  -  |  1 826,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 826,6  |
| 5 | ВБ |  -  |  168,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  168,1  |
| 1 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | всего, в том числе: |  -  |  23 870,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  23 870,1  |
| 2 | МБ |  -  |  926,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  926,2  |
| 3 | ФБ |  -  |  14 448,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 448,0  |
| 4 | ОБ |  -  |  7 779,8  |  -  |  -  |  -  |  -  |  7 779,8  |
| 5 | ВБ |  -  |  716,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  716,1  |
| 1 | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | всего, в том числе: |  -  |  13 997,7  |  -  |  -  |  -  |  -  |  13 997,7  |
| 2 | МБ |  -  |  543,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  543,1  |
| 3 | ФБ |  -  |  8 472,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8 472,6  |
| 4 | ОБ |  -  |  4 562,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4 562,1  |
| 5 | ВБ |  -  |  419,9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  419,9  |
| 1 | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» | всего, в том числе: |  23,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  23,1  |
| 2 | МБ |  23,1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  23,1  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | всего, в том числе: |  1,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,2  |
| 2 | МБ |  1,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,2  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | всего, в том числе: |  12,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  12,5  |
| 2 | МБ |  12,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  12,5  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | всего, в том числе: |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4,2  |
| 2 | МБ |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4,2  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | всего, в том числе: |  1,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,0  |
| 2 | МБ |  1,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,0  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | всего, в том числе: |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4,2  |
| 2 | МБ |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4,2  |
| 3 | ФБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | ОБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | ВБ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> МБ – местный бюджет; ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; ВБ – внебюджетные источники финансирования (государственные внебюджетные фонды, средства юридических и физических лиц (семей), являющихся участниками мероприятий программы). |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

 к паспорту комплексной программы

|  |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКАнаправлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части комплексной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов  | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» |  -  | 220 597,0 |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 1.1. | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшино | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |  -  |  197 583,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.2. | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Организация работ по строительству пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» |  -  |  23 013,4  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| 2. | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» |  23,1  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 2.1. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» |  1,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.2. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» |  12,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.3. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.4. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» |  1,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.5. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» |  4,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |

Приложение 3

 к паспорту комплексной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках комплексной программы планируются строительство, реконструкция, в том числе элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта | Срок ввода в эксплуатацию/ приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| единица измерения (по ОКЕИ) | Значе-ние | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего, в том числе: |  х | х | х | х |   | 134176,6 |   |   |   |   | 134176,6 |
| 2 | бюджет округа | х | х | х | х |   | 5206,1 |   |   |   |   | 5206,1 |
| 3 | федеральный бюджет | х | х | х | х |   | 81214,4 |   |   |   |   | 81214,4 |
| 4 | областной бюджет | х | х | х | х |   | 43730,8 |   |   |   |   | 43730,8 |
| 5 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» |
| 5.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 2,264 | 2026 |   | 51185,9 |   |   |   |   | 51185,9 |
| 5.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Чекши-но | капитальный ремонт | км | 3,115 | 2026 |   | 16247,9 |   |   |   |   | 16247,9 |
| 5.3 | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 3,131 | 2026 |   | 23270,4 |   |   |   |   | 23270,4 |
| 5.4 | Капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | капитальный ремонт | кв.м | 1910,6 | 2026 |   | 5604,3 |   |   |   |   | 5604,3 |
| 5.5 | Капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» | капитальный ремонт | кв.м | 653,3 | 2026 |   | 23870,1 |   |   |   |   | 23870,1 |
| 5.6 | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | строительство | кв.м | 1165 | 2026 |   | 13997,7 |   |   |   |   | 13997,7 |
| M | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц |   | 6 |   |   |   |   | 6 |

Приложение 1

 к комплексной программе

Паспорт муниципального проекта

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Современный облик сельских территорий» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях» |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | км |  |  |  | 2,264 |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Чекшино | км |  |  |  | 3,115 |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | км |  |  |  | 3,131 |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт здания школы в д. Чекшино | кв.м |  |  |  | 1910,6 |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт здания детского сада в д. Чекшино | кв.м |  |  |  | 653,3 |  |  |  |  |
| 6. | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | кв.м |  |  |  | 1165,0 |  |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях» |
| 1. | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшино | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согла-сно перечню объ-ектов | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 2. | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Организация работ по строительству пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных тепловых сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных водопроводных сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных водопроводных сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных канализационных сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных канализационных сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 4. | Капитальный ремонт здания школы в д. Чекшино | кв.м | площадь здания школы в д. Чекшино, в отношении которой проведен капитальный ремонт | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей здания, в отношении которой проведен капитальный ремонт | Акты выполненных работ |
| 5. | Капитальный ремонт здания детского сада в д. Чекшино | кв.м | площадь здания детского сада в д. Чекшино, в отношении которой проведен капитальный ремонт | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей здания, в отношении которой проведен капитальный ремонт | Акты выполненных работ |
| 6. | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | кв.м | количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий»  | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию |

Приложение 2

 к комплексной программе

Паспорт муниципального проекта

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |
| 1. | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 71,655 | 2024 | 65,713 |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |
| 1. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | 4,975 | 2024 | 3,433 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | 40,000 | 2024 | 35,600 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 3. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | 12,000 | 2024 | 12,000 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 4. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | 11,890 | 2024 | 11,890 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 5. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | 2,790 | 2024 | 2,790 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | площадь земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | отчетность Администрации Сокольского муниципального округа |