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I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены следующими документами:
· Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года на перспективу до 2036 года»;
· Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;
· Государственной программой «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 484;
· Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Сокольского муници- пального округа Лемехов Александр Викторович

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	МКУ	СМО	«Управление	строительства	и ЖКХ»

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Сокольского муниципального округа,
Территориальный		 орган	Администрации Сокольского	муниципального	 округа Вологодской области - «город Сокол», Территориальный		орган	 Администрации Сокольского	муниципального	округа Вологодской области - «город Кадников», Территориальный		орган	 Администрации Сокольского	муниципального	 округа Вологодской области - «Архангельский», Территориальный		орган	 Администрации Сокольского	муниципального	 округа Вологодской области - «Биряковский», Территориальный		орган	 Администрации Сокольского	муниципального	 округа Вологодской области - «Воробьевский», Территориальный		орган	 Администрации Сокольского	муниципального	 округа Вологодской области - «Двиницкий», Территориальный		орган	 Администрации Сокольского	муниципального	 округа Вологодской области - «Пельшемский», Территориальный		орган	 Администрации Сокольского	муниципального	 округа Вологодской области - «Пригородный», Территориальный  орган  Администрации Сокольского    муниципального    округа Вологодской области - «Чучковский»

	Исполнители муниципальной программы
	-




	Период реализации муниципальной программы
	2025 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение потребности округа в топливно- энергетических ресурсах

	Направления (подпрограммы)
	-

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации
	«Обеспечение	потребности	в	топливно- энергетических ресурсах»

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	-

	Связь с государственными программами Вологодской области
	«Развитие топливно-энергетического комплек- са и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»



2. Показатели муниципальной программы

	
№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Органы, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель муниципальной программы: обеспечение потребности округа в топливно-энергетических ресурсах

	1.
	Доля	населения,	обеспе- ченного	качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения
	%
	71,4
	2023
	71,4
	71,4
	71,4
	71,6
	71,7
	71,8
	территориальные органы Сокольского муниципального округа

	2.
	Доля	энергоэффективных источников света
	%
	51
	2023
	54
	55
	56,5
	57
	57,5
	58
	территориальные органы Сокольского муниципального округа

	3.
	Уровень	газификации
населения	природным газом
	%
	48,8
	2023
	66
	67,5
	68,5
	70
	71
	72
	территориальные органы Сокольского муниципального округа

	4.
	Количество многоквартирных	домов, обеспеченны	сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд
	%
	100
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	территориальные органы Сокольского муниципального округа

	5.
	Доля объектов теплоэнер- гетики подготовленных к работе  в  осенне-зимний
	%
	100
	2023
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	территориальные органы Сокольского муниципального
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	период от общего числа объектов, которые плани- ровалось подготовить к работе в осенне-зимний период
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	округа

	6.
	Количество разработанных проектно-сметных документаций	на		строи- тельство, реконструкцию и модернизацию		объекта теплоэнергетики
	Ед.
	1
	2023
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	территориальные органы Сокольского муниципального округа


3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	Ответственный орган
	Период реализации
(год начала - год окончания)
	Наименование задачи структурного элемента

	1
	2
	3
	4
	5

	-

	1.1.
	Муниципальный проект «Поставка сжиженного углеводородного газа»
	МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» Территориальный орган «Город Сокол»
	2025 - 2030 гг.
	Улучшение качества жизни населения, обеспеченного сжиженным углеводородным газом.

	1.2.
	Муниципальный проект
«Строительство и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики»
	МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» Территориальный орган «Город Сокол»
	2025 - 2030 гг.
	Повышение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.




	1.3.
	Муниципальный проект «Поддержка коммунального хозяйства»
	
МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» Территориальный орган «Город Сокол»
	
2025-2030 гг.
	
Улучшение качества жизни населения, обеспеченного тепло и вооснабжением.

	1.4.
	Муниципальный проект
«Организация уличного освещения»
	МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» Территориальный орган «Город Сокол»
Территориальный орган «Город Кадников»
Территориальный орган
«Архангельский» Территориальный орган
«Биряковский» Территориальный орган
«Воробьевский» Территориальный орган
«Двиницкий» Территориальный орган
«Пельшемский» Территориальный орган
«Пригородный» Территориальный орган
«Чучковский»
	
2025-2030 гг.
	Увеличение энергоэффективных источников света в системах уличного освещения.

	1.5.
	Муниципальный проект
«Газификация Сокольского муниципального округа»
	Территориальный орган «Город Сокол»
	2025-2030 гг.
	Увеличение уровня газификации населения природным газом

	1.6.
	Муниципальный проект 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	Территориальный орган «Город Сокол»
	2026-2030 г.
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Финансовое обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.
Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы приведена в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.
5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы

	
№
№ п/п
	
Наименование показателя (индикатора)
	

Ед. изм.
	Определение показателя (индикатора)
	Временные характеристики
показателя (индикатора)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	Доля населения Сокольского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованног о водоснабжения
	Годовой, за отчетный период
	U = (Вi / Вобщ) * 100% U - доля населения
Сокольского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой .
Вi - численность населения, обеспеченного качественной
питьевой водой.
Вобщ - численность населения округа на начало
отчетного года.
	Ведомственная информа- ция территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть- Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах, данные Вологдастата

	

2.
	Доля энергоэффективных источников света
	%
	Доля установленных энергоэффективн ых источников света от общего количества
	Годовой, за отчетный период
	Доля энергоэффективных источников света=общее количество установленных
энергоэффективных источников света/общее количество светильников *100
	Ведомственная отчетность территориальных органов Сокольского округа, акты выполненных работ




	
	
	
	светильников
	
	
	

	3.
	Уровень газификации населения природным газом
	%
	Доля газификации населения Сокольского муниципального округа природным газом
	Годовой, за отчетный период
	U = (Вi / Вобщ) * 100%
U – уровень газификации населения природным газом, %.
Вi				-			 количество домовладений			и		квартир, получивших доступ к природному газу		по		итогам	реализации мероприятий по газификации i-го объекта, ед. (наростающим итогом) Вобщ	-		общее		количество домовладений (квартир) в жилом фонде				Сокольского		 муници-
пального округа
	1) Ведомственная отчетность от АО
«Газпром газораспределение Вологда».
2) Данные Вологдастат.

	4.
	Количество многоквартирных	домов, обеспеченных	сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд
	%
	доля многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок по концу отчетного периода
	годовой, за отчетный период
	K= (Vоб*100) / V
К - доля многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок по концу отчетного периода
Vоб – Количество много- квартных домов, обеспеченных сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд
V - Количество много- квартирных домов, требующих обеспечения сжиженным углево- дородным газом для бытовых нужд
	на основании договоров, актов приёма-передачи, товарных накладных.

	5.
	Доля объектов тепло- энергетики подготовленных к  работе  в  осенне-зимний
	%
	доля объектов теплоэнергетики, подготовленных
	годовой, за отчетный период
	количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период =
	акт приемки выполненных работ




	
	период от общего числа объектов, которые планиро- валось подготовить к работе в осенне-зимний период
	
	к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне- зимний период
	
	Общее число объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период
/Общее число объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период
*100
	

	6.
	Количество	разработанных проектно-сметных документаций		на строительство, реконструкцию		и
модернизацию	объекта теплоснабжения
	Ед.
	количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза
	годовой, за отчетный период
	определяется в абсолютном значении путем суммирования
количества объектов
	акт приемки выполненных работ



Приложение 1 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Поставка сжиженного углеводородного газа»
1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Поставка сжиженного углеводородного газа»

	Сроки реализации проекта
(дата начала и окончания проекта)
	Начало 01.01.2025
Окончание 31.12.2030

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа.

	Администратор проекта (ФИО, должность)
	Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», Шмельков С.Ю. начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол».

	Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа
	«Развитие	топливно-энергетического	комплекса	и	коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, показателя проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача проекта: Улучшение качества жизни населения, обеспеченного сжиженным углеводородным газом

	1.
	Количество многоквартирных домов, обеспеченных сжиженным углеводородным газом
	единиц
	19
	2023
	19
	19
	19
	-
	-
	-
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3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Наименование расходов
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	
	зна- чение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача проекта: Улучшение качества жизни населения, обеспеченного сжиженным углеводородным газом

	1.
	Результат
	единиц
	Обеспечение
	Мероприятия:
	Закупка
	19
	2023
	19
	19
	19
	-
	-
	-

	
	проекта:
	
	мероприятий
	
	сжиженного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	снабжение
	
	по поставке
	Снабжение
	углеводородного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сжиженным
	
	сжиженного
	сжиженным
	газа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углеводоро-
	
	углеводород-
	углеводород-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дным газом
	
	ного газа
	ным газом
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	населения для
	
	населению.
	населения для
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бытовых нужд и
	
	
	бытовых нужд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	отопления
	
	
	отопления
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Результат
	
	
	Техническое
	
	19
	2023
	19
	19
	19
	-
	-
	-

	
	проекта:
	
	
	обслуживание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	техническое
	
	
	групповых
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обслуживание
	
	
	резервуарных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	групповых
	
	
	установок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	резервуарных
	
	
	сжиженного
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	установок
	
	
	углеводород-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сжиженного
	
	
	ного газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Результат
	
	
	Компенсация
	
	19
	2023
	19
	19
	19
	-
	-
	-

	
	проекта:
	
	
	затрат,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	компенсация
	
	
	связанных с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	затрат,
	
	
	реализацией
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	связанных с
	
	
	населению
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	реализацией
	
	
	области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	населению
	
	
	сжиженного
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	области
	
	
	углеводород-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сжиженного
	
	
	ного газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углеводород-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ного газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение реализации проекта Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.
5. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Определение	пока- зателя (индикатора)
	Временные характеристики показателя (индикатора)
	Алгоритм форми- рования (формула) и методологиче- ские  пояснения  к
показателю (индикатору)
	Показатели, используемые	в формуле
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество многоквартирных домов, обеспеченных сжиженным углеводородным газом
	




Ед.
	Фактическое количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным углеводородным газом из резервуарных установок
	Годовой, за отчетный период
	Определяется в абсолютном значении, путем суммирования количества МКД Сокольского
муниципального
	-
	Ведомственная отчетность, акты выполненных домов

	
	
	
	
	
	округа,
	
	

	
	
	
	
	
	обеспеченных
	
	

	
	
	
	
	
	сжиженным
	
	

	
	
	
	
	
	углеводородным
	
	

	
	
	
	
	
	газом
	
	



Приложение 2 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Строительство и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики»
1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Строительство и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики»

	Сроки реализации проекта
(дата начала и окончания проекта)
	Начало 01.01.2025
Окончание 31.12.2030

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа.

	Администратор проекта (ФИО, должность)
	Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», Шмельков С.Ю. начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол».

	Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа
	«Развитие	топливно-энергетического	комплекса	и	коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, показателя проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача проекта: Повышение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

	1.
	Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осеннее-зимний период от числа объектов, которые  планировалось  подготовить  к  работе  в
	Процент
	100
	2023
	100
	-
	-
	-
	100
	-




	
	осенне-зимний период
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Количество	объектов	теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период
	Ед.
	-
	2023
	3
	-
	-
	-
	2
	-

	3.
	Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство, реконструкцию и модернизацию объекта теплоэнергетики
	Ед.
	-
	2023
	-
	2
	-
	-
	-
	-


3.1. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Наименование расходов
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристик а направления расходов
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	
	зна- чение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача проекта: Повышение качества коммунальных услуг, оказываемых населению

	1.
	Результат проекта: Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоэнерге- тики
	Единиц
	Проведение работ по строительству и капитальному ремонту объектов теплоэнерге- тики.
	Мероприятия:

Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоэнергетики
	Закупка товаров, работ услуг для организации проведения мероприятий по капитальному ремонту и установке
	0
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Результат
	
	
	Подготовка
	
	0
	2023
	3
	0
	0
	0
	0
	0




	
	проекта: Подготовка объектов теплоэнерге- тики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осеннее-зимний период
	
	
	объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в
осеннее-зимний период
	оборудования.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Результат проекта: Строительство блочно- модульной котельной с сетями инженерно- технического обеспечения
	
	
	Строительство блочно- модульной котельной с сетями инженерно- технического обеспечения
	
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	4.
	Результат проекта: Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей из источников Бойлерная № 1и
№ 2, с целью переключения потребителей
	
	
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей из источников Бойлерная № 1и
№ 2, с целью переключения потребителей горячего водоснабжения
	
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	1
	0




	
	горячего водоснабжения на закрытую схему с подключением к новому источнику блочно- модульная котельная
	
	
	на закрытую схему с подключением к новому источнику блочно- модульная котельная
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение реализации проекта Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.
5. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Определение	показателя (индикатора)
	Временные характери- стики		показа- теля	(индика-
тора)
	Алгоритм формирования (формула) и методологиче- ские пояснения к показа- телю (индикатору)
	Показатели,	исполь- зуемые в формуле
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля объектов
	
	Доля объектов
	Годовой, за
	
	Допз- доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осеннее- зимний период, от общего числа объектов, которые планировались
подготовить к работе в осенне-
	Ведомственная

	
	теплоэнергетики,
подготовленных к
	
	теплоэнергетики,
подготовленных к
	отчетный
период
	Допн=Кn/Кобщ*100%
	
	отчетность

	
	работе в осеннее-
	
	работе в осеннее-
	
	
	
	

	
	зимний период от
	
	зимний период, от
	
	
	
	

	
	числа объектов,
которые
	%
	общего числа объектов,
которые планировалось
	
	
	
	

	
	планировалось
	
	подготовить к работе в
	
	
	
	

	
	подготовить к работе
	
	осенне-зимний период
	
	
	
	

	
	в осенне-зимний
	
	
	
	
	
	

	
	период
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	зимний период;
Кn-количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осеннее- зимний период в году n, ед;
К общ – общее количество объектов теплоэнергетики, требующих подготовки в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне- зимний период,
ед.
	

	2.
	Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне- зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий
по подготовке
	
	количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов
теплоэнергетики
	годовой, за отчетный период
	определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов
	-
	акт приемки выполненных работ




	
	объектов теплоэнергетики области к работе в
осенне-зимний период
	
	области к работе в осенне-зимний период
	
	
	
	

	3.
	Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство, реконструкцию и модернизацию объекта
теплоэнергетики
	
	количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза
	годовой, за отчетный период
	определяется в абсолютном значении путем суммирования количества объектов
	-
	акт приемки выполненных работ



Приложение 3 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Поддержка коммунального хозяйства»
1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Поддержка коммунального хозяйства»

	Сроки реализации проекта
(дата начала и окончания проекта)
	Начало 01.01.2025
Окончание 31.12.2030

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа.

	Администратор проекта (ФИО, должность)
	Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», Шмельков С.Ю. начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол».

	Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа
	«Развитие	топливно-энергетического	комплекса	и	коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, показателя проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача проекта: Улучшение качества жизни населения, обеспеченного тепло- и водоснабжением

	1.
	Количество	отремонтированных	объектов коммунальной инфраструктуры
	единиц
	2
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	2.
	Количество разработанных ПСД с положительным заключением Государственной экспертизы
	штука
	-
	2023
	0
	1
	0
	0
	0
	0


3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Наименование расходов
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	
	значе- ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача проекта: Улучшение качества жизни населения, обеспеченного тепло- и водоснабжением

	1.
	Результат проекта: Мероприятия в области коммунального хозяйства
	единиц
	Проведение мероприятий по ремонту объектов коммунальной инфраструк- туры
	Мероприятия:

Мероприятия в области коммунального хозяйства
	Закупка товаров, работ, услуг для организации проведения мероприятий по ремонту и установке
	2
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0




	
	Результат проекта: строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизован- ных систем водоснабжения и водоотведения
	
	
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизован- ных систем водоснабжения и водоотведения
	оборудования. Строительство объектов коммунальной инфраструкту- ры, разработка ПСД
	0
	2023
	0
	1
	0
	0
	0
	0


4. Финансовое обеспечение реализации проекта Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.
5. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Определение	пока- зателя (индикатора)
	Временные характеристики показателя (индикатора)
	Алгоритм форми- рования (формула) и методологиче- ские пояснения к показателю
(индикатору)
	Показатели, используемые	в формуле
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество, отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры
	

ед.
	Фактическое количество отремонтированных объектов
	Годовой, за отчетный период
	Определяется в абсолютном значении путем суммирования количества
объектов
	

-
	Ведомственная отчетность, акты выполненных работ




	
	
	
	
	
	коммунальной инфраструктуры, на которые выполнены ремонтные
мероприятия.
	
	

	2.
	Количество разработанных ПСД с положительным заключением Государственной экспертизы
	







штука
	Фактическое количество разработанных ПСД с положительным заключением Государственной экспертизы по улучшению качества водоснабжения и водоотведения
	Годовой, за отчетный период
	Определяется в абсолютном значении путем суммирования количества разработанных ПСД с
положительным заключением Государственной экспертизы в отчетном периоде, из них в 2025 году - по объектам водоснабжения и
(или) водоотведения
	-
	Утвержденная проектно- сметная документация, положительное заключение Государствен- ной экспертизы



Приложение 4 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Организация уличного освещения»
1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Организация уличного освещения»

	Сроки реализации проекта
(дата начала и окончания проекта)
	Начало 01.01.2025
Окончание 31.12.2030

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа.

	Администратор проекта
	Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»,

	(ФИО, должность)
	Шмельков	С.Ю.	начальник	территориального	органа	Администрации

	
	Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол»,

	
	Никитин В.М., директор МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола»,

	
	Кучумова	Т.В.,	начальник	территориального	органа	Администрации

	
	Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Кадников»,

	
	Кудряшова	И.А.,	начальник	территориального	органа	Администрации

	
	Сокольского муниципального округа Вологодской области «Архангельский»,

	
	Ивакин	Н.А.,	начальник	территориального	органа	Администрации

	
	Сокольского муниципального округа Вологодской области «Биряковский»,

	
	Кузнецова С.А., исполняющий обязанности начальника территориального

	
	органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской

	
	области «Воробьевский»,

	
	Дементьев	С.Н.,	начальник	территориального	органа	Администрации

	
	Сокольского муниципального округа Вологодской области «Двиницкий»,

	
	Брызгалов	Ю.А.,	начальник	территориального	органа	Администрации

	
	Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пельшемский»,

	
	Скворцова И.П., исполняющий обязанности начальника территориального

	
	органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской

	
	области «Пригородный»,




	
	Клиндухова Е.А., исполняющий обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Чучковский».

	Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа
	«Развитие	топливно-энергетического	комплекса	и	коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа»


2. Показатели проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, показателя проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача проекта: Увеличение энергоэффективных источников света в системах уличного освещения.

	1.
	Количество	установленных	новых	светильников уличного освещения
	единица
	393
	2023
	43
	45
	0
	-
	-
	-

	2.
	Уровень оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение
	процент
	100
	2023
	100
	0
	100
	-
	-
	-

	3.
	Площадь освещенных зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения) и объектов благоустройства (их элементов), на которых размещена архитектурная и (или) художественная подсветка
	квадратный метр
	-
	2023
	63
	-
	-
	-
	-
	-


3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Наименование расходов
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	
	значе- ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14




	Задача проекта: Увеличение энергоэффективных источников света в системах уличного освещения

	1.
	Результат проекта: обеспечение уличного освещения
	единица
	Обеспечение мероприятий по организация уличного освещения
	Мероприятия: Обеспечение уличного освещения
	Закупка товаров, работ, услуг для организации уличного освещения и проведения мероприятий по ремонту, закупке и установке фонарей и новых линий освещения
	393
	2023
	43
	45
	0
	-
	-
	-

	2.
	Результат проекта: организация уличного освещения
	процент
	
	Мероприятия: Организация уличного освещения
	Закупка товаров, работ, услуг для организации уличного освещения и проведения мероприятий по ремонту, закупке и установке фонарей и новых линий освещения
	100
	2023
	100
	0
	100
	-
	-
	-




	3.
	Результат проекта: обустройство систем уличного освещения
	единица
	
	Мероприятия: Обустройство систем уличного освещения
	Закупка товаров, работ, услуг для организации уличного освещения и проведения мероприятий по ремонту, закупке и установке фонарей и новых линий освещения
	-
	2023
	43
	45
	0
	-
	-
	-


6. Финансовое обеспечение реализации проекта Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.
7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Определение	пока- зателя (индикатора)
	Временные характеристики показателя (индикатора)
	Алгоритм форми- рования (формула) и методологиче- ские пояснения к показателю
(индикатору)
	Показатели, используемые	в формуле
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество установленных новых светильников уличного освещения
	



еди- ниц
	Фактическое количество установленных новых светильников уличного освещения
	Годовой, за отчетный период
	Определение в абсолютном значении путем суммирования количества
установленных новых
	-
	Ведомственная отчетность территориаль- ных органов Сокольского
округа, акты выполненных

	
	
	
	
	
	светильников
	
	работ

	
	
	
	
	
	уличного
	
	

	
	
	
	
	
	освещения
	
	




	2.
	Уровень оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение
	про- цент
	уровень оплаты электроэнергии, потребленной на уличное освещение
	ежегодно, показатель на дату
	D=MOобщ/МОп*1 00%
	MOобщ - сумма, уплаченная за электрическую энергию, потребленную на уличное освещение в отчетном году, руб.
	Акты приема- передачи электроэнергии, счета-фактуры, платежные документы

	
	
	
	
	
	
	МОп - сумма, предъявленная к оплате за электрическую энергию, потребленную на уличное освещение в
отчетном году, руб.
	

	3.

	Площадь освещенных зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения) и объектов благоустройства (их элементов), на которых размещена архитектурная и (или) художественная подсветка
	квадратный метр
	Фактическая площадь освещенных зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения) и объектов благоустройства (их элементов), на которых размещена архитектурная и (или) художественная подсветка
	Годовой, за отчетный период
	Определение в абсолютном значении путем суммирования площади освещения зданий, сооружений, строений
	-
	Ведомственная отчетность территориальных органов Сокольского округа, акты выполненных работ



Приложение 5 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Газификация Сокольского муниципального округа»
1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Газификация Сокольского муниципального округа»

	Сроки реализации проекта
(дата начала и окончания проекта)
	Начало 01.01.2025
Окончание 31.12.2030

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа.

	Администратор проекта (ФИО, должность)
	Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», Шмельков С.Ю. начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол».

	Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа
	«Развитие	топливно-энергетического	комплекса	и	коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, показателя проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача проекта: Увеличение уровня газификации населения природным газом

	1.
	Количество	домовладений	(квартир),	получивших доступ к системе газоснабжения, из них:
	Ед.
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	
	МКД/квартиры
	
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Индивидуальные жилые дома
	
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество	введенных	в	эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах)
	Ед.
	0
	2023
	487
	487
	487
	0
	0
	0

	3.
	Протяженность	построенных	распределительных газовых сетей
	Км
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Наименование расходов
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	
	значе- ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача проекта: Увеличение уровня газификации населения природным газом

	1.
	Результат проекта: проведение мероприятий по техническому обслуживанию газопровода
	%
	Проведение работ технического обслуживания газового хозяйства
	
Мероприятия:
	

Закупка товаров, работ, услуг для организации проведения мероприятий по техническому обслуживанию газового хозяйства
	
0
	
2023
	
487
	
487
	
487
	
0
	
0
	
0

	
	
	
	
	Проведение мероприятий по
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	техническому обслуживанию газопровода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Результат проекта: проектирование и строительство распределите- льных газовых сетей
	км/ед.
	Проектирова- ние строительство распределите- льных газовых сетей
	Мероприятия:
Проектирова- ние и строи- тельство распредели- тельных газовых сетей
	Закупка товаров, работ, услуг для организации проведения мероприятий	по строительству распределите- льных	газовых сетей
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	


0
	


2023
	


0
	


0
	


0
	


0
	


0
	


0


4. Финансовое обеспечение реализации проекта Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта
5. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Определение пока- зателя (индикатора)
	Временные характеристики показателя (индикатора)
	Алгоритм форми- рования (формула) и методологиче- ские пояснения к показателю
(индикатору)
	Показатели, используемые в формуле
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения
	


Ед.
	Показатель отражает количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу
	За год
	К= К1+К2+….+Кi
	К - общее количество домовладений и квартир, получающих доступ к
природному газу,
	Ведомственная отчетность от АО
«Газпром газораспределение Вологда, данные Вологдастат




	
	
	
	
	
	
	ед.
К1 - количество

домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации 1-го объекта, ед.
К2- количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации 2-го объекта, ед.
Кi- количество домовладений и квартир, получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации i-го
объекта, ед.
	




	
	
	
	
	
	
	
	

	
2.
	Количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах)
	
















Ед
	

Показатель отражает
количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах)
	
За год
	
В= В1+В2+….+Вi
	
В – общее количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах), ед.
В1- количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия 1-го объекта, ед.
В2- количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия 2-го объекта, ед.
Вi- количество
	Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределен ие»,
Данные Вологдастат




	
	
	
	
	
	
	введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) по итогам реализации мероприятия i-го
объекта, ед.
	

	3.
	Протяженность построенных распределительных газовых сетей
	









км
	Показатель отражает протяженность построенных распределительных газовых сетей в отчетном году
	За год
	П= П1об.+ П2об.+… Пiоб.
	П - общая протяженность построенных распределительны х газовых сетей, км.
П1об.- построенных распределительны х газовых сетей по 1-му объекту, км. П2об. - построенных распределительны х газовых сетей по 2-му объекту, км.
Пiоб.- построенных распределительны х газовых сетей
по i-му объекту, км
	Ведомственная отчетность от АО
«Газпром газораспределение Вологда, данные Вологдастат



Приложение 6 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта: «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	Сроки реализации проекта
(дата начала и окончания проекта)
	Начало 01.01.2026
Окончание 31.12.2030

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Лемехов А.В., заместитель главы Сокольского муниципального округа.

	Администратор проекта (ФИО, должность)
	Шмельков С.Ю. начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол».

	Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа
	«Развитие	топливно-энергетического	комплекса	и	коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, показателя проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача проекта: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

	1.
	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами
	Ед.
	0
	2023
	0
	[bookmark: _GoBack]3
	0
	0
	0
	0




3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Наименование расходов
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	
	значе- ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача проекта: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

	1.
	Результат проекта: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	Ед.
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

	
Мероприятия:                          строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

	

Закупка товаров, работ, услуг для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры

	
0
	
2023
	
0
	
3
	
0
	
0
	
0
	
0




4. Финансовое обеспечение реализации проекта
Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта
5. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Определение показателя (индикатора)
	Временные характеристики показателя (индикатора)
	Алгоритм форми- рования (формула) и методологиче- ские пояснения к показателю
(индикатору)
	Показатели, используемые в формуле
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами
	


Ед.
	Показатель отражает количество построенных, отреконструированных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения
	годовой, за отчетный период
	К= Кn+Кn+….+Кn
	К - общее количество построенных, отреконструиро-ванных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 

	Ведомственная отчетность территориальных органов Сокольского округа, акты выполненных работ



